# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

Красноярский край

Управление муниципального заказа

Отдел организации работ и услуг

663310 г. Норильск, Ленинский пр-т, 1, телефон: 48-48-34 факс: (3919) 48-48-76, 48-48-34

Извещение о проведении запроса котировок

| Муниципальный заказчик | МОУ ДОД «Норильская художественная школа» |
| --- | --- |
| Адрес муниципального заказчика: | г. Норильск, ул. Комсомольская, 52 |
| Платежные реквизиты муниципального заказчика: | УФК по Красноярскому краю (ОКК по г. Норильску л/с 02010005200, ИНН МОУ ДОД «Норильская детская художественная школа» л/с 12013009010) ИНН 2457024050 КПП 245701001 р/с 40204810500000001046 Банк ГРКЦ ГУ по Красноярскому краю г.Красноярск БИК 040407001 |
| Официальный сайт | www.UPRIU.ru |
| № телефонов | (3919) 48-48-34, 46-63-11 |
| Источник финансирования | Муниципальный бюджет муниципального образования город Норильск 2007 года |
| Предмет запроса котировок | Разработка проектно - сметной документации по капитальному ремонту МОУ ДОД «Норильская художественная школа». |
| Объем и порядок выполнения работ | В соответствии с приложением 1 к извещению Поэтажные планы объекта прилагаются. |
| Условия выполнения работ наличие лицензий по предмету запроса котировок (заявленным работам), предусмотренных законом №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» |
| Место выполнения работ | г. Норильск, ул. Комсомольская, 52 |
| Срок выполнения работ | до 4 месяцев с момента заключения муниципального контракта |
| Предельная цена контракта с учетом всех налогов и сборов, руб. | 250 000,00 |
| Размер предоплаты | Без предоплаты |
| Сроки и условия оплаты выполненных работ | в течение 30 дней с момента подписания Заказчиком акта формы КС-2 и справки формы КС-3 |
| Уполномоченный орган | Управление муниципального заказа Администрации города Норильска |
| Место подачи котировочных заявок | г. Норильск, пр-т Ленинский, дом 1, 5 этаж, управление муниципального заказа Администрации города Норильска (УМЗ), кабинет 521 |
| № телефонов | (3919) 48-48-34, 46-34-03, 46-63-11 |
| № факса | (3919) 48-48-34, 46-34-03, 46-63-11 |
| Почтовый адрес | 663310, г. Норильск, -10, а/я 614 |
| Адрес электронной почты | umz-norilsk@mail.ru. |
| Срок окончания подачи котировочных заявок | до 04.06.07 16-00 |
| Форма подачи котировочной заявки | Приложение 2 к извещению |
| Проект муниципального контракта | Приложение 3 к извещению |
| Срок подписания победителем запроса котировок муниципального контракта | В течение 11 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

Секретарь котировочной комиссии	Ю.А. Самоковская

Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на организацию размещения муниципального заказа на капитальный ремонт объекта

| Наименование объекта (в соответствии с титульным списком): | МОУ ДОД «Норильская художественная школа» |
| --- | --- |
| Адрес объекта: | Г.Норильск, ул. Комсомольская, 52. |
| Планируемая дата проведения запроса котировки цен | 04.07.07г. |
| Площадь помещений для проведения ремонтных работ, м2 | Разработка ПСД на ППА и СОУЭ на площади 1818 кв.м. |
| Муниципальный заказчик: | Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска |
| Адрес муниципального заказчика: | МОУ ДОД «Норильская художественная школа» |
| Платежные реквизиты муниципального заказчика: | УФК по Красноярскому краю (ОКК по г. Норильску л/с 02010005200, МОУ ДОД «Норильская детская художественная школа» л/с 12013009010) ИНН 2457024050 КПП 245701001 р/с 40204810500000001046 Банк ГРКЦ ГУ по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001 |
| Начальная цена муниципального контракта с учетом НДС 18%, руб., | 250 000 рублей |
| Источник финансирования | Краевые субсидии на осуществление социально-значимых расходов капитального характера |
| Виды работ (для включения в график пр-ва работ) | Разработка проектно-сметной документации (стадия проектирования – РП): -противопожарная сигнализация и система оповещения управлением эвакуацией людей при пожаре, -локальные сметы на монтажные и пусконаладочные работы. |
| Необходимость лицензии с расшифровкой видов деятельности и указанием лицензирующего органа: | Лицензии по предмету конкурса в соответствии с Федеральным законом №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» |
| Размер предоплаты, % | Без предоплаты |
| Нормативный срок выполнения работ, мес. | до 4 месяцев с момента заключения муниципального контракта |
| Минимальный нормативный срок выполнения работ, обусловленный технологией, мес. | Не установлен |
| Предельно допустимая дата начала работ: | на усмотрение муниципального заказчика |
| Предельно допустимая дата окончания работ: | на усмотрение муниципального заказчика |
| Нормативный срок предоставления гарантий качества | Не менее 2-х лет |
| Порядок формирования цены муниципального контракта | Участник размещения муниципального заказа в котировочной заявке указывает стоимость работ в форме коммерческого предложения, основанного на анализе предлагаемых технологической программой объемов работ. |
| Порядок формирования окончательной цены муниципального контракта | Окончательная цена муниципального контракта определяется участником размещения заказа на основании смет, составленных по Территориальным Единичным расценкам (ТЕР) 2001 г. для г. Норильска. |
| Необходимость обеспечения заявки на участие в конкурсе | Не установлена |
| Необходимость обеспечения исполнения муниципального контракта | Не установлена |
| Ф.И.О., телефон должностного лица УКРиС, ответственного за взаимодействие с уполномоченным органом | Яковлева Елена Ивановна, ведущий специалист отдела капитального строительства УКРиС Администрации города Норильска, т.34-45-63 |
| Приложения (на бумажном и электронном носителе): | Планы 1и 2 этажей |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

  - Настоящая технологическая программа предусматривает генеральный подряд на разработку проектно - сметной документации по капитальному ремонту МОУ ДОД «Норильская художественная школа»  по следующим разделам:

- противопожарная сигнализация и система оповещения управлением эвакуацией людей при пожаре,

- локальные сметы на монтажные и пусконаладочные работы.

2. ЗАДАНИЕ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ

2.1.	Разработать проектно-сметную документацию в стадии «рабочий проект» по устройству системы противопожарной автоматики (ППА), звуковой  и речевой системы оповещения о пожаре и управлению эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).

2.2.  Сметная документация на выполнение строительно-монтажных работ должна быть разработана согласно утвержденному проекту на основании сборников территориальных единичных расценок (ТЕР), применяемых на территории  муниципального образования город Норильск;

2.3. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими на территории РФ нормативными документами, пожарными и санитарными правилами.

2.4. Рабочий проект согласовать с инспектирующими организациями (Госпожнадзор, Ростехнадзор и т.д.)

2.5. Разработанную и согласованную в инспектирующих организациях проектную документацию, предоставить на рассмотрение и утверждение в производство работ в Управление капитальных ремонтов и строительства (УКРиС) Администрации города Норильска.

2.6. Общая площадь помещений художественной школы – 1818 кв.м.

3. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

3.1.	Участник размещения муниципального заказа в конкурсной заявке указывает стоимость работ в форме коммерческого предложения, основанного на анализе предлагаемых технологической программой объемов работ, с выполнением технологии согласно требованиям.

  - Оплата за фактически выполненные проектные работы не может превышать стоимости коммерческого предложения победителем конкурса.

  - Время выполнения проектных работ не должно превышать нормативного срока выполнения работ и выходить за рамки предельно допустимых дат начала и окончания работ.

  - Проектные работы выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, санитарными и противопожарными правилами.

  - Подробные условия обязательств Заказчика и Подрядчика будут рассмотрены при заключении с победителем конкурса муниципального контракта на выполнение подрядных работ.

  - По окончании проектных работ предоставить в УКРиС проектно-сметную документацию.

Приложение 2

Форма котировочной заявки (для юридического лица на бланке предприятия)

| Наименование участника размещения заказа | * (заполняется участником) |
| --- | --- |
| Место нахождения участника размещения заказа, конт. тел.\факс, e-mail | * (заполняется участником) |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа | * (заполняется участником) |
| Предмет запроса котировок | Разработка проектно - сметной документации по капитальному ремонту МОУ ДОД «Норильская художественная школа» |
| Срок выполнения работ | * (заполняется участником) |
| № | Наименование | Предельная цена контракта с учетом всех налогов и сборов, руб | Сумма контракта с учетом всех налогов и сборов, руб. |
| 1 | Разработка проектно - сметной документации по капитальному ремонту МОУ ДОД «Норильская художественная школа» | 250 000,00 | * (заполняется участником) |
| Стоимость контракта с указанием сведений о включенных (невключенных) расходах по оказанию услуг, в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и др.обязательных платежей, руб. | *(заполняется участником) ____________ , (_______ в том числе прописью) |
| Условия оказания услуги | *(заполняется участником) (Указать вид, номер и дату выдачи лицензии, лицензирующий орган, так же предоставить копию с котировочной заявкой) |
| Сроки и условия оплаты оказанных услуг | Ежемесячно, по актам КС-2 и КС-3 |

Должность, ФИО, подпись

Печать

# Приложение 3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение проектных работ

г. Норильск	«___»___________2007г.

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска Сапожниковой Ирины Викторовны, действующей на основании Положения и доверенности № ____ от ______ 2007г. с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________ действующего на основании _________________________и лицензии __________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», на основании решения котировочной комиссии (протокол №_____от «___»_________2007г), «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение проектных работ (далее работа) капитального ремонта по объекту: ____________________, расположенному по адресу: _____________________________.

  - Подрядчик обязуется за свой риск собственными силами выполнить работы  в соответствии со сроками графика выполнения работ (приложение № 1).

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Подрядчик обязан:

    - Выполнить работу собственными силами (силами привлеченных субподрядных организаций) в соответствии с техническим заданием, исходными данными, действующими нормами, правилами, инструкциями и стандартами.

    - Сдать выполненную работу Заказчику в сроки и объемом, установленными настоящим  контрактом.

  - Заказчик обязан:

    - Выдать Подрядчику техническое задание на выполнение работы.

    - Произвести приемку  и оплату работы, выполненной Подрядчиком.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ

  - Стоимость выполняемой работы определяется сметой и не должна превышать с учетом всех сборов и налогов сумму в размере: 000 000,0 (сумма прописью) рублей, в том числе НДС –  000 000,0 (сумма прописью) рублей (при работе без НДС указать документ-уведомление).

  - Сметная стоимость работ определяется по сметам, составленным по сметным нормативам 2001г., которые проверяются и согласовываются Управлением капитальных ремонтов и строительства Администрации г. Норильска (УКРиС).

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

  - Приемка и оценка выполненной работы определяются в соответствии с требованиями технического задания и осуществляются Заказчиком совместно с УКРиС.

  - По окончании работы Подрядчик предоставляет Заказчику 4 комплекта проектной документации и акт сдачи-приемки работ.

  - В течение 45 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и 4 комплектов проектной  документации Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

  - В случае мотивированного отказа Заказчика стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

- ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  РАБОТ

  - Стороны устанавливают обязательность процедуры ежемесячного учета выполненных работ. При выявлении Заказчиком представленных к оплате Подрядчиком объемов работ, которые были фактически выполнены, но не представлены к оплате, Заказчик оставляет за собой право оплатить их по ценам, действовавшим в период сроков выполнения работ по муниципальному контракту.

  - Заказчик производит оплату выполненных работ в течение 30 дней с момента подписания им акта приемки выполненных работ.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, являющегося предметом настоящего контракта, перечисленный Заказчиком аванс, в соответствии со ст. 823 ГК РФ, квалифицируется как коммерческий кредит, который подлежит возврату Подрядчиком в срок не позднее трех календарных дней с момента прекращения срока действия настоящего контракта.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали  обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работы. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе затребовать расторжения контракта.

  - В случае изменения законодательных актов, вследствие которых затрудняется или делается невозможным своевременно осуществить оплату выполненных по настоящему контракту работы, Стороны принимают на себя обязательство заключить соглашение об изменении сроков оплаты.

    - В случае наступления названных обстоятельств Заказчик обязуется незамедлительно сообщить о них Подрядчику и направить проект соглашения об изменении сроков оплаты, содержащий кратчайшие сроки оплаты с учетом реальной оценки обстоятельств, препятствующих своевременно осуществить финансирование. При не достижении согласия вопрос о заключении данного соглашения разрешается в Арбитражном суде Красноярского края.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Заказчик за задержку расчетов за выполненную работу несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, Подрядчик вправе: потребовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день нарушения срока оплаты выполненных работ.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства по оплате выполненных работ произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны

  - В случае нарушения срока (начального, промежуточного, конечного) выполнения работ, обусловленных настоящим муниципальным контрактом, Подрядчик обязуется оплатить Заказчику сумму штрафной неустойки из расчета 0,1 процента от стоимости неисполненного в срок обязательства за каждый день нарушения  срока выполнения работ.

Уплата неустойки производится Подрядчиком в течение 10 дней с момента получения предъявленного Заказчиком счета путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в счете.

Несвоевременная уплата Подрядчиком неустойки влечет последующий ее зачет в счет оплаты стоимости выполненной работы, предъявленной к оплате.

- РАЗРЕШЕНИЕ  СПОРОВ  МЕЖДУ  СТОРОНАМИ

  - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

  - В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим  Гражданским законодательством РФ.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

  - Заказчик вправе использовать проектную документацию по своему усмотрению без согласия Подрядчика, в т. ч. передавать проектную документацию и разглашать содержащиеся в ней данные третьим лицам.

  - Настоящий контракт может быть изменен, расторгнут по соглашению сторон или  по основаниям, предусмотренным действующим Гражданским законодательством РФ. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны с обеих сторон уполномоченными на то лицами.

  - Настоящий контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его регистрации в управлении муниципального заказа Администрации города Норильска и  действует до срока окончания работ, установленного графиком выполнения работ (приложение № 1).

  - Настоящий муниципальный контракт составлен в 4 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и направляется по принадлежности следующим сторонам:

Заказчик - 1 экз.,

Подрядчик - 1 экз.,

Управление муниципального заказа Администрации г. Норильска - 1 экз.,

Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации г. Норильска – 1 экз.

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Начальник управления капитальных ремонтов и строительства Администрации г.Норильска _____________________И.В.Сапожникова М.П. (по доверенности) | Руководитель ________________________ (___________) М.П. |

Балансодержатель	____________________

Согласовано:

Зам.начальника УКРиС	____________________(по распределению объектов)

Начальник ПТО УКРиС 	____________________Н.Ф.Юдина

Начальник ОКС УКРиС	____________________Н.А.Кондратенко

Начальник ОЦиСН УКРиС	____________________М. Л. Качалова

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ _________________

от «___»__________2007г.

#### Г Р А Ф И К

выполнения работ

| №№ п/п | Наименование объекта, адрес | Виды работ Стадия проектирования | Дата начала и окончания работ | Стоимость выполняемых работ по титулу (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |

###### ЗАКАЗЧИК	____________________ И.В.Сапожникова

###### ПОДРЯДЧИК	____________________

Балансодержатель	____________________

Согласовано:

Зам.начальника УКРиС	____________________(по распределению объектов)

Начальник ПТО УКРиС 	____________________Н.Ф.Юдина

Начальник ОКС УКРиС	____________________Н.А.Кондратенко