# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

Красноярский край

Управление муниципального заказа

Отдел организации работ и услуг

663310 г. Норильск, Ленинский пр-т, 1, телефон: 48-48-34 факс: (3919) 48-48-76, 48-48-34

Извещение о проведении запроса котировок

| Муниципальный заказчик | управление городского и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска. |
| --- | --- |
| Адрес муниципального заказчика | 663300 г.Норильск, ул.Севастопольская,7, телефон: 48-50-94, факс (3119) 48-36-23 |
| Официальный сайт | www.upriu.ru |
| № телефонов | (3919) 48-48-34, 48-50-94, факс (3119) 48-36-23 |
| Источник финансирования | Муниципальный бюджет муниципального образования город Норильск 2007 года |
| Предмет запроса котировок | Право заключения муниципального контракта на выполнение ремонтно-строительных работ на объекте внешнего благоустройства - Автобусный павильон (Норильский НИИ) |
| Объем и порядок оказываемой услуги | Указаны в Техническом задании (Приложение2) |
| Место оказания услуги | город Норильск, Центральный район, ул. 50лет Октября |
| Срок оказания услуги | До 30.07.2007г. |
| Предельная цена контракта с учетом всех налогов и сборов, руб. | 146 400,00 |
| Сроки и условия оплаты оказанных услуг | оплата выполненных работ в течение 30 дней с момента подписания им акта формы КС-2 и справки формы КС-3 |
| Уполномоченный орган | Управление муниципального заказа Администрации города Норильска |
| Место подачи котировочных заявок | г. Норильск, пр-т Ленинский, дом 1, 5 этаж, управление муниципального заказа Администрации города Норильска (УМЗ), кабинет 521 |
| № телефонов | (3919) 48-48-34, 46-34-03, 48-48-76 |
| № факса | (3919) 48-48-34, 46-34-03, 48-48-76 |
| Почтовый адрес | 663310, г. Норильск, -10, а/я 614 |
| Адрес электронной почты | umz-norilsk@mail.ru. |
| Срок окончания подачи котировочных заявок | до 17-00ч. 09.07.2007г. |
| Форма подачи котировочной заявки | Приложение 1 к извещению |
| Срок подписания победителем запроса котировок муниципального контракта | В течение 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

Секретарь котировочной комиссии	И.Д. Елина

Приложение 1

Форма котировочной заявки (для юридического лица на бланке предприятия)

| Наименование участника размещения заказа | * (заполняется участником) |
| --- | --- |
| Место нахождения участника размещения заказа, конт. тел.\факс, e-mail | * (заполняется участником) |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа | * (заполняется участником) |
| Предмет запроса котировок | Право заключения муниципального контракта на выполнение ремонтно-строительных работ на объекте внешнего благоустройства - Автобусный павильон (Норильский НИИ) |
| Срок выполнения работ | * (заполняется участником) |
| Стоимость контракта с указанием сведений о включенных (невключенных) расходах по оказанию услуг, в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и др.обязательных платежей, руб. | *(заполняется участником) ____________ , (_______ в том числе прописью) |
| Сроки и условия оплаты выполнения работ | оплата выполненных работ в течение 30 дней с момента подписания им акта формы КС-2 и справки формы КС-3 |

Подпись, печать

Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на организацию размещения муниципального заказа

на выполнение ремонтно-строительных  работ  на объекте внешнего благоустройства

путем запроса котировок цен

| Наименование объекта (в соответствии с титульным списком): | Автобусный павильон (Норильский НИИ) |
| --- | --- |
| Адрес объекта: | Центральный район ул.50 лет Октября |
| Планируемая дата проведения запроса котировок | 10.07.2007г. |
| Площадь помещений для проведения ремонтных работ, м2 | 27,2 |
| Муниципальный заказчик: | управление городского и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска. |
| Адрес муниципального заказчика: | 663300 г.Норильск, ул.Севастопольская,7, телефон: 48-50-94, факс (3119) 48-36-23 |
| Платежные реквизиты муниципального заказчика: | л/счет 12013000650 в территориальном отделе казначейства администрации Красноярского края по г.Норильску ИНН 2457058211 |
| Начальная цена муниципального контракта с учетом НДС 18%, руб., | 146 400,00 |
| Источник финансирования | в соответствии с приложением № 18 «Перечень объектов внешнего благоустройства муниципального образования город Норильск на 2007 год» к решению Городского Совета муниципального образования город Норильск № 3-46 от 29 мая 2007 года. Код экономической классификации 242 КВР 412. |
| Виды работ (для включения в график пр-ва работ) | ремонтно-строительные электромонтажные |
| Размер предоплаты, % | Нет |
| Привлечение субподрядных организаций | Нет |
| Предельно допустимая дата окончания работ: | До 30.07.2007 г |
| Нормативный срок предоставления гарантий качества | 2 года |
| Порядок формирования цены муниципального контракта | Начальная цена муниципального контракта определенна на основании акта технического состояния павильона, технического задания и предусматривает соблюдение полного комплекса технологического процесса. |
| Порядок формирования фактической цены муниципального контракта | Окончательная цена муниципального контракта рассчитывается с победителем конкурса по сметам, составленным по Территориальным Единичным расценкам (ТЭР) 2001 г. для г. Норильска, проверенным и утвержденным к производству УГ и ЖКХ Администрации города Норильска |
| Ф.И.О., телефон должностного лица, ответственного за взаимодействие с уполномоченным органом | Гулякова Ольга Ивановна Тел. 46-40-47 |
| Приложения (на бумажном и электронном носителе): | Технологическая программа |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

  - Настоящая технологическая программа предусматривает   разработку сметной документации и выполнение строительно-монтажных  работ текущему ремонту автобусного павильона (Норильский НИИ).

  - Предварительная стоимость ремонтных  работ, определённая на основании акта технического состояния павильона, а также технического задания балансодержателя, предусматривает соблюдение полного комплекса технологического процесса не должна превышать объёма финансирования в сумме 146 400 тыс. руб., с учётом НДС 18%.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

  - Ремонтно-строительные и электромонтажные  работы предусматривают следующие объемы:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка по готовому каркасу плит облицовочных звукопоглощающих толщиной 20мм: потолков /прим/ плиты "Амстронг" | 100 м2 | 0,272 |
| 2 | Облицовка по готовому каркасу плитами облицовочными звукопоглощающими толщиной 20мм: потолков /прим/ плиты "Амстронг" | 100 м2 | 0,272 |
| 3 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок /прим/ пластика | 100 м2 | 0,5648 |
| 4 | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен: без изоляции | 100 м2 | 0,5648 |
| 5 | Снятие доборных элементов из пластика | 100 м | 0,9 |
| 6 | Установка и крепление доборных элементов /прим/ | 100 м | 0,9 |
| 7 | Смена дверных приборов: замки врезные | 100 шт приборов | 0,01 |
| 8 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,274 |
| 9 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 покрытия | 0,272 |
| 10 | Устройство покрытий на мастике КН-2 в жилых и общественных зданиях: из линолеума без рисунка | 100 м2 покрытия | 0,272 |
| 11 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0,274 |
| 12 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%/прим/ скамеек | 100 м2 | 0,01 |
| 13 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза - метал.частей скамейки | 100 м2 | 0,02 |
| 14 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м - метал.каркас скамеек | 1 т конструкций | 0,063 |
| 15 | Установка элементов каркаса: из брусьев - скамейка | 1 м3 | 0,096 |
| 16 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,03 |
| 17 | Простая окраска масляными составами по дереву: стен | 100 м2 | 0,02 |
| Раздел 2. Электромонтажные работы. |
| 18 | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт | 0,03 |

  - Ремонтно-строительные (строительно-монтажные) работы производятся на основании предоставленных победителем конкурса дефектных ведомостей и смет, проверенных и утвержденных к производству работ управлением городского и жилищно-коммунального хозяйства (УГиЖКХ) Администрации города Норильска.

- ЗАДАНИЕ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ.

  - При производстве ремонтно-строительных, электромонтажных работ использовать  строительные материалы, сертифицированные и пригодные для районов Крайнего Севера.

- ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

  - Участник размещения муниципального заказа в конкурсной заявке указывает стоимость работ в форме коммерческого предложения, основанного на анализе предлагаемых технологической программой объемов работ, с выполнением технологии согласно требованиям.

  - Оплата за фактически выполненные ремонтно-строительные (строительно-монтажные, проектные) работы не может превышать стоимости коммерческого предложения победителем конкурса.

  - Время выполнения ремонтных работ не должно превышать нормативного срока выполнения работ и выходить за рамки предельно допустимых дат начала и окончания работ.

  - Производство работ должно происходить с регулярной уборкой и вывозом строительного мусора.

  - Ремонтные работы выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, санитарными и противопожарными правилами.

  - Подробные условия обязательств Заказчика и Подрядчика будут рассмотрены при заключении с победителем конкурса муниципального контракта на выполнение подрядных работ.

  - Оплата выполняемых Подрядчиков работ производится Заказчиком на основании подписанных Сторонами актов формы КС-2 и справки формы КС-3 по факту исполнения работ в целом.

Начальник   управления                                                                                             А.Е. Аношкин

СОГЛАСОВАНО

И.О. Заместителя  Главы города Норильска

по  городскому  хозяйству  и градостроительству                                                 А.Е. Аношкин

Приложение 3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

г. Норильск 	 «____»___________2007г.

_____________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________, действующей на основании _______________, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________, действующего на основании _______________от ______________ № _____, и лицензии на осуществление  ___________ от __________№_____, с другой стороны, на основании решения _______________ (протокол № _________ от «__»_________ 2007г.), заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем.

- ПРЕДМЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту (далее работы) объекта: ______________________, расположенном по адресу: ___________________________________, в соответствии с  проектно-сметной документацией, утвержденной Заказчиком.

  - Подрядчик обязуется за свой риск собственными силами (силами привлеченных субподрядных организаций) выполнить работы в соответствии со сроками графика выполнения работ (приложение № 1).

- СТОИМОСТЬ  РАБОТ

  - Стоимость выполняемых работ по объекту определяется сметами и не должна превышать с учетом всех сборов и налогов сумму в размере: ____________ рублей (____________________ руб. ___ коп.), в том числе НДС 18%- _____________ рублей (____________________ руб. ___ коп.).

  - Сметная стоимость работ определяется по сметам, составленным по Территориальным Единичным расценкам (ТЭР) 2001 г. для г. Норильска, проверенным и утвержденным к производству УГиЖКХ Администрации города Норильска.

- КОМПЛЕКТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, ИНЖЕНЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

  - Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить комплектацию объекта строительными материалами, инженерным оборудованием в соответствии с проектно-сметной документацией.

  - Все поставляемые для работы на объекте строительные материалы, инженерное оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т.п. на строительные материалы и инженерное оборудование должны быть предоставлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и инженерного оборудования.

- ОБЯЗАННОСТИ  ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему муниципальному контракту Подрядчик обязан:

  - Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим муниципальным контрактом и сдать объект Заказчику в установленный срок и в состоянии, обеспечивающим его нормальную эксплуатацию.

  - Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами и графиком выполнения работ (приложение №1);

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

  - Обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

  - Известить письменно Заказчика за 3 дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению следующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика, в случае, когда он  не был информирован об этом, то по требованию Заказчика Подрядчик должен за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

  - В случае неявки представителей Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет. Неявка представителей Заказчика не снимает с Подрядчика ответственности за качество выполняемых работ.

  - При готовности объекта известить об этом Заказчика в 3-х дневный срок с предоставлением акта-приемки в эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

  - Произвести индивидуальное испытание смонтированного инженерного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии Заказчика, с предоставлением актов приема-передачи оборудования.

  - Нести полную ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему муниципальному контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности, за наличие у них лицензии на право осуществления строительной деятельности и производства строительно-монтажных  работ.

  - Производить работы, связанные с подключением объекта к сетям и коммуникациям, с разрешения и под надзором эксплуатационной организации.

  - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящим муниципальным  контрактом.

- ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего муниципального контракта Заказчик обязан:

  - Утвердить Подрядчику проектно-сметную документацию, которая должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

  - Произвести приемку выполненных работ Подрядчиком.

  - Произвести оплату работ, выполненных Подрядчиком.

  - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим муниципальным контрактом.

- СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

  - Подрядчик за свой счёт осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

  - Подрядчик обязуется в 3-хдневный срок со дня подписания акта о приёмке  объекта вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество.

- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

  - Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему муниципальному контракту.

  - Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 2 года

  - Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

  - Стороны устанавливают обязательность процедуры ежемесячного учета выполненных работ.

  - Заказчик производит оплату выполненных работ в течение 30 дней с момента подписания им акта формы КС-2 и справки формы КС-3.

  - Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 30 дней после полного завершения  работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке.

- КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА

  - Контроль и надзор за исполнением настоящего муниципального контракта осуществляют Заказчик.

  - Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода работ.

  - При осуществлении контроля ведения работ, Заказчик не вмешивается в хозяйственную деятельность Подрядчика.

- ФОРС – МАЖОР

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних, объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали  обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ. Если стороны не могут договориться о продолжении выполнения условий настоящего муниципального контракта в течение двух месяцев, тогда они заключают двустороннее соглашение о его расторжении.

  - В случае изменения законодательных (нормативно-правовых) актов, вследствие которых затрудняется или делается невозможным своевременно осуществить оплату выполненных по настоящему муниципальному контракту работ, Стороны принимают на себя обязательство заключить соглашение об изменении сроков оплаты.

  - В случае наступления названных обстоятельств Заказчик обязуется незамедлительно сообщить о них Подрядчику и направить проект соглашения об изменении сроков оплаты, содержащий кратчайшие сроки оплаты с учетом реальной оценки обстоятельств, препятствующих своевременно осуществить финансирование. При не достижении согласия вопрос о заключении данного соглашения разрешается в Арбитражном суде Красноярского края.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день  уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день нарушения срока оплаты выполненных работ.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства по оплате выполненных работ произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны

  - В случае нарушения срока (начального, промежуточного, конечного) выполнения работ, обусловленных настоящим муниципальным контрактом, Подрядчик обязуется оплатить Заказчику сумму штрафной неустойки из расчета 0,1 процента от стоимости неисполненного в срок обязательства за каждый день нарушения  срока выполнения работ.

  - В случае нарушения сроков устранения выявленных дефектов Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,01% от утвержденной сметной стоимости работ за каждый день нарушения сроков устранения дефектов.

  - Подрядчик несёт риск случайной утраты или случайного повреждения выполненных работ до полного завершения работ на объекте и их приемки Заказчиком.

  - В случае причинения Подрядчиком в процессе выполнения работ на объекте материального ущерба, Подрядчик возмещает Заказчику стоимость этого ущерба или принимает меры по ликвидации нанесенного ущерба.

  - Ущерб, нанесённый третьему лицу в процессе выполнения работ по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесённый третьему лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.

  - Подрядчик возмещает Заказчику убытки в полной сумме сверх неустойки.

  - Уплата неустойки (пени, штрафа) предусмотренных п.п. 12.2,12.3, осуществляется Подрядчиком в течение 10 дней с момента получения предъявленного Заказчиком счета путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в счете.

Несвоевременная уплата Подрядчиком неустойки влечет последующий ее зачет в счет оплаты стоимости выполненных работ, предъявленных к оплате.

  - Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности возмещения в полном объеме Заказчику убытков, причиненных вследствие нарушения Подрядчиком технологического процесса, строительных норм и правил.

- ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

  - Любые изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны с обеих сторон уполномоченными на то лицами и зарегистрированы в управлении муниципального заказа Администрации города Норильска.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

  - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего муниципального контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

  - В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.

- РАСТОРЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Расторжение настоящего муниципального контракта возможно по согласованию сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Настоящий муниципальный контракт  вступает в силу с момента его регистрации в управлении муниципального заказа Администрации города Норильска, распространяется на отношения Сторон, возникшие с _________2007 г. и действует до 25. 12. 2007 года.

  - Настоящий муниципальный контракт составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и направляется по принадлежности следующим сторонам:

Заказчик	– 1 экземпляр,

Подрядчик 	– 1 экземпляр,

УМЗ Администрации г. Норильска 	– 1 экземпляр.

- АДРЕСА И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН:

| Управление городского и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска 663300, г. Норильск, Севастопольская, 7 УФК по Красноярскому краю (ОКК по г. Норильску л/сч 02010005200 Управление городского и жилищно- коммунального хозяйства Администрации города Норильска 12013000650) ИНН 2457058211 КПП 245701001 Расчетный счет 40204810500000001046 Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001 |  |
| --- | --- |
| Начальник управления городского и жилищно- коммунального хозяйства Администрации города Норильска _____________________ А.Е. Аношкин м.п. | _____________________ м.п. |

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ ______________________

от «___»____________2007г.

#### ГРАФИК

выполнения работ

| Наименование объекта, адрес | Виды работ | Дата начала и окончания работ | Стоимость выполняемых работ с НДС 18%, руб. |
| --- | --- | --- | --- |

###### ЗАКАЗЧИК

Начальник управления городского 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Норильска 	___________________ А.Е. Аношкин

###### ПОДРЯДЧИК