Конкурсный документ 9.3

ОК-ООРиУ-58-07

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

#### КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

| СОГЛАСОВАНО: Директор МУ «Крытый каток «Льдинка» А. Ю. Бесхлебная « ______» ________________ 2007 г | УТВЕРЖДАЮ: Начальник МУ «Управление капитальных ремонтов и строительства» Администрации города Норильска ________________ И.В. Сапожникова « ______» ________________ 2007 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на организацию размещения муниципального заказа

по капитальному ремонту

| Наименование объекта: | МУ крытый каток "Льдинка". |
| --- | --- |
| Адрес объекта: | Муниципальное учреждение «Крытый каток «Льдинка» ул. Комсомольская, 46а |
| Планируемая дата проведения аукциона | 15.10.07 г. |
| Площадь для проведения ремонтных работ: | 2508 м2 |
| Муниципальный заказчик: | МУ «Крытый каток «Льдинка» |
| Адрес муниципального заказчика: | 663305, г. Норильск, ул. Кирова, 21 |
| Платежные реквизиты муниципального заказчика: | Платежные реквизиты: УФК по Красноярскому краю (ОКК по г. Норильску л/с 02010005200) МУ «Крытый каток «Льдинка» л/с 12013011020 ИНН 245 705 4055 КПП 245701001 р/сч. 40204810500000001046 Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001 |
| Начальная цена муниципального контракта с учетом НДС 18%, | 1 000 тыс. руб. |
| Источник финансирования | Местный бюджет муниципального образования город Норильск по оплате на отлагательных условиях |
| Виды работ (для включения в график пр-ва работ) | Электротехнические работы |
| Необходимость лицензии с расшифровкой видов деятельности и указанием лицензирующего органа: | Копия лицензии по предмету конкурса |
| Размер предоплаты, % | 100 % |
| Нормативный срок выполнения работ, мес. | 29.02.2008 г. |
| Минимальный нормативный срок выполнения работ, обусловленный технологией, мес. | Не установлено |
| Предельно допустимая дата начала работ: | Не установлено |
| Предельно допустимая дата окончания работ: | 29.02.2008 г. |
| Нормативный срок предоставления гарантий качества | 2 года |
| Порядок формирования цены муниципального контракта | Участник размещения муниципального заказа в конкурсной заявке указывает стоимость работ в форме коммерческого предложения, основанного на анализе предлагаемых технологической программой объемов работ |
| Порядок формирования фактической цены муниципального контракта | Фактическая цена муниципального контракта рассчитывается победителем конкурса по сметам, составленным по Территориальным Единичным расценкам (ТЭР) 2001 г. для г. Норильска, проверенным и утвержденным к производству УКРиС Администрации города Норильска |
| Необходимость обеспечения заявки на участие в конкурсе | 5 % |
| Необходимость обеспечения исполнения муниципального контракта | 100 % |
| Ф.И.О., телефон должностного лица УКРиС, ответственного за взаимодействие с уполномоченным органом | Яковлева Елена Ивановна, ведущий специалист отдела капитального строительства УКРиС Администрации города Норильска. тел. 34 – 45 – 63 |
| Приложения (на бумажном носителе) | Проект 385 – ЭО.С на 3 листах в 1 экз. |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

- Настоящая технологическая программа предусматривает завершение электротехнических работ с приобретением и заменой существующей осветительной арматуры на светильники Фрибэй .

- Предварительная стоимость строительно-монтажных работ, предусматривающая соблюдение полного комплекса технологического процесса, не должна превышать объем финансирования в сумме 1 000 тыс. руб., с учетом НДС 18%.

2. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.

2.1. Для выполнения работ по капитальному ремонту необходимо выполнить комплекс следующих ремонтно-строительных работ:

Электротехнические работы:

- произвести замену существующей осветительной арматуры на светильники Фрибэй – потолочный рефлектор с симметричной рассеивающей оптикой, мощностью 400 Вт и светозатемняющим устройством к рефлектору в соответствии с проектом № 385 – ЭО.С;

- по завершению работ по капитальному ремонту инженерных электротехнических сетей, выполнить пусконаладочные работы  (электроосвещению катка) и сдать в ПТО УКРиС всю исполнительную документацию на выполненные работы (акты, протоколы, техпаспорта).

3. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

3.1. Участник конкурса по размещению муниципального заказа, в конкурсной заявке, указывает стоимость работ в форме коммерческого предложения, основанного на анализе предлагаемых технологической программой объемов работ, с выполнением согласно требованиям технологии.

3.2. Оплата за фактически выполненные работы, не может превышать стоимости коммерческого предложения  победителя конкурса.

3.3. Время выполнения ремонтных работ не должно превышать нормативного срока выполнения работ и выходить за рамки предельно допустимых дат начала и окончания работ.

3.4. Производство работ должно происходить с регулярной уборкой и вывозом строительного мусора.

3.5. Предварительная оплата - до 30% от цены муниципального контракта.

3.6. Подробные условия обязательств Заказчика и Подрядчика будут рассмотрены при заключении с победителем конкурса муниципального контракта на выполнение подрядных работ.

3.7. По окончании строительно-монтажных работ предоставить в УКР и С исполнительную документацию (акты, протоколы, исполнительную схему и т.п.)

3.8. Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 % предусмотренные контрактом объемы работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренном контрактом, но связанным с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных объемов работ, но не более чем на 10 % цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

3.9. В случае если Генеральный подрядчик работает по упрощенной системе налогообложения, то, заключая договор субподряда, с организацией являющейся плательщиком НДС, производит оплату НДС субподрядчика за свой счет.

Приложение:

- Проект 385 – ЭО.С на 3 листах в 1 экз.

Заместитель начальника –

Главный инженер УКР и С

Администрации города Норильска                                          А.С. Лапаев

# Начальник  ПТО  УКРиС

Администрации г. Норильска	Н.Ф. Юдина

Главный бухгалтер                                                                      Огиенко А.Г.

УФКСиТ

Алехин А. А.

34 60 26