АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 декабря 2016 г. № 585

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

НА 2017 - 2020 ГОДЫ

(в редакции постановления от 15.03.2017 № 121, от 28.04.2017 № 184,

от 21.06.2017 № 260, от 24.08.2017 №335, от 30.10.2017 №479, от 08.12.2017 № 573, от 09.04.2018 №121, 01.06.2018 №209,

от 03.07.2018 №272, от 23.11.2018 №448)

В соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск, утвержденным Постановлением Администрации города Норильска от 30.06.2014 № 372, в целях обеспечения надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, а также сохранения жилищного фонда на территории муниципального образования город Норильск, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в связи с совершенствованием бюджетного процесса,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2017 - 2020 годы (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

2.1. Пункт 1 Постановления Администрации города Норильска от 07.12.2015 № 600 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2016 - 2018 годы».

2.2. Постановление Администрации города Норильска от 30.12.2015 № 650 «О внесении изменений в Постановление Администрации города Норильска от 07.12.2015 № 600».

2.3. Постановление Администрации города Норильска от 15.02.2016 № 122 «О внесении изменений в Постановление Администрации города Норильска от 07.12.2015 № 600».

2.4. Постановление Администрации города Норильска от 28.03.2016 № 180 «О внесении изменений в Постановление Администрации города Норильска от 07.12.2015 № 600».

2.5. Постановление Администрации города Норильска от 27.05.2016 № 304 «О внесении изменений в Постановление Администрации города Норильска от 07.12.2015 № 600».

2.6. Постановление Администрации города Норильска от 03.10.2016 № 490 «О внесении изменений в Постановление Администрации города Норильска от 07.12.2015 № 600».

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Заполярная правда» и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2017.

Руководитель Администрации города Норильска Е.Ю.ПОЗДНЯКОВ

Утверждено

Постановлением

Администрации города Норильска

от 7 декабря 2016 г. № 585

1. Паспорт муниципальной программы

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального

хозяйства и повышение энергетической эффективности»

на 2017 – 2020 годы (далее – МП)

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска Красноярского края от 08.12.2017 № 573, от 01.06.2018 №209, от 03.07.2018 №272, от 23.11.2018 № 448)

|  |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки МП (наименование, номер и дата правового акта, утверждающего перечень МП) | Распоряжение Администрации города Норильска от 19.07.2013 № 3864 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город Норильск» |
| Заказчик МП | Администрация города Норильска |
| Ответственный исполнитель (разработчик) МП | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска» |
| Участник МП | Администрация города Норильска, Управление по спорту Администрации города Норильска, Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска, Управление жилищного фонда Администрации города Норильска, Управление имущества Администрации города Норильска, Управление социальной политики Администрации города Норильска, Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска, Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска |
| Подпрограммы МП и отдельные мероприятия МП | - подпрограмма 1 «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда» на 2017 - 2020 годы <\*>;  - подпрограмма 2 «Организация проведения ремонта многоквартирных домов»;  - подпрограмма 3 «Энергоэффективность и развитие энергетики»;  - отдельное мероприятие 1 - «Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства»;  - отдельное мероприятие 2 - «Предоставление компенсации части платы граждан за коммунальные услуги»;  - отдельное мероприятие 3 - «Гранты в форме субсидий, предоставляемые на конкурсной основе организациям, предоставляющим населению жилищные услуги, для реализации проектов по благоустройству в целях формирования благоприятных условий и комфортного пребывания граждан в городской среде»;  - отдельное мероприятие 4 – «Поддержание консервации выселенных аварийных многоквартирных домов (далее - МКД) и отдельных выселенных аварийных подъездов в МКД» |
| Цели МП | - комплексное решение проблем устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающего безопасные и комфортные условия проживания;  - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;  - формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности |
| Задачи МП | - модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;  - обеспечение надежной эксплуатации жилищного фонда;  - обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры;  - стимулирование рационального потребления коммунальных услуг;  - повышение энергосбережения и энергоэффективности;  - обеспечение реализации МП |
| Срок реализации МП | 2017 – 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.) | Общий объем финансирования муниципальной программы на период 2017-2020 годов за счет всех источников финансирования составит: **6 009 192,2 тыс. руб.,**  в том числе за счет средств:  - краевого бюджета – **2 716 645,2 тыс. руб.,**  в том числе по годам:  2017 год – 508 561,9 тыс. руб.;  2018 год – 652 416,2 тыс. руб.;  2019 год – 668 538,3 тыс. руб.;  2020 год – 887 128,8 тыс. руб.  - бюджета муниципального образования **– 2 795 772,1** **тыс. руб.,** в том числе по годам:  2017 год – 646 367,2 тыс. руб.;  2018 год – 662 177,1 тыс. руб.;  2019 год – 759 347,3 тыс. руб.;  2020 год – 727 880,5 тыс. руб.  - внебюджетных источников – **496 774,9 тыс. руб.**,  в том числе по годам:  2017 год – 122 221,5 тыс. руб.;  2018 год – 129 716,6 тыс. руб.;  2019 год – 124 151,4 тыс. руб.;  2020 год – 120 685,4 тыс. руб. |
| Основные ожидаемые результаты реализации МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации МП) | За период 2017 - 2020 годов:  - объем ремонта инженерных сетей – 10 190 м;  - количество перспективных строений с завершенным комплексом работ по сохранению устойчивости – 285 строения;  - количество снесенных аварийных и ветхих строений - 5 строений;  - количество отремонтированных квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда - 589 квартир;  - снижение доли пустующего муниципального жилья в общем объеме муниципального жилья в МКД до 10,3%;  - обеспечение устойчивого теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения объектов инженерной инфраструктуры;  - введение коммерческого учета электрической, тепловой энергии и воды;  - повышение надежности ресурсоснабжения жилых домов и социальных объектов. |

<\*> В соответствии с краевой подпрограммой.

2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью экономики муниципального образования город Норильск, обеспечивающей население жизненно важными услугами: отоплением, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением.

Согласно опросам общественного мнения, проводимым Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на протяжении нескольких последних лет ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве остается главной проблемой, волнующей россиян (в том числе и жителей муниципального образования город Норильск).

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Норильск, являются:

- высокий уровень износа основных фондов;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления;

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем.

Вместе с тем, в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на долгосрочную перспективу. На федеральном уровне приняты новые законодательные акты, регулирующие отношения в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Устанавливаются детальные требования к качеству и надежности жилищно-коммунальных услуг. Принят Федеральный закон от 25.12.2012 № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», призванный системно решить задачу капитального ремонта многоквартирных домов. Во многом рассмотрены правила работы управляющих организаций.

Площадь жилищного фонда (жилые и нежилые помещения в многоквартирных домах) муниципального образования город Норильск составляет 4642,2 тыс. кв. м, это 866 многоквартирных домов, из которых:

- 471 многоквартирный дом улучшенной планировки;

- 359 многоквартирных домов «сталинка», «хрущевка», «индивидуальная планировка»;

- 30 домов гостиничного типа;

- 6 кирпичных многоквартирных домов в п. Снежногорск.

Массовая застройка муниципального образования город Норильск проводилась в период с 1940 - 1950 годов и в период 1960 - 1990 годов. Период 1940 - 1950 годов ознаменован строительством монументальных жилых зданий «сталинской» планировки с лепными архитектурными элементами на фасадах. В 60 - 80-е годы велось массовое строительство девятиэтажных домов гостиничного типа и пятиэтажных серийных домов, так называемых «хрущевок», с применением стеновых панелей и блоков из газозолобетона. В экстремальных климатических условиях Норильска их максимальный срок службы по исследованиям НВИИ составляет 25 - 30 лет. Последний многоквартирный жилой дом сдан в эксплуатацию после завершения строительства в 2002 году. В 2011 году началось строительство малоэтажного жилья на ростверках ранее снесенных аварийных строений. Три новых строения из облегченных конструкций введены в эксплуатацию в 2012 году, в 2015 году введено в эксплуатацию еще одно строение.

Более 20,3 км (30% от общей протяженности) магистральных коллекторов со степенью износа 100% имеют ветхое или аварийное состояние, т. к. наблюдаются многочисленные повреждения конструктивных элементов: просадки, разрушения, смещения и расхождения бетонных блоков, выпадение раствора по стыковым швам, нарушения связей сварных соединений, локальные обрушения, большая часть камер переключения имеют трещины и разрушения бетона. Нижние ярусы коллекторов обводнены и заилены. Уровень заиливания доходит до 1 м, уровень обводнения - до полного заполнения нижнего яруса коллектора. Обрушены кабельные конструкции, в результате чего силовые и слаботочные кабели лежат на дне заиленных или заполненных водой коллекторов. Отсутствие тепловой изоляции на магистральных трубопроводах вызывает потери тепла. Техногенное подтопление и засоление грунтов приводит к повсеместному на территории росту глубин сезонно-талого слоя, к повышению притока тепла в мерзлую толщу за счет увеличения теплопроводности грунтов, а это, в свою очередь, приводит к ослаблению структуры грунтов, уменьшению их плотности, снижению прочности, подъему уровня грунтовых вод.

Развитие аварийной ситуации на любом участке коллекторов с предельной степенью износа вызовет аварийное прекращение предоставления коммунальных услуг значительной части потребителей (более 10000 жителей), что в условиях Крайнего Севера недопустимо. Разрушение строительной части осложнит устранение аварийной ситуации по причине возникшей необходимости производства земляных работ, что, в свою очередь, требует значительных временных ресурсов в условиях вечномерзлых грунтов.

Основными причинами возникновения проблем в инженерной инфраструктуре и на объектах жилищного фонда муниципального образования город Норильск являются:

- эксплуатация инженерной инфраструктуры и объектов жилищного фонда в суровых климатических условиях;

- техногенное подтопление и засоление грунтов, нерешенность проблем отвода ливневых и паводковых вод, изменения теплофизических свойств грунтов;

- наличие техногенных аварийных ситуаций, приведших к изменению температурного режима толщи вечномерзлых грунтов и деструкции бетона несущих конструкций, к деформациям конструкций жилых зданий;

- деградация мерзлотных пород, несовершенство существующих методов инженерной подготовки территорий перед застройкой;

- принос тепла в грунты при фундаментостроении, многочисленные нарушения в эксплуатации подполий и других охлаждающих устройств;

- механизированное перераспределение снежного покрова;

- применение при массовом строительстве 70 - 80-х годов стеновых панелей и блоков из газозолобетона, обладающих низкими свойствами и прочностью, имеющие максимальный срок эксплуатации 25 - 30 лет;

- низкие объемы капитальных ремонтов, недостаточные для покрытия износа оборудования и строительной части инженерной инфраструктуры, строительных конструкций и инженерного оборудования многоквартирных домов;

- практически отсутствие нового строительства многоквартирных домов;

- наличие на территории аварийного и неперспективного жилищного фонда.

Для решения проблем, связанных с состоянием объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, необходимо:

- увеличение объемов капитального ремонта строительной части магистральных коллекторов с применением современных материалов гидро- и теплоизоляции, с целью исключения последующего растепления грунтов и, как следствие, просадки коллекторов;

- проведение капитального ремонта трубопроводов с применением современных материалов, имеющих более продолжительные сроки службы;

- увеличение объемов работ по сохранению несущей способности оснований и фундаментов зданий;

- проведение комплексного капитального ремонта объектов перспективного жилищного фонда;

- увеличение количества ежегодно отремонтированных квартир для ускорения процесса переселения граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда;

- проведение работ по модернизации и капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда с применением энергосберегающих материалов и технологий с учетом законодательства Российской Федерации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

Принятие МП обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения муниципального образования город Норильск, предотвращения критического уровня износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества.

За период 2014 - 2016 годов для решения существующих проблем в рамках реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» выполнено:

- по подпрограмме «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда» - ремонт и замена 9 919м инженерных сетей (2014 год - 4220 м, 2015 год - 2761 м., 2016 год - 2938м.), завершен комплекс работ по сохранению устойчивости 54 зданий перспективного жилищного фонда (2014 год - 27 зданий, 2015 год - 5 зданий, 2016 год – 22 зданий), завершен комплексный капитальный ремонт трех многоквартирных домов - № 3 по ул. Б. Хмельницкого, № 10 (1, 2 подъезд) по пр. Ленинский, № 1 по ул. Кирова (2, 3, 4, 5 подъезды), выполнены работы по сносу 1 аварийного строения, выполнен ремонт 342 квартир (2014 год и 2015 год по 160 квартир ежегодно, 2016 год – 22 квартиры) под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда;

- по подпрограмме «Организация проведения ремонта многоквартирных домов» - ремонт и окраска 136 009 кв. м фасадов (в 2014 году - 43515 кв. м, в 2015 году - 34797,5 кв. м., в 2016 году -57 696,5 кв. м.) 48 многоквартирных домов (в 2014 году - 17, в 2015 году – 14, в2016 - 17), ремонт 959 кв. м мягкой кровли двух многоквартирных домов, ремонт 1915 кв. м металлической кровли двух многоквартирных домов, ремонт 260-ти муниципальных квартир (в 2014 году - 2 квартиры, в 2015 году - 29 квартир, в 2016 году – 229 квартир, из которых 44 квартиры для детей-сирот), ремонт системы ТВС 3-х многоквартирных домов, установлено 89 общедомовых приборов учета, восстановлено 3259 разрушенных холодильных плит (2014 год - 537 шт., 2015 год - 941 шт., 2016 год -1781 шт.) на фасадах 60-ти многоквартирных домов (2014 год - 13 МКД, 2015 год - 18 МКД, 2016 год – 29 МКД), ремонт (замена) 110 телевизионных антенн коллективного пользования, ремонт душевых в 6-ти общежитиях общего типа, ремонт 28 междуэтажных, цокольных, чердачных деревянных перекрытий, ремонт 29213 кв. м асфальтового покрытия 24 придомовых территорий многоквартирных домов, ремонт 102 лифтов;

- по подпрограмме «Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры» - разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт объекта «Подкачивающая насосная станция ж/д 665 м/р 10 Центрального района города Норильска по ул. Нансена, д. 36» с целью улучшения гидравлических режимов ул. Красноярская, ул. Орджоникидзе и пл. Металлургов Центрального района города Норильска и на модернизацию и капитальный ремонт трансформаторной подстанции ТП-510 Т, района Талнах, по ул. Игарская район ж/д 48, выполнен первый этап строительства ТП-510 Т, выполнены инженерные изыскания для выполнения реконструкции очистных сооружений города Норильска, завершено строительство локальных очистных сооружений патологоанатомического корпуса городского кладбища города Норильска, выполнен ремонт вводных коллекторов к многоквартирным домам по адресам пр. Ленинский, д. 48 и д. 47, произведены дополнительные работы по замене тепловой изоляции трубопровода теплосети и холодного водоснабжения, замена кабельных конструкций в магистральном двухъярусном коллекторе по ул. Талнахская от ул. Михайличенко до ул. Ленинградской, выполнены работы по капитальному ремонту магистрального двухъярусного коллектора по ул. Нансена от ул. Красноярской до ул. Хантайской.

С 1 января 2017 года данная подпрограмма исключена из настоящей МП;

- по подпрограмме «Энергоэффективность и развитие энергетики» - разработана и утверждена схема водоснабжения и водоотведения, актуализированы схема водоснабжения и водоотведения, схема теплоснабжения муниципального образования город Норильск, заменено 700 единиц (2014 год - 28 един., 2015 год - 244 един., 2016год – 428 един.) неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное, проведено 7 энергетических обследований, заменен 21 расходомер, установлено 4326 индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодной, горячей воды (2014 год - 1812 един., 2015 год - 1420 един., 2016 год – 1094 един.).

Масштабы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Норильск и перспективы его развития находятся в прямой зависимости от функционирования производственных мощностей градообразующего предприятия ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель».

Принятие градообразующим предприятием производственной стратегии, которая дает понимание объемов производства в долгосрочной перспективе, определяет основные направления развития жилищно-коммунальной сферы и предполагает создание условий для системного подхода к решению существующих проблем, учитывая особенности современного социально-экономического положения муниципального образования город Норильск.

Ожидаемый социальный эффект от реализации мероприятий МП:

- обеспечение безаварийного функционирования жилых домов и объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- стабилизация мерзлотной обстановки в основаниях многоквартирных домов и подземных инженерных сооружений (коллекторов);

- сохранение эстетического облика города;

- создание безопасных и комфортных условий проживания.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОДПРОГРАММЫ МП

Целями МП являются:

- комплексное решение проблем устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающего безопасные и комфортные условия проживания;

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Для достижения целей планируется решить следующие ключевые задачи:

1. Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда - через реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда" на 2017 - 2020 годы» (приложение № 4 к настоящей муниципальной программе), подпрограммы 2 «Организация проведения ремонта многоквартирных домов» (приложение № 5 к настоящей муниципальной программе);

2. Обеспечение надежной эксплуатации жилищного фонда - через реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда» на 2017 - 2020 годы», подпрограммы 2 «Организация проведения ремонта многоквартирных домов»;

3. Обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры - через реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда» на 2017 - 2020 годы»;

4. Стимулирование рационального потребления коммунальных услуг - через реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Энергоэффективность и развитие энергетики» (приложение № 6 к настоящей муниципальной программе);

5. Повышение энергосбережения и энергоэффективности - через реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Энергоэффективность и развитие энергетики»;

6. Кроме подпрограмм, решение задач планируется обеспечить через реализацию 4 отдельных мероприятия:

- мероприятие 1 «Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства»;

- мероприятие 2 «Предоставление компенсации части платы граждан за коммунальные услуги»;

- мероприятие 3 «Гранты в форме субсидий, предоставляемые на конкурсной основе организациям, предоставляющим населению жилищные услуги, для реализации проектов по благоустройству, в целях формирования благоприятных условий и комфортного пребывания граждан в городской среде»;

- мероприятие 4 «Поддержание консервации выселенных аварийных МКД и отдельных выселенных аварийных подъездов в МКД».

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МП

4.1. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск, регламентирующие реализацию МП:

- постановление Администрации города Норильска от 13.04.2011 № 174 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из средств местного бюджета субсидий управляющим организациям и товариществам собственников жилья на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов муниципального жилищного фонда муниципального образования город Норильск»;

- постановление Администрации города Норильска от 19.06.2009 № 303 «Об утверждении Порядка предоставления из средств местного бюджета субсидий управляющим организациям и товариществам собственников жилья на возмещение затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов муниципального жилищного фонда муниципального образования город Норильск»;

- постановление Администрации города Норильска от 03.07.2015 № 342 «Об осуществлении Администрацией города Норильска отдельных государственных полномочий»;

- постановление Администрации города Норильска от 04.09.2015 № 465 «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги».

4.2. Перечень планируемых к принятию нормативных правовых актов Администрации города Норильска изложен в приложении № 1 к настоящей МП.

4.3. Реализация отдельных мероприятий МП:

Мероприятие 1 «Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства» (главный распорядитель средств бюджета муниципального образования город Норильск - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска).

Согласно Положению об Управлении жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска, утвержденному Решением Норильского городского Совета депутатов от 31.03.2015 № 23/4-495, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска является структурным подразделением (функциональным органом) Администрации города Норильска, осуществляющим полномочия Администрации города Норильска в области организации функционирования жилищно-коммунального хозяйства, управления муниципальным жилищным фондом муниципального образования город Норильск, тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения, энергосбережения и повышения энергетической эффективности структурных подразделений Администрации города Норильска, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Норильск, организации и обеспечения деятельности территориальной системы энергоснабжения на территории муниципального образования город Норильск.

Функции обеспечения деятельности жилищно-коммунального комплекса выполняет Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска численностью 54 человека. Действующая в настоящее время организационная структура и штатная численность утверждены распоряжением Администрации города Норильска от 20.06.2017 № 3375.

Основами функционирования Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска являются нормативные правовые акты, определяющие полномочия органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства:

- основополагающим нормативным актом является Жилищный кодекс Российской Федерации, одной из основных функций которого в области полномочий органов местного самоуправления - осуществление муниципального жилищного контроля;

- Федеральные законы от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - основная обязанность - организация надежного обеспечения потребителей коммунальными услугами;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» - осуществление контроля качества предоставления коммунальных услуг.

Учитывая перечисленные нормативные правовые акты, действующие в отрасли жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ), основными направлениями деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска являются:

- создание условий для эффективного управления многоквартирными домами на территории муниципального образования город Норильск;

- обеспечение содержания, сохранности и эксплуатации жилищного фонда муниципального образования город Норильск, его инженерной и коммунальной инфраструктур;

- участие в работе по определению потребности муниципального образования город Норильск в бюджетных ассигнованиях, обеспечивающих функциональную деятельность объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования город Норильск;

- формирование и проведение политики муниципального образования город Норильск в области энергосбережения и надежного обеспечения энергоресурсами муниципального образования город Норильск;

- проведение технического анализа состояния объектов энергетического хозяйства (сетей тепло-, водоснабжения, коллекторного хозяйства, электрохозяйства), находящихся на балансе Администрации города Норильска;

- организация работы по экономному использованию потребителями всех видов тепло-, водоресурсов и электрической энергии;

- участие в разработке тарифов на услуги организаций коммунального комплекса;

- планирование и контроль реализации программ капитального и текущего ремонтов жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры;

- осуществление муниципального контроля управления многоквартирными домами, оказания муниципальных услуг и осуществление работы постоянно действующих комиссий в области ЖКХ.

Также в рамках мероприятия предусмотрено приобретение материальных запасов и основных средств для Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Мероприятие 2 «Предоставление компенсации части платы граждан за коммунальные услуги» (главный распорядитель средств бюджета муниципального образования город Норильск - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска).

Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» предусмотрена компенсация части совокупных расходов граждан при предоставлении коммунальных услуг с учетом предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, утверждаемых Губернатором Красноярского края, в соответствии со ст. 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Оказание временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с Законом от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги».

Постановлением Администрации города Норильска от 03.07.2015 № 342 на Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска возложено осуществление следующих государственных полномочий:

- прием документов для предоставления исполнителям коммунальных услуг компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, проверку достоверности сведений, указанных в них;

- расчет размера компенсации части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг;

- принятие решений о предоставлении субсидий на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги;

- перечисление субсидий исполнителям коммунальных услуг на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги;

- контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидий на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги, принятие мер по возврату субсидий в случае нарушения таких условий.

Постановлением Администрации города Норильска Красноярского края от 04.09.2015 № 465 утвержден Порядок предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, а также возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления (далее - Порядок).

Компенсация части расходов граждан муниципального образования город Норильск предоставляется всем исполнителям коммунальных услуг, подавшим заявление с приложением документов, указанных в Порядке.

Расходы исполнителей коммунальных услуг на коммунальные услуги превышают доходы, поступающие от граждан муниципального образования город Норильск за коммунальные услуги, поскольку граждане оплачивают услуги в пределах индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, утвержденного Указом Губернатора Красноярского края от 26.12.2017 № 325-уг, определяемого по формуле:

base_23675_185260_1

ИКУМОМАКС - предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Красноярского края;

maxКУМОperj - размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги с наиболее невыгодным для потребителя (с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) на j-й месяц года долгосрочного периода, в котором размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги по Красноярскому краю максимален (рублей);

КУМОдекабрь - размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги с наиболее невыгодным для потребителя (с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) в декабре предыдущего календарного года (рублей);

j - месяц года долгосрочного периода.

Средства краевого бюджета в виде субвенций поступают в бюджет муниципального образования город Норильск и предназначены для ежемесячных выплат исполнителю коммунальных услуг. Выплаты осуществляются на основании соглашения о субсидировании, заключенного между Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска и исполнителем коммунальных услуг с учетом ежемесячных сверок сумм фактических субсидий, подлежащих выплате.

Мероприятие 3 «Гранты в форме субсидий, предоставляемые на конкурсной основе организациям, предоставляющим населению жилищные услуги, для реализации проектов по благоустройству в целях формирования благоприятных условий и комфортного пребывания граждан в городской среде» (главный распорядитель средств бюджета муниципального образования город Норильск - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска).

Гранты в форме субсидий будут предоставляться на конкурсной основе организациям, предоставляющим населению многоквартирных домов муниципального образования город Норильск жилищные услуги, и направлены на создание здоровой конкурентной среды в жилищно-коммунальной сфере. Планируется проведение конкурсов «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» и «Лучшая управляющая организация», подведением итогов которых будет предоставление грантов за достигнутые показатели.

Реализация данного мероприятия регламентирована Порядком предоставления гранта в форме субсидий, предоставляемого на конкурсной основе организациям, предоставляющим населению жилищные услуги, для реализации проектов по благоустройству в целях формирования благоприятных условий и комфортного пребывания граждан в городской среде, утвержденного Постановлением Администрации города Норильска от 29.07.2014 № 443.

Мероприятие 4 «Поддержание консервации выселенных аварийных МКД и отдельных выселенных аварийных подъездов в МКД» (главный распорядитель средств бюджета муниципального образования город Норильск - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска).

На сегодняшний день на территории муниципального образования город Норильск законсервировано 5 аварийных многоквартирных домов, снос которых на ближайшее время не запланирован, 3 многоквартирных дома, выселенные под капитальный ремонт и реконструкцию, 3 многоквартирных дома, в которых завершается процесс расселения, а также 12 отдельных подъездов, из которых 10 подъездов, подлежащих восстановлению и находящихся в эксплуатируемых многоквартирных домах. Периодически возникает необходимость выполнения работ на данных объектах, в том числе: закрытие дверных и оконных проемов первых этажей во избежание несанкционированного проникновения посторонних лиц в аварийные дома и подъезды; восстановление ограждений и защитных козырьков вдоль выселенных зданий с разрушающимися элементами фасадов.

Реализация данного мероприятия будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.4. Главными распорядителями средств бюджета муниципального образования город Норильск, предусмотренных на реализацию подпрограмм, являются:

- в части мероприятий подпрограмм «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда» на 2017 - 2020 и «Организация проведения ремонта многоквартирных домов» - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска;

- в части мероприятий подпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» - Администрация города Норильска, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска, Управление по спорту Администрации города Норильска, Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска, Управление жилищного фонда Администрации города Норильска, Управление имущества Администрации города Норильска, Управление социальной политики Администрации города Норильска.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП

Источниками финансирования мероприятий МП являются средства бюджета муниципального образования город Норильск, включая предоставляемые бюджету муниципального образования город Норильск средства краевого бюджета, а также внебюджетные источники.

Распределение расходов по мероприятиям МП приводится в приложении № 2 к настоящей МП.

6. ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МП

В результате реализации муниципальной программы планируется достижение целевых показателей согласно приложению № 3 к настоящей МП.

Реализация МП в период 2017 - 2020 годов позволит достичь следующих результатов:

1. Обеспечить устойчивое теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение потребителей муниципального образования город Норильск, повысить надежность и безопасность эксплуатации инженерных систем, повысить эффективность использования инженерных объектов за счет:

- снижения доли магистральных коллекторов с предельно допустимой степенью износа на 5%;

- выполнения объема ремонта инженерных сетей -10 190 м.;

- снижения доли потерь тепловой энергии в инженерных сетях на 0,4%;

2. Обеспечить сохранность жилищного фонда муниципального образования город Норильск, переселить в благоустроенное жилье граждан из аварийных и ветхих жилых домов, снизить бюджетное финансирование на переселение жителей из аварийного жилищного фонда, повысить эффективность использования муниципального жилищного фонда, за счет:

- снижения доли строений, требующих восстановления несущих способностей конструкций и оснований фундаментов, на 26 %;

- завершения комплекса работ по сохранению устойчивости перспективных строений - 285 строения;

- снижения доли аварийных и ветхих строений в общем количестве строений на 0,5%;

- выполнения работ по сносу аварийных и ветхих строений - 5 строений;

- выполнения ремонта квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда - 589 квартир;

- снижение доли пустующего муниципального жилья в общем объеме муниципального жилья в МКД до 10,3%.

3. Способствовать созданию условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими надежную эксплуатацию и сохранение жилищного фонда на территории муниципального образования город Норильск, создание безопасных и комфортных условий проживания за счет:

- снижения доли фасадов многоквартирных домов, находящихся в неудовлетворительном состоянии и ухудшающих внешний облик города, на 3,5%;

- снижения доли помещений в МКД «сталинской» планировки, признанных непригодными для дальнейшей эксплуатации из-за аварийного состояния междуэтажных, цокольных, чердачных деревянных перекрытий - на 36%;

- снижения доли МКД, на которых требуется восстановление аварийных участков наружных стен МКД, на 39,4 %;

- снижения количества МКД, на которых выявлены разрушения несущих конструкций «0» циклов, требующих немедленного устранения, на 2 ед.;

- выполнения ремонта квартир, пригодных для последующего заселения, в количестве 193 квартира;

- увеличения доли замененных лифтов, отработавших нормативный срок 25 и более лет, на 22%;

- увеличение доли МКД, в которых осуществлен переход на закрытую схему горячего водоснабжения, в общем количестве МКД, где требуется такой переход на 30 %.

4. Создать условия для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности за счет:

- актуализации схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск;

- замены 9 623 единиц неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное;

- замены 53 расходомеров ВЭПС-ТИ, КМ, РМ на новую модификацию;

- установки 83 теплообменника на муниципальных объектах;

- установки 25 355 индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодной, горячей воды.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Администрации города Норильска

от 07.12.2016 № 585

**ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИНЯТИЮ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МП**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование нормативно-правового акта | Предмет регулирования, основное содержание | Ответственный исполнитель | Срок принятия (год, квартал) |
| 1. | Постановление Администрации города Норильска «О внесении изменений в Постановление Администрации города Норильска от 04.09.2015 № 465 «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» | Порядок предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, а также возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска | II квартал 2018 года |
| 2. | Постановление Администрации города Норильска «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования город Норильск (район Центральный, Талнах, Кайеркан, Снежногорск)» | Утверждение актуальной редакции схемы теплоснабжения муниципального образования город Норильск | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска | II-ой квартал 2018 года, II-ой квартал 2019 года, II-ой квартал 2020 года |
| 3. | Постановление Администрации города Норильска «О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 13.04.2011 № 174 "Об утверждении Положения о порядке предоставления из средств местного бюджета субсидий управляющим организациям и товариществам собственников жилья на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов муниципального жилищного фонда муниципального образования город Норильск" | Порядок предоставления из средств местного бюджета субсидий на возмещение затрат по проведению капитального ремонта | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска | II-ой квартал 2018 года |

Приложение 2

к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2017-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации города Норильска

от 07.12.2016 № 585

**НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МП**

**"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности"**

**на 2017-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Подпрограммы, основные мероприятия и отдельные мероприятия МП | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | Общий объем финансирование тыс.руб. | **2017 год** | | | | | **2018 год** | | | | | **2019 год** | | | | | **2020 год** | | | | |
| Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| КЦСР | МБ | КБ | ФБ | Внебюджетные источники | **Итого финансирование 2017 год** | МБ | КБ | ФБ | Внебюджетные источники | **Итого финансирование 2018 год** | МБ | КБ | ФБ | Внебюджетные источники | **Итого финансирование 2019 год** | МБ | КБ | ФБ | Внебюджетные источники | **Итого финансирование 2020 год** |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ***1.*** | **Подпрограмма 1** |  | 04 3 00 00000 | **2 876 937,2** | **510,0** | **450 000,0** | **-** | **78 800,0** | **529 310,0** | **1 158,1** | **630 000,0** | **-** | **78 800,0** | **709 958,1** | **630,0** | **630 000,0** | **-** | **78 800,0** | **709 430,0** | **848,6** | **848 590,5** | **-** | **78 800,0** | **928 239,1** |
| **"Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда" на 2017-2020 годы" \*)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | УЖКХ | 04 3 00 S4310, 04 3 00 74310 | **515 460,0** | 110,0 | 50 000,0 | - | 78 800,0 | 128 910,0 | 50,0 | 50 000,0 | - | 78 800,0 | 128 850,0 | 50,0 | 50 000,0 | - | 78 800,0 | 128 850,0 | 50,0 | 50 000,0 | - | 78 800,0 | 128 850,0 |
| 1.2. | Сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда | УЖКХ | 04 3 00 S4320; 04 3 00 74320 | **1 843 251,2** | 320,0 | 320 000,0 | - | - | 320 320,0 | 441,5 | 441 527,1 | - | - | 441 968,6 | 441,5 | 441 527,1 | - | - | 441 968,6 | 638,4 | 638 355,6 | - | - | 638 994,0 |
|  | *в том числе кредиторская задолженность 2017 года* | *УЖКХ* | 04 3 00 74320 | ***74 975,7*** | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *74 975,71839* | - | *-* | *74 975,7* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | - | *-* | *-* |
| 1.3. | Снос аварийных и ветхих строений | УЖКХ | 04 3 00 S4340, 04 3 00 74340 | **83 560,3** | - | - | - | - | - | 20,6 | 20 571,6 | - | - | 20 592,2 | 20,6 | 20 571,6 | - | - | 20 592,2 | 42,3 | 42 333,6 | - | - | 42 375,9 |
| 1.4. | Ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда | УЖКХ | 04 3 00 S4350, 04 3 00 74350 | **434 665,7** | 80,0 | 80 000,0 | - | - | 80 080,0 | 646,0 | 117 901,3 | - | - | 118 547,3 | 117,9 | 117 901,3 | - | - | 118 019,2 | 117,9 | 117 901,3 | - | - | 118 019,2 |
|  | *в том числе кредиторская задолженность 2017 года* | *УЖКХ* | 04 3 00 S4350 | **528,1** | - | - | - | - | - | *528,06369* | - | - | - | *528,1* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***2.*** | **Подпрограмма 2  "Организация проведения ремонта многоквартирных домов"** |  | 04 2 00 00000 | **2 360 311,0** | **588 945,4** | **7 052,0** |  | **-** | **595 997,4** | **553 236,1** | **3 692,5** | **-** | **-** | **556 928,6** | **600 000,0** | **3 692,5** | **-** | **-** | **603 692,5** | **600 000,0** | **3 692,5** | **-** | **-** | **603 692,5** |
| **2.1.** | **Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов** | УЖКХ | 04 2 00 10000 | **1 685 818,4** | **388 435,7** | **-** |  | **-** | **388 435,7** | **421 978,4** | **-** | **-** | **-** | **421 978,4** | **441 765,3** | **-** | **-** | **-** | **441 765,3** | **433 639,0** | **-** | **-** | **-** | **433 639,0** |
| *2.1.1.* | Ремонт и окраска фасадов | УЖКХ | 04 2 00 10100 | **395 770,1** | 95 417,3 | - |  | - | 95 417,3 | 76 736,2 | - | - | - | 76 736,2 | 120 320,7 | - | - | - | 120 320,7 | 103 295,9 | - | - | - | 103 295,9 |
| *2.1.2.* | Замена междуэтажных, цокольных, чердачных деревянных перекрытий | УЖКХ | 04 2 00 10200 | **43 397,0** | 10 481,8 | - |  | - | 10 481,8 | 5 706,1 | - | - | - | 5 706,1 | 13 285,7 | - | - | - | 13 285,7 | 13 923,4 | - | - | - | 13 923,4 |
| *2.1.3.* | Ремонт металлической кровли | *УЖКХ* | 04 2 00 10600 | **114 257,4** | 17 010,9 | *-* |  | *-* | 17 010,9 | 48 046,5 | *-* | - | *-* | 48 046,5 | 24 000,0 | *-* | *-* | *-* | 24 000,0 | 25 200,0 | *-* | - | *-* | 25 200,0 |
| *2.1.4.* | Ремонт мягкой кровли | *УЖКХ* | 04 2 00 10500 | **57 450,1** | - | *-* |  | *-* | - | 24 650,1 | *-* | - | *-* | 24 650,1 | 16 000,0 | *-* | *-* | *-* | 16 000,0 | 16 800,0 | *-* | - | *-* | 16 800,0 |
| *2.1.5.* | Ремонт несущих конструкций "0" циклов | УЖКХ | 04 2 00 10700 | **15 168,8** | 8 802,8 | *-* |  | *-* | 8 802,8 | 6 366,0 | *-* | - | *-* | 6 366,0 | - | *-* | *-* | *-* | - | - | *-* | - | *-* | - |
| *2.1.6.* | Восстановление аварийных участков наружных стен МКД | УЖКХ | 04 2 00 10400 | **22 213,7** | - | - |  | - | - | 15 530,3 | - | - | - | 15 530,3 | 6 683,4 |  |  |  | 6 683,4 | - |  |  |  | - |
| *2.1.7.* | Замена, капитальный ремонт, модернизация лифтов | УЖКХ | 04 2 00 10900 | **728 432,8** | 206 753,9 | - |  | - | 206 753,9 | 136 492,1 | - | - | - | 136 492,1 | 187 896,0 |  |  |  | 187 896,0 | 197 290,8 |  |  |  | 197 290,8 |
| *2.1.8.* | Проектные работы | УЖКХ | 04 2 00 11100 | **37 546,4** | 5 590,1 | - |  | - | 5 590,1 | 30 956,3 | - | - | - | 30 956,3 | 500,0 | - | - | - | 500,0 | 500,0 | - | - | - | 500,0 |
| *2.1.9.* | Ремонт систем теплоснабжения и водоснабжения | УЖКХ | 04 2 00 10800 | **83 879,4** | 13 217,0 | - |  | - | 13 217,0 | 28 206,9 | - | - | - | 28 206,9 | 20 710,0 | - | - | - | 20 710,0 | 21 745,5 | - | - | - | 21 745,5 |
| *2.1.10.* | Работы по установке пластинчатых теплообменников для перехода на закрытую схему горячего водоснабжения | УЖКХ | 04 2 00 11200 | **187 702,7** | 31 161,9 | - |  | - | 31 161,9 | 49 287,9 | - | - | - | 49 287,9 | 52 369,5 | - | - | - | 52 369,5 | 54 883,4 | - | - | - | 54 883,4 |
| **2.2.** | **Ремонт муниципальных квартир в многоквартирных домах** | УЖКХ | 04 2 00 30000, 04 2 00 75510 | **160 358,6** | **67 912,2** | **7 052,0** |  | **-** | **74 964,2** | **22 140,0** | **3 692,5** | **-** | **-** | **25 832,5** | **25 477,0** | **3 692,5** | **-** | **-** | **29 169,5** | **26 699,9** | **3 692,5** | **-** | **-** | **30 392,4** |
| *2.2.1.* | - ремонт муниципальных квартир | УЖКХ | *04 2 00 30100, 04 2 00 75510* | 160 358,6 | 67 912,2 | 7 052,0 |  | - | 74 964,2 | 22 140,0 | 3 692,5 | - | - | 25 832,5 | 25 477,0 | 3 692,5 | - | - | 29 169,5 | 26 699,9 | 3 692,5 | - | - | 30 392,4 |
| **2.3.** | **Снос аварийных и ветхих строений** | УЖКХ | 04 2 00 40000 | **10 140,9** | **5 212,8** | - |  | - | **5 212,8** | **4 928,1** | - | - | - | **4 928,1** | **-** | - | - | - | **-** | **-** | - | - | - | **-** |
| *2.3.1.* | *- аварийное здание - район Талнах, ул. Кравца, д.12* | *УЖКХ* | *04 2 00 40100* | 10 140,9 | 5 212,8 | - |  | - | 5 212,8 | 4 928,1 | - | - | - | 4 928,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *2.3.2.* | *- аварийное здание - Центральный район, ул. Лауреатов, д.81* | *УЖКХ* | *04 2 00 40200* | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **2.4.** | **Проектные работы** | УЖКХ | 04 2 00 50000 | **4 795,8** | **2 397,9** | **-** |  | **-** | **2 397,9** | **2 397,9** | **-** | **-** | **-** | **2 397,9** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** |
| *2.4.1.* | *-Комсомольская, 30* | *УЖКХ* | *04 2 00 50100* | 4 795,8 | 2 397,9 | - |  | - | 2 397,9 | 2 397,9 | - | - | - | 2 397,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **2.5.** | **Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД за муниципальные помещения в МКД (в рамках фонда РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА)** | УЖКХ | 04 2 00 20000 | **499 197,3** | 124 986,8 | - |  | - | 124 986,8 | 101 791,7 | - | - | - | 101 791,7 | 132 757,7 | - | - | - | 132 757,7 | 139 661,1 | - | - | - | 139 661,1 |
| ***3.*** | **Подпрограмма 3"Энергоэффективность и развитие энергетики"** |  | 04 4 00 00000 | **483 087,8** | **46 640,6** | **-** |  | **43 421,5** | **90 062,1** | **57 122,2** | **-** | **-** | **50 916,6** | **108 038,8** | **115 209,6** | **-** | **-** | **45 351,4** | **160 561,0** | **82 540,5** | **-** | **-** | **41 885,4** | **124 425,9** |
| **3.1.** | **Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе** |  | 04 4 00 00100 | **109 149,5** | **11 840,6** | **-** |  | **-** | **11 840,6** | **6 888,8** | **-** | **-** | **-** | **6 888,8** | **62 270,6** | **-** | **-** | **-** | **62 270,6** | **28 149,5** | **-** | **-** | **-** | **28 149,5** |
| *3.1.1.* | Разработка и последующая актуализация в том числе направленная на приведение в соответствие с действующим законодательством, схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на период с 2013 до 2028 года | УЖКХ | 04 4 00 00110 | ***7 184,0*** | ***2 465,0*** | ***-*** |  | ***-*** | ***2 465,0*** | ***1 185,0*** | ***-*** | - | ***-*** | ***1 185,0*** | ***1 767,0*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 767,0*** | ***1 767,0*** | ***-*** | - | ***-*** | ***1 767,0*** |
| *3.1.2.* | Модернизация узлов учета ТЭР и воды с установкой приборов учета на горячую воду, замена расходомеров ВЭПС-ТИ, КМ, РМ на новую модификацию | Всего, в.т.ч. | 04 4 00 00120 | ***6 587,4*** | ***4 004,4*** | ***-*** |  | ***-*** | ***4 004,4*** | ***441,0*** | ***-*** | - | ***-*** | ***441,0*** | ***1 683,0*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 683,0*** | ***459,0*** | ***-*** | - | ***-*** | ***459,0*** |
| УОиДО |  | 6 587,4 | 4 004,4 | - |  | - | 4 004,4 | 441,0 | - | - | - | 441,0 | 1 683,0 | - | - | - | 1 683,0 | 459,0 | - | - | - | 459,0 |
| *3.1.3.* | Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное | Всего, в.т.ч. | 04 4 00 00140 | ***20 090,3*** | ***2 286,8*** | ***-*** |  | ***-*** | ***2 286,8*** | ***5 262,8*** | ***-*** | - | ***-*** | ***5 262,8*** | ***6 228,0*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***6 228,0*** | ***6 312,7*** | ***-*** | - | ***-*** | ***6 312,7*** |
| Администрация города Норильска |  | 602,7 | 602,7 | - |  | - | 602,7 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УС |  | 5 374,8 | 602,7 | - |  | - | 602,7 | 2 587,3 | - | - | - | 2 587,3 | 1 850,4 | - | - | - | 1 850,4 | 334,4 | - | - | - | 334,4 |
| УДКиИ |  | 6 950,0 | 478,7 | - |  | - | 478,7 | 1 151,3 | - | - | - | 1 151,3 | 1 527,6 | - | - | - | 1 527,6 | 3 792,4 | - | - | - | 3 792,4 |
| УОиДО |  | 602,7 | 602,7 | - |  | - | 602,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УЖФ |  | 768,0 | - | - | - | - | - | 768,0 | - | - | - | 768,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Талнахское территориальное управление |  | 281,2 | - | - | - | - | - | 281,2 | - | - | - | 281,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление имущества |  | 571,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 571,9 | - | - | - | 571,9 | - | - | - | - | - |
| Администрация города Норильска (МБУ "МЦ" районы Кайеркан, Талнах) |  | 1 103,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 103,9 | - | - | - | 1 103,9 | - | - | - | - | - |
| УСП ( МБУ "КЦСОН") |  | 1 991,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 174,2 | - | - | - | 1 174,2 | 817,5 | - | - | - | 817,5 |
| УСП (МБУ РЦ "Виктория") |  | 794,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 794,2 | - | - | - | 794,2 |
| Администрация города Норильска (МКУ "Норильский городской архив") |  | 574,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 574,2 | - | - | - | 574,2 |
| Администрация города Норильска (МКУ "УКРиС") |  | 475,0 | - | - | - | - | - | 475,0 | - | - | - | 475,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *3.1.4.* | Установка теплообменников на ГВС на муниципальных объектах | Всего, в.т.ч. | 04 4 00 00150 | ***75 287,8*** | ***3 084,4*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3 084,4*** | ***-*** | ***-*** | - | ***-*** | ***-*** | ***52 592,6*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***52 592,6*** | ***19 610,8*** | ***-*** | - | ***-*** | ***19 610,8*** |
| УЖКХ |  | 484,4 | 484,4 | *-* | *-* | *-* | 484,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УС |  | 15 079,6 | 2 600,0 | *-* | *-* | *-* | 2 600,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 479,6 | - | - | - | 12 479,6 |
| УОиДО |  | 46 352,8 | - | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | 41 004,4 | - | - | - | 41 004,4 | 5 348,4 | - | - | - | 5 348,4 |
| УДКиИ |  | 10 696,8 | - | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | 10 696,8 | - | - | - | 10 696,8 | - | - | - | - | - |
| Снежногорское территориальное управление |  | 891,4 | - | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | 891,4 | - | - | - | 891,4 | - | - | - | - | - |
| Администрация города Норильска (МБУ "МЦ" район Кайеркан) |  | - | - | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Администрация города Норильска |  | 891,4 | - | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 891,4 | - | - | - | 891,4 |
| Талнахское территориальное управление |  | 891,4 | - | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 891,4 | - | - | - | 891,4 |
| **3.2.** | **Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде** | **УЖКХ** | **04 4 00 00200** | **373 938,3** | **34 800,0** | **-** | **-** | **43 421,5** | **78 221,5** | **50 233,4** | **-** | **-** | **50 916,6** | **101 150,0** | **52 939,0** | **-** | **-** | **45 351,4** | **98 290,4** | **54 391,0** | **-** | **-** | **41 885,4** | **96 276,4** |
| *3.2.1.* | Возмещение затрат нанимателям муниципального жилищного фонда за самостоятельно установленные приборы учета электрической энергии, горячего и холодного водоснабжения в многоквартирных домах | УЖКХ | 04 4 00 00210 | ***8 500,0*** | 2 500,0 | - | - | - | 2 500,0 | 1 000,0 | - | - | - | 1 000,0 | 2 500,0 | - | - | - | 2 500,0 | 2 500,0 | - | - | - | 2 500,0 |
| *3.2.2.* | Установка индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодной, горячей воды нанимателям муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах | УЖКХ | 04 4 00 00220 | ***68 863,4*** | 7 300,0 | - | - | - | 7 300,0 | 9 233,4 | - | - | - | 9 233,4 | 25 439,0 | - | - | - | 25 439,0 | 26 891,0 | - | - | - | 26 891,0 |
| *3.2.3.* | Возмещение затрат, связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах | УЖКХ | 04 4 00 00230 | ***115 000,0*** | 25 000,0 | - | - | - | 25 000,0 | 40 000,0 | - | - | - | 40 000,0 | 25 000,0 | - | - | - | 25 000,0 | 25 000,0 | - | - | - | 25 000,0 |
| *3.2.4.* | Утепление контура жилых зданий, замена дверных, оконных блоков |  |  | ***98 064,9*** | - | - | - | 30 802,5 | 30 802,5 | - | - | - | 27 405,0 | 27 405,0 | - | - | - | 22 005,6 | 22 005,6 | - | - | - | 17 851,8 | 17 851,8 |
| *3.2.5.* | Установка антивандальных и энергосберегающих светильников на объектах жилищного фонда и в местах общего пользования |  |  | ***63 761,7*** | - | - | - | 10 505,8 | 10 505,8 | - | - | - | 17 363,8 | 17 363,8 | - | - | - | 17 518,9 | 17 518,9 | - | - | - | 18 373,2 | 18 373,2 |
| *3.2.6.* | Модернизация схемы внутридомового освещения |  |  | ***10 050,3*** | - | - | - | 63,7 | 63,7 | - | - | - | 3 725,2 | 3 725,2 | - | - | - | 3 271,7 | 3 271,7 | - | - | - | 2 989,7 | 2 989,7 |
| *3.2.7.* | Ремонт изоляции трубопроводов в подвальных помещениях |  |  | ***3 491,5*** | - | - | - | 509,0 | 509,0 | - | - | - | 957,6 | 957,6 | - | - | - | 993,4 | 993,4 | - | - | - | 1 031,5 | 1 031,5 |
| *3.2.8.* | Модернизация схемы наружного дворового освещения |  |  | ***5 787,6*** | - | - | - | 1 323,0 | 1 323,0 | - | - | - | 1 402,4 | 1 402,4 | - | - | - | 1 486,5 | 1 486,5 | - | - | - | 1 575,7 | 1 575,7 |
| *3.2.9.* | Установка балансировочных вентелей и запорно-регулирующей арматуры |  |  | ***418,9*** | - | - | - | 217,5 | 217,5 | - | - | - | 62,6 | 62,6 | - | - | - | 75,3 | 75,3 | - | - | - | 63,5 | 63,5 |
| 4. | **Мероприятие 1, всего** |  |  | **184 850,2** | **9 771,2** | **32 941,3** |  | **-** | **42 712,5** | **50 260,7** | **3 877,9** | **-** | **-** | **54 138,6** | **43 507,7** | **-** | **-** | **-** | **43 507,7** | **44 491,4** | **-** | **-** | **-** | **44 491,4** |
| 4.1. | Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства | УЖКХ | 04 9 00 00100 04 9 00 75110 04 9 00 10470 04 9 00 10400 | **182 563,1** | 9 341,4 | 32 941,3 |  | - | 42 282,7 | 49 123,4 | 3 877,9 | - | - | 53 001,3 | 43 147,7 | - | - | - | 43 147,7 | 44 131,4 | - | - | - | 44 131,4 |
| 4.2. | Совершенствование материально-технической базы | УЖКХ | 04 9 00 00200 | **2 287,1** | 429,8 | - |  | - | 429,8 | 1 137,3 | - | - | - | 1 137,3 | 360,0 | - | - | - | 360,0 | 360,0 | - | - | - | 360,0 |
| 5. | **Мероприятие 2** |  |  | **103 106,0** | **-** | **18 568,6** |  | **-** | **18 568,6** | **-** | **14 845,8** | **-** | **-** | **14 845,8** | **-** | **34 845,8** | **-** | **-** | **34 845,8** | **-** | **34 845,8** | **-** | **-** | **34 845,8** |
| 5.1. | Предоставление компенсации части платы граждан за коммунальные услуги | УЖКХ | 04 9 00 75700 | **103 106,0** | - | 18 568,6 |  | - | 18 568,6 | - | 14 845,8 | - | - | 14 845,8 | - | 34 845,8 | - | - | 34 845,8 | - | 34 845,8 | - | - | 34 845,8 |
| 6. | **Мероприятие 3** |  |  | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 6.1. | Гранты в форме субсидий, предоставляемые на конкурсной основе организациям, предоставляющим населению жилищные услуги, для реализации проектов по благоустройству в целях формирования благоприятных условий и комфортного пребывания граждан в городской среде | УЖКХ | 04 6 00 00100 | **-** | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | **Мероприятие 4** |  |  | **900,0** | **500,0** | **-** |  | **-** | **500,0** | **400,0** | **-** | **-** | **-** | **400,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 7.1. | Поддержание консервации выселенных аварийных МКД и отдельных выселенных аварийных подъездов в МКД | УЖКХ | 04 6 00 00200 | **900,0** | 500,0 |  |  | - | 500,0 | 400,0 |  |  |  | 400,0 | - |  |  |  | - | - |  |  |  | - |
|  | **ИТОГО по МП:** |  |  | **6 009 192,2** | **646 367,2** | **508 561,9** |  | **122 221,5** | **1 277 150,6** | **662 177,1** | **652 416,2** | **-** | **129 716,6** | **1 444 309,9** | **759 347,3** | **668 538,3** | **-** | **124 151,4** | **1 552 037,0** | **727 880,5** | **887 128,8** | **-** | **120 685,4** | **1 735 694,7** |

Примечание: \*) - название подпрограммы в соответствии с названием краевой подпрограммы

Приложение № 3

к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно- коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Администрации города Норильска

от 07.12.2016 № 585

**ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

**МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2017-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Целевые индикаторы результативности МП | Ед. изм. | Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года) | | | | Значения индикаторов результативности по периодам реализации МП | | | Уд.вес индикатора в МП (подпрограмме МП) | Формула расчета индикатора | Источник информации | Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер мероприятия по МП) |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Факт | Факт | План | Оценка | План | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности"** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |
| *1.1.1.* | *Объем ремонта инженерных сетей* | п.м. | 14 799 | 17 737 | 19 698 | 19 698 | 23 105 | 25 427 | 27 927 | 2017-0,25; 2018- 0,2; 2019-0,2; 2020 - 0,2 | Объем выполненных работ в текущем периоде + выполненные работы с начала реализации программы (2011 год) | Акты выполненных работ | 1.1."Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" |
| *1.1.2.* | *Количество перспективных строений с завершенным комплексом работ по сохранению устойчивости* | строений | 85 | 107 | 148 | 149 | 201 | 289 | 392 | 2017 - 0,5; 2018-0,3; 2019-0,3; 2020 - 0,3 | Объем выполненных работ в текущем периоде + выполненные работы с начала реализации программы (2011 год) | Акты выполненных работ и акт приемки в эксплуатацию законченным капитальным ремонтом | 1.2."Сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда" |
| *1.1.3.* | *Количество снесенных аварийных и ветхих строений* | строений | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 2017 -0; 2018-0,1; 2019-0,1; 2020 - 0,1 | Объем выполненных работ в текущем периоде + выполненные работы с начала реализации программы (2011 год) | Акты выполненных работ и акт приемки в эксплуатацию завершенных работ | 1.3."Снос аварийных и ветхих строений" |
| *1.1.4.* | *Количество отремонтированных квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда* | квартир | 640 | 662 | 738 | 704 | 931 | 1 091 | 1 251 | 2017 - 0,25; 2018-0,2; 2019-0,2; 2020 - 0,2 | Объем выполненных работ в текущем периоде + выполненные работы с начала реализации программы (2011 год) | Акты выполненных работ и акт приемки в эксплуатацию законченным капитальным ремонтом | 1.4."Ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда" |
| *1.1.5.* | *Доля пустующего муниципального жилья в общем объеме муниципального жилья в МКД* | % | - | - | - | - | 10,7 | 10,5 | 10,3 | 2017 -0; 2018-0,2; 2019-0,2; 2020 - 0,2 | С = площадь пуст. мун. жил. пом. / общая площ. мун. жил. пом. | Реестр пустующих жилых помещений МО город Норильск | 1.4."Ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда" 2.2. "Ремонт муниципальных квартир в многоквартирных домах" |
| 1.2. | ***Подпрограмма 1 "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда" на 2017-2020 годы" \*)*** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |
| *1.2.1.* | *Доля магистральных коллекторов, нуждающихся в замене* | % | 17 | 14 | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 | 0,2 | протяженность сетей, нуждающихся в замене/общая протяженность сетей | Отчет об исполнении мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда" на 2017-2020 годы | 1.1."Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" |
| *1.2.2.* | *Доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях* | % | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 0,1 | объем потерь тепловой энергии/объем реализации тепловой энергии | Отчет об исполнении мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда" на 2017-2020 годы |
| *1.2.3.* | *Доля строений, требующих восстановление несущих способностей конструкций и оснований фундаментов* | % | 58 | 58 | 54 | 56 | 50 | 42 | 32 | 0,3 | количество строений, требующих восстановления несущих способностей конструкций/количество строений в эксплуатации | Отчет об исполнении мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда" на 2017-2020 годы | 1.2."Сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда" |
| *1.2.4.* | *Доля аварийных и ветхих строений в общем количестве строений* | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | количество аварийных и ветхих строений/количество строений в эксплуатации | Отчет об исполнении мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда" на 2017-2020 годы | 1.3."Снос аварийных и ветхих строений" |
| *1.2.5.* | *Доля заселенных квартир в аварийном и ветхом жилищном фонде* | % | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,3 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 0,2 | количество заселенных квартир в аварийном и ветхом жилищном фонде/общее количество квартир жилищного фонда | Отчет об исполнении мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда" на 2017-2020 годы | 1.4. "Ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда" |
| 1.3. | ***Подпрограмма 2 "Организация проведения ремонта многоквартирных домов"*** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |
| *1.3.1.* | *Доля фасадов МКД, находящихся в неудовлетворительном состоянии и ухудшающих внешний облик города* | % | 21 | 20 | 18,1 | 18,1 | 17,7 | 17,2 | 16,5 | 2017 - 0,14; 2018 - 0,14; 2019 - 0,15;  2020 - 0,15 | количество фасадов, находящихся в неудовлетворительном состоянии/ общее количество фасадов | Акты выполненных работ | 2.1.1."Ремонт и окраска фасадов" |
| *1.3.2.* | *Доля помещений в МКД "сталинской" планировки, признанных непригодными для дальнейшей эксплуатации из-за аварийного состояния междуэтажных, цокольных, чердачных деревянных перекрытий* | % | 90 | 78 | 63 | 74 | 69 | 55 | 42 | 2017 - 0,14; 2018 - 0,14; 2019 - 0,15;  2020 - 0,15 | количество пустующих помещений с неуд.состоянием перекрытия на начало планируемого периода / общее количество пустующих помещений в МКД "сталинской" планировки, признанных непригодными для дальнейшей эксплуатации из-за аварийного состояния перекрытий, на начало реализации программы | Акты выполненных работ | 2.1.2. "Замена междуэтажных, цокольных, чердачных деревянных перекрытий" |
| *1.3.3.* | *Доля МКД, на которых восстановлена кровля, находящаяся в крайне неудовлетворительном состоянии* | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2017 -0,15; 2018 - 0,05; 2019 - 0,05;  2020 - 0,05 | количество МКД, на которых восстановлена кровля/ количество МКД на которых выявлена кровля в крайне неудовлетворительном состоянии | Акты выполненных работ | 2.1.3. "Ремонт металлической кровли" 2.1.4. "Ремонт мягкой кровли" |
| *1.3.4.* | *Количество МКД, на которых выявлены разрушения несущих конструкций "0" циклов, требующих немедленного устранения* | ед. | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | - | - | 2017 - 0,02; 2018 - 0,02; 2019 - 0,00 | количество МКД, на которых выявлены разрушения несущих конструкций "0" циклов, требующих немедленного устранения | Акты выполненных работ | 2.1.5. "Ремонт несущих конструкций "0" циклов" |
| *1.3.5.* | *Доля МКД, на которых требуется восстановление аварийных участков наружных стен МКД* | % | 72 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 14,7 | 0 | - | 2017 - 0;  2018 - 0,14; 2019 - 0,14 | 100 % - (количество МКД с восстановленными участкамии/ количество МКД, на фасадах которых требуется восстановить аварийные участки наружных стен) | Акты выполненных работ | 2.1.6. "Восстановление аварийных участков наружных стен МКД" |
| *1.3.6.* | *Доля замененных лифтов, отработавших нормативный срок 25 и более лет, в общем количестве эксплуатируемых лифтов* | % | 0,06 | 7 | 14 | 14 | 18 | 23 | 29 | 2017 - 0,4;  2018 - 0,4; 2019 - 0,4;  2020 - 0,5 | количество замененных лифтов/ общее количество лифтов в эксплуатации | Акты выполненных работ | 2.1.7. "Замена и капитальный ремонт лифтов" |
| *1.3.7.* | *Доля МКД, в которых осуществлен переход на закрытую схему горячего водоснабжения, в общем количестве МКД, где требуется такой переход* | % |  |  | 6 | 5 | 9 | 18 | 30 | 2017 - 0,1; 2018 - 0,1; 2019 - 0,1;  2020 - 0,1 | количество МКД, включенных в программу/ общее количество МКД, где требуется установка пластинчатых теплообменников | Акты выполненных работ | 2.1.10. "Работы по установке пластинчатых теплообменников для перехода на закрытую схему горячего водоснабжения" |
| *1.3.8.* | *Количество отремонтированных квартир* | ед. | 124 | 294 | 375 | 375 | 427 | 457 | 487 | 2017 - 0,01; 2018 - 0,01; 2019 - 0,01;  2020 - 0,05 | количество отремонтированных квартир в текущем периоде + выполненные работы с начала реализации программы (2012 год) | Акты выполненных работ | 2.2. "Ремонт муниципальных квартир в многоквартирных домах" |
| *1.3.9.* | *Количество выселенных аварийных домов, подлежащих сносу* | ед. |  | - | 1 | 1 | - | - | - | 2017- 0,02 |  | Акты выполненных работ | 2.3. "Снос аварийных и ветхих строений" |
| *1.3.10.* | *Получение проектной документации* | ед. |  | - | 1 | 1 | - | - | - | 2017- 0,02 |  | Акты выполненных работ | 2.4. "Проектные работы" |
| 1.4. | ***Подпрограмма 3 "Энергоэффективность и развитие энергетики"*** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,0** |  |  |  |
| *1.4.1.* | *Наличие актуализированной схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к концу текущего финансового года* | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | - | Постановление Администрации города Норильска | 3.1.1. "Разработка и последующая актуализация в том числе направленная на приведени ев соответствие с действующим законодательством схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на период с 2013 до 2028 года" |
| *1.4.2.* | *Количество модернизированных узлов учета ТЭР и воды с установкой приборов учета на горячую воду, замена расходомеров ВЭПС-ТИ, КМ, РМ на новую модификацию* | шт. | 9 | 12 | 35 | 35 | 4 | 11 | 3 | 0,2 | - | Акты выполненных работ | 3.1.2. "Модернизация узлов учета ТЭР и воды с установкой приборов учета на горячую воду, замена расходомеров ВЭПС-ТИ,КМ, РМ на новую модификацию" |
| *1.4.3.* | *Количество замененного неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное* | шт. | 244 | 428 | 620 | 620 | 2 750 | 3 075 | 3 178 | 0,2 | - | Акты выполненных работ | 3.1.3. "Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное" |
| *1.4.4.* | *Установка теплообменников на ГВС на муниципальных объектах* | ед. |  | 3 | 2 | 2 | - | 59 | 22 | 0,2 | - | Акты выполненных работ | 3.1.4. "Установка теплообменников на ГВС на муниципальных объектах" |
| *1.4.5.* | *Количество установленных индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодной, горячей воды* | шт. | 1420 | 1094 | 2 335 | 2 335 | 4 620 | 9 200 | 9 200 | 0,2 | количество установленных приборов учета, установленных согласно муниципальному заказу + количество приборов учета, самостоятельно установленных нанимателями муниципального жилищного фонда, получившими возмещение затрат | Акты выполненных работ | 3.2.1."Возмещение затрат нанимателям муниципального жилищного фонда за самостоятельно установленные приборы учета электрической энергии, горячего и холодного водоснабжения в многоквартирных домах"; 3.2.2. "Установка индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодной, горячей воды нанимателям муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах" |

Примечание: \*) - название подпрограммы в соответствии с названием краевой подпрограммы

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального

хозяйства и повышение

энергетической эффективности»,

утвержденной постановлением

Администрации города Норильска

от 07.12. 2016 г. № 585

**1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»**

**НА 2017 - 2020 ГОДЫ <\*>**

<\*> Название подпрограммы соответствует названию краевой программы.

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнитель МП (ответственный исполнитель подпрограммы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска |
| Цели подпрограммы МП | создание условий для приведения жилищного фонда и инженерной инфраструктуры в надлежащее состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания в муниципальном образовании город Норильск |
| Задачи подпрограммы МП | - обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования город Норильск;  - сохранение перспективного жилищного фонда на территории муниципального образования город Норильск |
| Срок реализации подпрограммы МП | Сроки реализации: 2017 - 2020 годы;  I этап - 2017 - 2018 годы;  II этап - 2019 - 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.) | Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников – 2 876 937,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  - краевого бюджета – 2 558 590,5 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2017 год – 450 000,0 тыс. руб.;  2018 год – 630 000,0 тыс. руб.;  2019 год – 630 000,0 тыс. руб.;  2020 год – 848 590,5 тыс. руб.  - бюджета муниципального образования – 3 146,7 тыс. руб., в том числе по годам:  2017 год – 510,0 тыс. руб.;  2018 год – 1 158,1 тыс. руб.;  2019 год – 630,0 тыс. руб.;  2020 год – 848,6 тыс. руб.  - внебюджетных источников – 315 200,0 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2017 год – 78 800,0 тыс. руб.;  2018 год – 78 800,0 тыс. руб.;  2019 год – 78 800,0 тыс. руб.;  2020 год – 78 800,0 тыс. руб. |
| Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации подпрограммы МП) | На конец первого этапа реализации (2018 год):  - доля магистральных коллекторов, нуждающихся в замене – 12,0%;  - доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях - 5,2%;  - доля строений, требующих восстановления несущих способностей конструкций и оснований фундаментов – 50,0 %;  - доля аварийных и ветхих строений в общем количестве строений - 0,5%;  - доля заселенных квартир в аварийном и ветхом жилищном фонде – 2,8%.  На конец второго этапа реализации (2020 год):  - доля магистральных коллекторов, нуждающихся в замене – 9,0%;  - доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях - 5,0%;  - доля строений, требующих восстановления несущих способностей конструкций и оснований фундаментов – 32,0%;  - доля аварийных и ветхих строений в общем количестве строений – 0,2%;  - доля заселенных квартир в аварийном и ветхом жилищном фонде – 2,3% |

2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Норильск - развитый индустриальный городской округ Красноярского края, на территории которого функционируют следующие отрасли экономики: горнодобывающая, цветная металлургия, энергетическая, газовая и пищевая промышленность, транспорт, связь, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и другие. Муниципальное образование город Норильск на сегодняшний день признано моногородом, градообразующим предприятием является Заполярный филиал ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (далее - Заполярный филиал).

Являясь моногородом, Норильск представляет собой сложную структуру, в которой городской округ и Заполярный филиал - неразрывны.

Заполярный филиал в полной мере можно отнести к группе финансово-благополучных градообразующих предприятий. В то же время для функционирования самого муниципального образования город Норильск сложившаяся ситуация не является идеальной с точки зрения возможностей органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск влиять на социально-экономическое развитие территории. Имея возможность полноценного контроля и регулирования собственной хозяйственной деятельности, транспортных потоков, связывающих муниципальное образование город Норильск с удаленными более крупными населенными пунктами, Заполярный филиал оказывает существенное влияние на решение многих вопросов, касающихся жизни территории.

Город Норильск построен на вечномерзлых грунтах, фундаменты зданий и сооружений - свайные, планировка сооружений способствует защите от снежных заносов и ослаблению силы ветра в дворовых территориях. Территория муниципального образования город Норильск объединяет: Центральный район, районы Кайеркан, Талнах и поселок Снежногорск.

Массовая застройка муниципального образования город Норильск проводилась в период с 1940 - 1950 годов и в период 1960 - 1990 годов. Период 1940 - 1950 годов ознаменован строительством монументальных жилых зданий «сталинской» планировки с лепными архитектурными элементами на фасадах. Последний многоквартирный жилой дом сдан в эксплуатацию после завершения строительства в 2002 году. В 2012 году построены и сданы в эксплуатацию 3 малоэтажных дома, построенных на ростверках ранее снесенных многоквартирных домов.

Обеспечение муниципального образования город Норильск коммунальными услугами осуществляется из централизованных генерирующих источников транспортировкой по магистральным сетям и распределительным сетям до потребителей. Техническое состояние магистральных коллекторов играет важную роль в качественных характеристиках предоставляемых коммунальных услуг и является гарантией бесперебойного их обеспечения.

Общая протяженность магистральных коллекторов в Центральном районе, районах Талнах и Кайеркан составляет 60100 м. Общая протяженность трубопроводов тепловодоснабжения и канализации в магистральных коллекторах составляет:

- сети теплоснабжения - 120,2 км;

- сети водоснабжения - 58,7 км;

- сети канализации - 57 км.

Магистральное коллекторное хозяйство по конструктивному исполнению в основном двухъярусное, за исключением коллекторов 1 - 3 микрорайонов района Талнах, которые выполнены непроходными. В верхнем ярусе расположены трубопроводы тепло-, водоснабжения (далее - ТВС) и кабельные линии распределительной сети наружного освещения, в нижнем ярусе размещены трубы канализации, а также силовые кабели и кабели связи.

Более 20,3 км (30% от общей протяженности) магистральных коллекторов со степенью износа 100% имеют ветхое или аварийное состояние, т.к. наблюдаются многочисленные повреждения конструктивных элементов: просадки, разрушения, смещения и расхождения бетонных блоков, выпадение раствора по стыковым швам, нарушение связей сварных соединений, локальные обрушения, большая часть камер переключения имеют трещины и разрушения бетона. Нижние ярусы коллекторов обводнены и заилены. Уровень заиливания доходит до 1 м, уровень обводнения - до полного заполнения нижнего яруса коллектора. Обрушены кабельные конструкции, в результате чего силовые и слаботочные кабели лежат на дне заиленных или заполненных водой коллекторов. Отсутствие тепловой изоляции на магистральных трубопроводах вызывает потери тепла. Техногенное подтопление и засоление грунтов приводит к повсеместному в регионе росту глубин сезонно-талого слоя, к повышению притока тепла в мерзлую толщу за счет увеличения теплопроводности грунтов, а это, в свою очередь, приводит к ослаблению структуры грунтов, уменьшению их плотности, снижению прочности, подъему уровня грунтовых вод.

В связи с эксплуатацией в условиях повышенной влажности, кабельные конструкции в нижнем ярусе коллекторов на большом протяжении корродированы, потеряли свою несущую способность и обрушены, в результате чего кабельная продукция лежит на дне коллектора в воде и мусоре. В результате длительного нахождения в воде защитная броня корродирована, защитные оболочки потеряли свои изоляционные свойства, что является грубым нарушением требований норм и правил электробезопасности и создает угрозу жизни обслуживающему персоналу.

Обводненность и заиливание нижнего яруса всех коллекторов происходит еще и из-за отсутствия ливневой канализации и попадания большого количества бытового мусора, шлака и песка через вентиляционные люки, плиты перекрытия, поврежденные блоки.

Ежегодно проводимые ремонтно-восстановительные работы за счет тарифной составляющей и инвестиций бюджета муниципального образования город Норильск в среднем в объеме 150 - 200 млн руб. обеспечивают безаварийное энергоснабжение муниципального образования город Норильск. Из общего объема ремонтно-восстановительных работ 90% средств используется на восстановление работоспособности инженерных сетей, оставшаяся часть - на восстановление строительной части магистральных коллекторов, что не обеспечивает потребность.

Муниципальное образование город Норильск представляет собой очаг концентрированного техногенного воздействия на природную среду. Наряду с механическими воздействиями важнейшим фактором являются также различные тепловые влияния, которые реализуются через температурное поле.

Практически отсутствие нового строительства и необходимых инвестиций на выполнение работ по модернизации жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры приводит к повышению износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса.

Нарушения в эксплуатации подполий зданий и нерациональные способы реконструкции подземных сооружений, способствуют снижению несущей способности оснований и нарастанию деформации объектов.

Развитие аварийной ситуации на любом участке коллекторов с предельной степенью износа вызовет аварийное прекращение предоставления коммунальных услуг значительной части потребителей (более 10000 жителей), что в условиях Крайнего Севера недопустимо. Разрушение строительной части осложнит устранение аварийной ситуации по причине возникшей необходимости производства земляных работ, что, в свою очередь, требует значительных временных ресурсов в условиях вечномерзлых грунтов.

Кроме того, развитие аварийной ситуации на объектах инженерной инфраструктуры ведет к неизбежному подтоплению зданий и сооружений, ухудшению мерзлотно-геологических условий оснований, растеплению грунтов, снижению несущей способности вмороженных свай, нарастанию деформаций объектов, что, в свою очередь, приведет к снижению устойчивости зданий, и, как следствие, к росту количества жилых зданий в предаварийном состоянии.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования город Норильск по состоянию на 01.10.2017 составляет 4624,0 тыс. кв. м, в том числе 4339,5 тыс. кв. м - площадь жилых помещений, 284,5 тыс. кв. м - площадь нежилых помещений. Количество многоквартирных домов - 863.

Характеристика по срокам эксплуатации многоквартирных домов:

- до 10 лет - 4 здания, что составляет менее одного процента от общего количества;

- от 11 до 30 лет - 183 здания – 21,2 %;

- от 30 до 50 лет - 456 зданий – 52,8 %;

- более 50 лет - 220 зданий -25,5 %.

В 70 - 80-е годы велось массовое строительство девятиэтажных домов гостиничного типа и пятиэтажных серийных домов, так называемых «хрущевок», с применением стеновых панелей и блоков из газозолобетона. В экстремальных климатических условиях, где расположено муниципальное образование город Норильск, их максимальный срок службы по исследованиям Норильского индустриального института составляет 25 - 30 лет. Данные конструкции обладают низкими теплозащитными свойствами и прочностью, в настоящее время интенсивно разрушаются. В связи с тем, что газозолобетонные панели не подлежат реконструкции, данные здания являются неперспективным жильем.

Из общего числа жилых строений муниципального образования город Норильск 29 строений относятся к неперспективному жилищному фонду, это:

- дома и отдельные подъезды, признанные межведомственной комиссией по вопросам признания помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования город Норильск, созданной распоряжением Администрации города Норильска от 19.04.2010 № 1220 (далее - Межведомственная комиссия), аварийными и подлежащие расселению и сносу;

- жилые здания с неудовлетворительным состоянием конструкций, прогнозируемые к выселению и сносу;

- дома гостиничного типа, «хрущевки» с конструкцией стен из газозолобетонных панелей.

Общая площадь неперспективного жилищного фонда составляет 182,8 тыс. кв. м, что составляет 4% от общей площади эксплуатируемого жилищного фонда муниципального образования город Норильск.

Количество аварийного жилья, признанного решениями Межведомственной комиссии аварийным, подлежащим расселению и сносу, по состоянию на 01.10.2017 составляет 3 строения и два подъезда многоквартирных домов.

На 01.10.2017 на особом контроле по состоянию грунтов и несущих конструкций числятся 244 жилых здания, в т.ч. в Центральном районе Норильска - 165, в районе Талнах - 69, в районе Кайеркан - 10, из них:

- с прогрессирующими деформациями - 14 зданий, в т.ч. в Центральном районе Норильска - 5, в районе Талнах - 9;

- с разрушением несущих конструкций (по материалу) - 26 зданий, в том числе в Центральном районе Норильска - 24, в районе Кайеркан - 2;

- с деформациями без дальнейшей прогрессии - 185 зданий, в т.ч. в Центральном районе Норильска - 136, в районе Талнах - 46, в районе Кайеркан - 3;

- по состоянию грунтов оснований фундаментов - 74 здания, в т.ч. в Центральном районе Норильска - 62, в районе Талнах - 8, в районе Кайеркан - 4.

Точная оценка количества и степени неблагополучия состояния зданий и сооружений нуждается в специальных исследованиях и анализе (прогнозе) поведения мерзлотно-геологической ситуации на территории муниципального образования город Норильск под влиянием техногенеза, однако уже сейчас следует отметить, что от 50 - 60% (Норильск) до 10 - 15% (Талнах, Оганер, Кайеркан) всех зданий и сооружений муниципального образования город Норильск имеют деформации (той или иной степени) и требуется применение достаточно радикальных средств для повышения несущей способности оснований, чтобы обеспечивать длительную безаварийную эксплуатацию объектов.

Основными причинами возникновения проблем в инженерной инфраструктуре и на объектах жилищного фонда муниципального образования город Норильск являются:

- эксплуатация инженерной инфраструктуры и объектов жилищного фонда в суровых климатических условиях;

- техногенное подтопление и засоление грунтов, нерешенность проблем отвода ливневых и паводковых вод, изменения теплофизических свойств грунтов;

- наличие техногенных аварийных ситуаций, приведших к изменению температурного режима толщи вечномерзлых грунтов и деструкции бетона несущих конструкций, к деформациям конструкций жилых зданий;

- деградация мерзлотных пород, несовершенство существующих методов инженерной подготовки территорий перед застройкой;

- принос тепла в грунты при фундаментостроении, многочисленные нарушения в эксплуатации подполий и других охлаждающих устройств;

- механизированное перераспределение снежного покрова;

- применение при массовом строительстве 70 - 80-х годов стеновых панелей и блоков из газозолобетона, обладающих низкими свойствами и прочностью, имеющие максимальный срок эксплуатации 25 - 30 лет;

- низкие объемы капитальных ремонтов, недостаточные для покрытия износа оборудования и строительной части инженерной инфраструктуры, строительных конструкций и инженерного оборудования многоквартирных домов;

- практически отсутствие нового строительства многоквартирных домов;

- наличие на территории аварийного и неперспективного жилищного фонда.

Для решения проблем, связанных с состоянием объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, необходимо:

- увеличение объемов капитального ремонта строительной части магистральных коллекторов с применением современных материалов гидро- и теплоизоляции, с целью исключения последующего растепления грунтов и, как следствие, просадки коллекторов;

- проведение капитального ремонта трубопроводов с применением современных материалов, имеющих более продолжительные сроки службы;

- увеличение объемов работ по сохранению несущей способности оснований и фундаментов зданий;

- проведение комплексного капитального ремонта объектов перспективного жилищного фонда;

- увеличение количества ежегодно отремонтированных квартир для ускорения процесса переселения граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда;

- проведение работ по модернизации и капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда с применением энергосберегающих материалов и технологий с учетом законодательства Российской Федерации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

За период 2012 - 2016 годов для решения существующих проблем выполнен ряд мероприятий в рамках реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Норильск на период 2011 - 2020 годы» и муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»:

- ремонт и замена инженерных сетей - 17737 м (2012 год - 4180м, 2013 год - 3638м, 2014 год - 4220 м , 2015 год - 2761 м, 2016 год – 2938м.);

- завершен комплекс работ по сохранению устойчивости зданий перспективного жилищного фонда - 107 зданий (2012 год - 13 зданий, 2013 год - 40 зданий, 2014 год - 27 зданий, 2015 год - 5 зданий, 2016 год – 22 здания);

- снесены аварийные и ветхие строения - 7 строений (2012 год - 3 строения, 2013 год - 3 строения, 2014 год - 1 строение);

- выполнен ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда - 662 квартир (с 2012 по 2015 год – по 160 квартир ежегодно, в 2016 году – 22 квартиры);

- разработана проектная документация и завершен комплексный капитальный ремонт трех многоквартирных домов - пр. Ленинский, д. 10, подъезд 1, 2,ул. Б. Хмельницкого, д. 3 иул. Кирова, д. 1, подъезды 2, 3, 4, 5.

Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения муниципального образования город Норильск, предотвращения критического уровня износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса края, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества.

Решение задач восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития Красноярского края и возможно только программными методами путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий.

Решение проблем, обозначенных в рамках реализации подпрограммы, окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества и общее экономическое развитие муниципального образования город Норильск.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ МП

Целью подпрограммы является создание условий для приведения жилищного фонда и инженерной инфраструктуры в надлежащее состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания в муниципальном образовании город Норильск.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

Задача 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования город Норильск.

Задача 2. Сохранение перспективного жилищного фонда на территории муниципального образования города Норильск.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ МП

С 2011 года в городе Норильске реализуется четырехстороннее Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ПАО «ГМК «Норильский никель», период которого предполагается до 2020 года.

В соответствии с заключенным Соглашением по модернизации и развитию объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда города Норильска от 31.08.2010 реализуются мероприятия в рамках данной подпрограммы.

4.1. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования город Норильск, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

4.2. Средства бюджета муниципального образования город Норильск, в том числе субсидии, предоставляемые местному бюджету из краевого бюджета и федерального бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы, направляются на:

1) модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в соответствии с разделом 1 приложения № 4 и приложением № 4.1 к настоящей подпрограмме;

2) выполнение работ по сохранению устойчивости зданий перспективного жилищного фонда в соответствии с разделом 2 приложения № 4 к настоящей подпрограмме.

Работы по капитальному ремонту фундаментов в многоквартирном доме могут включать в себя работы по замене и (или) восстановлению несущих строительных конструкций многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства;

3) выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с разделом 3 приложения № 4 к настоящей подпрограмме;

4) выполнение работ по сносу аварийных и ветхих строений в соответствии с разделом 4 приложения № 4 к настоящей подпрограмме;

5) выполнение работ по ремонту квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда (в случае возникновения при ремонте квартир необходимости ремонта (замены) перекрытий, обеспечить выполнение данных работ в соответствии с существующим проектным решением и сметными нормативами) в соответствии с разделом 5 приложения № 4 к настоящей подпрограмме.

4.3. Субсидии перечисляются бюджету муниципального образования город Норильск в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края на выполнение соответствующих программных мероприятий, в том числе на погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым работам в предыдущем году фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января следующего года обязательствам по мероприятиям подпрограммы.

4.4. Предоставление субсидий из краевого бюджета, указанных в пункте 4.3 настоящей подпрограммы, осуществляется при условии выполнения за счет средств местного бюджета обязательств по долевому финансированию указанных расходов. Доля участия муниципального образования город Норильск в финансировании расходов составляет не менее 0,1 процента от суммы субсидии.

Субсидии предоставляются на основании Соглашения, заключенного между министерством промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края и Администрацией города Норильска.

Перечисление субсидий, указанных в подпунктах 1, 4 и 5 пункта 4.2 настоящей подпрограммы, осуществляется по выполненным объемам работ.

4.5. Для перечисления субсидий на модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, выполнение работ по сносу аварийных и ветхих строений, выполнение работ по ремонту квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда Администрация города Норильска представляет в министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, следующие документы:

- выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающих долевое участие в финансировании расходов в размере не менее 0,1 процента от суммы субсидий;

- копии муниципальных контрактов, а также документов, подтверждающих основание заключения контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заверенные руководителем Администрации города Норильска;

- копию подпрограммы муниципального образования город Норильск;

- положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (в случаях, установленных законодательством) или результатов проверки обоснованности расчетов сметной стоимости объектов капитального ремонта;

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Документы, указанные в абзацах 2 - 5 настоящего пункта, предоставляются единовременно.

Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) предоставляются Администрацией города Норильска - получателем бюджетных средств до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

Перечисление субсидий осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня представления Администрацией города Норильска в министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, указанного в настоящем пункте полного пакета документов.

4.6. Для перечисления субсидии на выполнение работ по сохранению устойчивости зданий перспективного жилищного фонда в виде аванса в размере 30% от суммы, предусмотренной Соглашением, Администрация города Норильска представляет в министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края следующие документы:

- выписки из решений о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающие долевое участие в финансировании расходов в размере не менее 0,1 процента от суммы субсидий;

- копию муниципального правового акта, регламентирующего порядок предоставления субсидии из местного бюджета юридическим лицам (управляющим организациям и (или) товариществам собственников жилья) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с проведением работ по сохранению устойчивости зданий перспективного жилищного фонда, а также на выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов;

- копию подпрограммы муниципального образования город Норильск;

- положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (в случаях, установленных законодательством) или результатов проверки обоснованности расчетов сметной стоимости объектов капитального ремонта.

Дальнейшее предоставление субсидий осуществляется по выполненным объемам работ и (или) услуг, превышающим сумму аванса, для чего Администрация города Норильска ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за истекшим, представляет в министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края копии платежных поручений, подтверждающих факт оплаты за разработку проектно-сметной документации, за проведение государственной экспертизы проектной документации, за проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, с отметкой кредитной организации, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Перечисление субсидии осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня представления Администрацией города Норильска в министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, указанного в настоящем пункте, полного пакета документов.

4.7. Администрация города Норильска ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края ежемесячный отчет о целевом использовании субсидий и отчет о реализации организациями коммунального комплекса производственных программ в части выполнения работ по капитальному ремонту сетей коммунальной инфраструктуры, влияющих на достижение целевых показателей результативности программы, согласно приложению № 2 к настоящей подпрограмме.

Администрация города Норильска не позднее 30 декабря представляет в министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края отчет о целевом использовании субсидий и отчет о реализации организациями коммунального комплекса производственных программ в части выполнения работ по капитальному ремонту инженерного оборудования, влияющих на достижение целевых показателей результативности программы, в текущем году, согласно приложению № 2 к настоящей подпрограмме.

Отчеты о целевом использовании субсидий должны содержать копии следующих документов:

- платежных документов, подтверждающих выполнение обязательств по софинансированию субсидий из бюджета муниципального образования город Норильск;

- актов сверки выполненных работ и (или) услуг;

- актов о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с указанием выполненных объемов работ;

- счетов-фактур на выполненные объемы работ;

- платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ и (или) услуг.

4.8. Нормативным правовым актом, регламентирующим выполнение мероприятий, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 4.2 настоящей подпрограммы, является постановление Администрации города Норильска от 13.04.2011 № 174 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из средств местного бюджета субсидий управляющим организациям и товариществам собственников жилья на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов муниципального жилищного фонда муниципального образования город Норильск».

Реализация мероприятий, указанных в подпунктах 1, 4 и 5 пункта 4.2 настоящей подпрограммы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ МП

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета муниципального образования город Норильск, включая предоставляемые бюджету муниципального образования город Норильск средства краевого и федерального бюджетов, а также внебюджетные источники.

Распределение расходов по мероприятиям подпрограммы приводится в приложении № 3 к настоящей подпрограмме МП, распределение расходов по источникам финансирования мероприятий подпрограммы приводится в приложении № 5 к настоящей подпрограмме МП.

6. ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ МП

6.1. В результате реализации подпрограммы планируется достижение целевых показателей, которые приведены в приложении № 3 к настоящей МП и в приложении № 1 к настоящей подпрограмме, при этом обеспечить комфортные условия проживания и повысить качество предоставления населению жилищно-коммунальных услуг с учетом доступности стоимости жилищно-коммунальных услуг, что будет способствовать повышению качества жизни населения муниципального образования город Норильск.

6.2. К концу реализации I этапа (2018 год) планируется достичь следующих результатов:

- доля магистральных коллекторов, нуждающихся в замене – 12,0%;

- доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях - 5,2%;

- объем ремонта инженерных сетей – 23 105 м;

- доля строений, требующих восстановления несущих способностей конструкций и оснований фундаментов – 50,0%;

- доля аварийных и ветхих строений в общем количестве строений - 0,5%;

- доля заселенных квартир в аварийном и ветхом жилищном фонде – 2,8%;

- количество отремонтированных квартир - 931 квартир.

6.3. К концу реализации II этапа (2020 год) планируется достичь следующих результатов:

- доля магистральных коллекторов с предельно-допустимой степенью износа – 9,0%;

- доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях – 5,0%;

- объем ремонта инженерных сетей – 27 927 м;

- доля строений, требующих восстановления несущих способностей конструкций и оснований фундаментов – 32,0%;

- доля аварийных и ветхих строений в общем количестве строений – 0,2%;

- доля заселенных квартир в аварийном и ветхом жилищном фонде – 2,3%;

- количество отремонтированных квартир - 1 251 квартир.

6.4. Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- обеспечить устойчивое теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение потребителей муниципального образования город Норильск;

- повысить надежность и безопасность эксплуатации инженерных систем;

- повысить эффективность использования инженерных объектов;

- обеспечить сохранность жилищного фонда муниципального образования город Норильск;

- переселить в жилые помещения, соответствующие условиям безопасности и комфортности, граждан из аварийных и ветхих жилых домов;

- снизить бюджетное финансирование на переселение жителей из аварийного жилищного фонда;

- повысить эффективность использования муниципального жилищного фонда.

Приложение № 1

к подпрограмме «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда» на 2017 – 2020 годы муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 0712.2016№ 585

Целевые показатели реализации подпрограммы

«Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда» на 2017-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия программы | Целевой показатель | Един. измер. | Величина базового показателя до реализации программы\* | 1-ый этап реализации | | | 2-ой этап реализации программы | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Задача 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск** | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Предоставление субсидий бюджету муниципального образования город Норильск на модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Доля магистральных коллекторов нуждающихся в замене | % | **23%** | **20%** | **17%** | **14%** | **12,6%** | **12%** | **10%** | **9%** |
| 1.1.2. | Доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях | % | **5,7%** | **5,6%** | **5,5%** | **5,4%** | **5,3%** | **5,2%** | **5,1%** | **5,0%** |
| 1.1.3. | Объем ремонта инженерных сетей | пог.м. | **7 176** | **11 057** | **14 799** | **17 737** | **19 698** | **23 105** | **25 427** | **27 927** |
| **Задача 2. Сохранение перспективного жилищного фонда на территории муниципального образования города Норильск** | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** |  | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда | Доля строений, требующих восстановления несущих способностей конструкций и оснований фундаментов | % | **65%** | **62%** | **62%** | **57%** | **55%** | **50%** | **42%** | **32%** |
| 2.1.2. | Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов | Объем восстановления жилищного фонда | кв.м. | **0** | **6 047** | **6 047** | **11 120** | - | - | - | - |
|
| **2.2.** | **Предоставление субсидий бюджету муниципального образования город Норильск на выполнение работ по ремонту жилых помещений и сносу аварийных многоквартирных домов** | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Снос выселенных аварийных и ветхих строений | Доля аварийных и ветхих строений в общем количестве строений | % | **0,8%** | **0,7%** | **0,7%** | **0,7%** | **0,7%** | **0,5%** | **0,4%** | **0,2%** |
| 2.2.2. | Объем сноса аварийных и ветхих строений | кв.м. | **20 732** | **6 967** | **-** | **-** | **-** | **10 398** | **6 664** | **14 307** |
| 2.2.3. | Ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда | Доля заселенных квартир в аварийном и ветхом жилищном фонде | % | **3,7%** | **3,3%** | **3,3%** | **3,3%** | **3,3%** | **2,8%** | **2,5%** | **2,3%** |
| 2.2.4. | Количество отремонтированных квартир | квартир | **320** | **480** | **640** | **662** | **704** | **931** | **1 091** | **1 251** |

\* За базовое значение целевых индикаторов принят 2013 год

Приложение № 2

к подпрограмме «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда» на 2017-2020 годы муниципальной, программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Администрации города Норильска

от 07.12.2016 № 585

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий в рамках подпрограммы

«Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда» на 2017-2020 годы

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_месяц

*(отчетный период)*

Период реализации подпрограммы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Государственный заказчик программы (координатор программы):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Программные мероприятия | Адрес объекта | Един. измер | Объем работ | | | | Стоимость работ (тыс. руб.) | | | | | |
| за месяц | | с началагода | | за месяц | | | с начала года | | |
| План | Факт выполнения | План | Факт выполнения | План | Факт выполнения | Профинансировано | План | Факт выполнения | Профинансировано |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к подпрограмме «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда» на 2017-2020 годы муниципальной, программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Администрации города Норильска

от 07.12.2016 № 585

Перечень работ в рамках мероприятий

подпрограммы "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда" на 2017-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия программы | Един. измер. | Объем финансирования по годам | | | | | | |
| **Итого** | **I - этап** | 2017 | 2018 | **II - этап** | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Задача 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры** | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Предоставление субсидий бюджету муниципального образования город Норильск на реализацию мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Модернизация и развитие объектов инженерной инфраструктуры | тыс.руб. | **515 460** | **257 760** | 128 910 | 128 850 | **257 700** | 128 850 | 128 850 |
|  |  | пог.м. | **10 190** | **5 368** | 1 961 | 3 407 | **4 822** | 2 322 | 2 500 |
|  | **Итого по задаче 1** | тыс.руб. | **515 460** | **257 760** | 128 910 | 128 850 | **257 700** | 128 850 | 128 850 |
| **Задача 2. Сохранение жилищного фонда на территории муниципального образования города Норильск** | | | | | | | | | |
| **2.1.** |  | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда | тыс.руб. | **1 843 251,2** | **762 288,6** | 320 320,0 | 441 968,6 | **1 080 962,6** | 441 968,6 | 638 994,0 |
|  |  | зданий | **285** | **94** | 42 | 52 | **191** | 88 | 103 |
| 2.1.2. | Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов | тыс.руб. | **-** | **-** | - | - | **-** | - | - |
|  |  | зданий | **-** | **-** | - | - | **-** | - | - |
| **2.2.** | **Предоставление субсидий бюджету муниципального образования город Норильск на реализацию мероприятий по ремонту жилых помещений и сносу аварийных жилых домов** | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Снос выселенных аварийных и ветхих строений | тыс.руб. | **83 560,3** | **20 592,2** | - | 20 592,2 | **62 968,1** | 20 592,2 | 42 375,9 |
|  |  | зданий | **5** | **2** | - | 2 | **3** | 1 | 2 |
| 2.2.2. | Ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда | тыс.руб. | **434 665,7** | **198 627,3** | 80 080,0 | 118 547,3 | **236 038,4** | 118 019,2 | 118 019,2 |
|  |  | квартир | **589** | **269** | 42 | 227 | **320** | 160 | 160 |
|  | **Итого по задаче 2** | тыс.руб. | **2 361 477,2** | **981 508,1** | 400 400,0 | 581 108,1 | **1 379 969,1** | 580 580,0 | 799 389,1 |
|  | **ИТОГО по задаче 1-2** | тыс.руб. | **2 876 937,2** | **1 239 268,1** | 529 310,0 | 709 958,1 | **1 637 669,1** | 709 430,0 | 928 239,1 |

Приложение № 4

к подпрограмме «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда" на 2017 – 2020 годы муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Администрации города Норильска

от 07.12.2016 № 585

1. Модернизация и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Объем работ, всего, м.п.:** | **в том числе:** | | | | | **Срок реализации мероприятий** | **Всего инвестиций** | **в том числе по видам услуг, тыс.руб.** | | |
| **коллектор** | **Инженерные коммуникации, всего:** | **теплоснабжение** | **холодное водоснабжение** | **водоотведение** | **теплоснабжение** | **холодное водоснабжение** | **водоотведение и очистка сточных вод** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | ***10*** | ***11*** | ***12*** | ***13*** |
|  | **ВСЕГО  модернизация и развитие объектов инженерной инфраструктуры 2017-2020:** | **10 190** | **272** | **9 918** | **5 903** | **2 801** | **1 214** |  | **465 350** | **283 141** | **105 289** | **76 920** |
| **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЧАСТКОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ:** | | | | | | | | | | | | |
| **2017 год** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе 2017 года** | **1 961** | **-** | **1 961** | **1 424** | **537** | **-** |  | **78 800** | **56 131** | **22 669** | **-** |
| 2 | Коллектор ул. Нансена - Гормолокозавод | **833** | **-** | **833** | 671 | 162 | - | **2017** | **27 548** | 22 519 | 5 029 | - |
| 3 | Магистральные сети - г.Норильск, ул. Талнахская, Водовод по ул. Талнахской | **1 128** | **-** | **1 128** | 753 | 375 | - | **2017** | **51 252** | 33 612 | 17 640 | - |
| **2018 год** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе 2018 года** | **3 407** | **139** | **3 268** | **1 980** | **914** | **374** |  | **128 850** | **86 267** | **26 743** | **15 840** |
| 1 | Коллектор магистральный по ул. Нансена (на участке от ж/д 62 до ж/д 70) | **347** |  | **347** | 219 | 128 |  | **2 018** | **11 572** | 8 030 | 3 542 | - |
| 2 | Инженерные коммуникации (р-н Талнах, ул. Таймырская) | **264** | **-** | **264** | - | - | 264 | **2 018** | **13 696** | - | - | 13 696 |
| 3 | Верхний ярус ж/б коллектора Солнечный (ж/д 31 - ул. Н.Урванцева). Внутриквартальный коллектор и трубопровод водоотведения от здания по ул. Набережная Урванцева, д.10, до ул. Набережная Урванцева, д.23 | **288** | **96** | **192** | 96 | 48 | 48 | **2 018** | **11 574** | 7 374 | 3 403 | 797 |
| 4 | Инженерные коммуникации (р-н Талнах, ул. Таймырская) на участке от ТК 3.6 в сторону ж/д 7 ул. Таймырская | **382** | **-** | **382** | 255 | 127 | - | **2 018** | **13 208** | 10 210 | 2 998 | - |
| 5 | Радиальный коллектор м/р пр. Солнечный г.Норильск (РВС от пр.Молодежный до пр.Солнечный) | **1 000** | **-** | **1 000** | 656 | 344 | - | **2 018** | **34 632** | 26 545 | 8 087 | - |
| 6 | Водопровод по ул.Ленинградской (г.Норильск, пр.Ленинский - ул.Талнахская). Теплосеть по ул.Ленинградской (г.Норильск, пр.Ленинский - ул.Лауреатов). Коллектор 2-х ярусный по ул.Ленинградской (г.Норильск, пр.Ленинский - ул.Талнахская) | **615** | **-** | **615** | 410 | 205 | - | **2 018** | **23 221** | 15 564 | 7 657 | - |
| 7 | Трубопроводы прямой и обратной линии теплосети, ж/б лоток, расположенные по адресу: Красноярский край, город Норильск, райщн Центральный, ул. Нансена, 86А (уч-к между ж/д 86 по ул.Нансена и зданием МБОУ "СОШ №13, корпус 2") | **136** | **-** | **136** | 136 | - | - | **2018** | **3 424** | 3 424 | - | - |
| 8 | Коллектор г.норильск, ул.Талнахская, д.45 | **375** | **43** | **332** | 208 | 62 | 62 | **2018** | **17 523** | 15 120 | 1 056 | 1 347 |
| **2019 год** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе 2019 года** | **2 322** | **83** | **2239** | **999** | **500** | **740** |  | **128850** | **55043** | **23757** | **50050** |
| 1 | Канализация пр.Солнечный (р-н Центральный, проезд Солнечный) | **448** | 48 | **400** | - | - | 400 | **2 019** | **33 841** | - | - | 33 841 |
| 2 | Коллектор по ул.Набережной Урванцева (г.Норильск, ул.Набережная Урванцева) | **340** | **-** | **340** | - | - | 340 | **2 019** | **16 209** | - | - | 16 209 |
| 3 | магистральные сети ул. Ветеранов, Коллектор по ул.Ветеранов | **630** | **-** | **630** | 420 | 210 | - | **2 019** | **27 570** | 20 890 | 6 680 | - |
| 4 | Теплосеть ул.Богдана Хмельницкого(г.Норильск,ул.50 лет Октября-ул.Пушкина), Водопровод по ул.Богдана Хмельницкого(г.Норильск,ул.50 лет Октября-ул.Пушкина) | **764** | **-** | **764** | 509 | 255 | - | **2 019** | **29 162** | 19 441 | 9 721 | - |
| 5 | Трубопроводные камеры переключения 3-ий северный ввод (г.Норильск, ул.Ленинградская - ул.Лауреатов) | **140** | 35 | **105** | 70 | 35 | - | **2 019** | **22 068** | 14 712 | 7 356 | - |
| **2020 год** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе 2020 года** | **2 500** | **50** | **2 450** | **1 500** | **850** | **100** |  | **128 850** | **85 700** | **32 120** | **11 030** |

2. Сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Серия | Площадь технического подполья | Стоимость работ на плановый период |
|
|
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО сохранение устойчивости зданий жилищного фонда на 2017-2020 годы - 285 зданий** |  |  |  | **1 843 251,2** |
| **2017 год** | | | | | |
| **Центральный район** | | | | | |
| 1 | ул. Бегичева,15 | 1966 | 1-447-С | 700 | 2 600,0 |
| 2 | ул. Бегичева, 39 | 1967 | 1-447-С | 698 | 830,0 |
| 3 | ул. Солнечный, 13 | 1981 | 111-112 | 420 | 1 520,0 |
| 4 | пр. Молодежный, 23б | 1974 | 1-335 | 1180 | 15 160,0 |
| 5 | пр. Молодежный, 27-1 | 1974 | 1-335 | 1180 | 7 240,0 |
| 6 | пр. Молодежный, 27-2 | 1974 | 1-335 | 1180 | 11 940,0 |
| 7 | ул. Бегичева, 4 | 1967 | 1-464 | 889 | 2 481,1 |
| 8 | ул. Комсомольская,45а(переходящий на 2018) | 1963 | 1-464 | 886 | 10 650,0 |
| 9 | ул. Комсомольская,45б(переходящий на 2018) | 1963 | 1-464 | 413 | 9 050,0 |
| 10 | ул. Бегичева,21(переходящий на 2018) | 1977 | 84 | 562 | 10 064,0 |
| 11 | ул. Бегичева,23(переходящий на 2018) | 1978 | 84 | 565 | 8 030,0 |
| 12 | ул. Анисимова,5 | 1974 | 1-335 | 1116 | 15 255,2 |
| 13 | пр. Ленинский, 24 к.1 | 1960 | 1-447-С | 490 | 2 193,0 |
| 14 | пр. Ленинский, 24 к.2 | 1960 | 1-447-С | 490 | 11 722,5 |
| 15 | пр. Ленинградская,14 | 1966 | 1-464-М | 655 | 635,7 |
| 16 | ул. Лауреатов,33 | 1976 | 84 | 1197 | 18 518,9 |
| 17 | ул. Московская,8 | 1973 | к-69-5 | 655 | 4 503,4 |
| 18 | ул. Талнахская,25 | 1980 | 84 | 557 | 5 711,0 |
| 19 | ул. Талнахская,59 к.2 | 1970 | 1-464м | 885 | 3 410,1 |
| 20 | ул. Ленинградская, 12а | 1970 | 1-447-С | 715 | 748,2 |
| 21 | ул. Комсомольская,19 | 1983 | 111-112 | 1085 | 2 656,5 |
| 22 | ул. Набережная Урванцева,45 -1,2,3к. (переходящий на 2018) | 1983 | 111-112 | 1553 | 15 362,6 |
| 23 | ул. Орджоникидзе,19 (переходящий на 2018) | 1965 | 1-447-С | 920 | 7 188,0 |
| 24 | ул. Талнахская,67 | 1964 | 1-447-С | 1000 | 8 654,6 |
| 25 | ул. Ленинский, 46 (переходящий на 2018) | 1964 | 1-447-С | 2811 | 8 284,7 |
| 26 | ул. Орджоникидзе,10-3к.(переходящий на 2018) | 1964 | 1-447-С | 888 | 7 372,9 |
| 27 | ул. Орджоникидзе, 18-1к. | 1964 | 1-464-М | 888 | 1 240,4 |
| 28 | ул. Завенягина 4-1 | 1959 | 1-447-С | 822 | 4 621,2 |
| 29 | ул. Ленинский, 27-2 | 1959 | 1-447-С | 886 | 5 422,7 |
| 30 | пр. Ленинский, 19-2 | 1960 | 1-447-С | 883 | 6 397,0 |
| 31 | пр. Ленинский, 37-1 | 1962 | 1-447-С | 885 | 4 390,3 |
| 32 | пр. Ленинский, 29-2 | 1961 | 1-447-С | 880 | 4 063,3 |
| 33 | ул. Мира 2 | 1972 | 1-447-С | 1117 | 2 450,0 |
| 34 | ул. Талнахская,66 | 1976 | К-69 | 2015 | 9 571,6 |
| 35 | ул. Талнахская,69 (переходящий на 2018) | 1964 | 1-447С | 1450 | 6 900,0 |
| 36 | ул. Завенягина 6-1 | 1959 | 1-447-С | 452 | 2 819,0 |
| 37 | ул. Завенягина 6-3 | 1960 | 1-447-С | 450 | 5 059,1 |
|  | **ИТОГО Центральный район** |  |  | **34 418** | **244 717,0** |
| **Район Талнах** | | | | | |
| 38 | ул. Маслова,6 | 1969 | 1-447-С | 917 | 6 075,0 |
| 39 | ул. Космонавтов,15 | 1980 | К-69 | 725 | 4 466,1 |
| 40 | ул. Бауманская, д.26 ( переходящий на 2018) | 1982 | 111-84 | 600 | 213,5 |
| 41 | ул. Бауманская, д.28 ( переходящий на 2018 ) | 1980 | 111-84 | 600 | 1 836,7 |
| 42 | ул. Игарская,54 | 1976 | К-69 | 1 500 | 4 765,4 |
| 43 | ул. Таймырская,3 (переходящий на 2018) | 1973 | 1-447-С | 690 | 6 596,9 |
| 44 | ул. Диксона,4 (переходящий на 2018) | 1972 | 1-447-С | 690 | 6 229,9 |
| 45 | ул. Полярная,11 (переходящий на 2018) | 1977 | К-69 | 1 400 | 6 257,4 |
| 46 | ул. Таймырская,22 | 1970 | 1-447-С | 700 | 3 224,9 |
| 47 | ул. Федоровского,17 | 1993 | 84м | 620 | 4 429,0 |
| 48 | ул. Космонавтов, 41 | 1981 | 111-84 | 900 | 1 096,8 |
| 49 | ул. Космонавтов, 31 | 1981 | К-69 | 1 805 | 993,1 |
| 50 | ул. Первопроходцев,13 | 1982 | 84 | 1306 | 3 318,0 |
| 51 | ул. Рудная,13 | 1987 | 84 | 595 | 2 168,0 |
| 52 | ул. Рудная,25 | 1987 | 84 | 600 | 960,0 |
| 53 | ул. Енисейская 15 | 1990 | 84м | 2164 | 2 661,0 |
| 54 | ул. Новая 10 | 1984 | 111-84 | 2025 | 4 053,4 |
| 55 | ул. Новая 12 | 1984 | 111-84 | 1303 | 6 140,0 |
|  | **ИТОГО район Талнах** |  |  | **19 140** | **65 485,1** |
|  | **Резерв** |  |  |  | **10 117,9** |
|  | **ВСЕГО 2017 год:** | **42 здания** |  | **53 558** | **320 320,0** |
| **2018 год** | | | | | |
| **Центральный район** | | | | | |
| 1 | ул. Комсомольская,45А | 1963 | 1-464 | 886 | 6 692,3 |
| 2 | ул. Комсомольская,45Б | 1963 | 1-464 | 413 | 3 650,9 |
| 3 | ул. Бегичева,21 | 1977 | 84 | 562 | 4 906,9 |
| 4 | ул. Бегичева,23 | 1978 | 84 | 565 | 4 714,5 |
| 5 | пр.Ленинский,40-1к. | 1961 | 1-447-С | 445 | 4 307,2 |
| 6 | ул. Талнахская,30 | 1979 | К-69 | 5614 | 11 310,5 |
| 7 | ул. Павлова, 3 | 1957 | сталинка | 1666 | 2 401,8 |
| 8 | ул. 50 лет Октября, 6 А | 1957 | 111-112 | 723 | 2 026,1 |
| 9 | ул. Мира,1 - 4 к. | 1960 | 1-447-С | 806 | 7 938,0 |
| 10 | ул. 50 лет Октября, 8 | 1991 | 111-112 | 725 | 2 611,4 |
| 11 | ул. Орджоникидзе,10-3к. | 1964 | 1-447-М | 888 | 4 996,0 |
| 12 | ул. Комсомольская,30 | 1959 | 1-447-С | 1405 | 4 487,0 |
| 13 | ул. Талнахская,66 | 1976 | К-69 | 2015 | 1 120,0 |
| 14 | ул. Талнахская,69 | 1964 | 1-447С | 1450 | 6 113,0 |
| 15 | ул. Орджоникидзе, 10-4к. | 1964 | 1-464-М | 650 | 7 537,4 |
| 16 | ул. Комсомольская,44 к.1 | 1963 | 1-447-С | 890 | 5 687,7 |
| 17 | ул. Комсомольская,44 к.2 | 1963 | 1-447-С | 705 | 5 502,0 |
| 18 | ул. Комсомольская,52 к.1 | 1963 | 1-447-С | 882 | 6 538,0 |
| 19 | ул. Орджоникидзе,4 | 1963 | 1-447-С | 704 | 7 526,0 |
| 20 | ул.Орджоникидзе,14 | 1964 | 1-447-М | 657 | 3 450,0 |
| 21 | ул.Лениградская,3к.6 | 1962 | 1-447С | 450 | 3 340,0 |
| 22 | ул. Михайличенко,8а | 1985 | 111-112 | 705 | 3 511,0 |
| 23 | ул. Бегичева,13 | 1966 | 1-447-С | 697 | 5 084,3 |
| 24 | ул. Бегичева,17(переходящий на 2019) | 1966 | 1-447-С | 1326 | 9 691,3 |
| 25 | ул. Бегичева,43 | 1967 | 1-447-С | 892 | 6 681,3 |
| 26 | ул. Солнечный, 1 | 1964 | 1-447-С | 874 | 7 553,1 |
| 27 | ул. Солнечный, 3 | 1964 | 1-447-С | 415 | 4 485,2 |
| 28 | ул. Металлургов, 17 (переходящий на 2019) | 1973 | 84 | 2405 | 12 620,1 |
| 29 | ул. Нансена, 8 (переходящий на 2019) | 1969 | 1-464-м | 887 | 5 982,5 |
| 30 | ул. Нансена, 24(переходящий на 2019) | 1968 | 1-464-м | 893 | 8 950,8 |
| 31 | ул. Красноярская,д.5(переходящий на 2019) | 1966 | 1-464 | 697 | 7 468,5 |
| 32 | ул. Котульского,2 | 1967 | 1-447-С | 698 | 4 084,2 |
| 33 | ул. Котульского,3 (переходящий на 2019)переходящий на 2019) | 1966 | 1-447-С | 698 | 6 182,4 |
| 34 | ул. Котульского,13 | 1970 | 1-447-С | 500 | 5 097,4 |
| 35 | ул. Комсомольская,41Б (переходящий на 2019)переходящий на 2019) | 1964 | 1-464 | 418 | 4 060,2 |
| 36 | ул. Комсомольская,49В (переходящий на 2019)переходящий на 2019 ) | 1968 | 1-447С | 962 | 10 849,9 |
| 37 | ул.Б.Хмельницкого,19 (переходящий на 2019) | 1953 | сталинка | 2008 | 10 263,6 |
| 38 | ул.Б.Хмельницкого,21 | 1954 | сталинка | 2018 | 6 979,7 |
| 39 | ул.Б.Хмельницкого,25 | 1966 | 1-447-С | 698 | 6 944,0 |
| 40 | ул.Мира,8а | 1971 | 1-447-С | 450 | 4 162,6 |
| 41 | ул.Московская,14 | 1973 | К-69-5 | 1670 | 6 486,1 |
| 42 | ул.Ленинградская,4-2к. | 1961 | 1-447-С | 1618 | 5 615,5 |
| 43 | ул.Кирова,29 | 1958 | сталинка | 2948 | 15 657,1 |
| 44 | ул. Набережная Урванцева,45 -1,2,3к. | 1983 | 111-112 | 1553 | 16 000,0 |
| 45 | Талнахская,33(проектные работы) | 1974 | 1-464-м |  | 331,3 |
| 46 | Озерная,7(проектные работы) | 1993 | 84м |  | 659,1 |
| 47 | Ленинградская,8 корп.3(проектные работы) | 1965 | 1-464-м |  | 286,0 |
| 48 | Лауреатов,43(проектные работы) | 1978 | 84 |  | 576,3 |
| 49 | Лауреатов,35(проектные работы) | 1982 | к-69 |  | 671,5 |
| 50 | Кирова,25(проектные работы) | 1958 | сталинка |  | 543,3 |
| 51 | Комсомольская,17(проектные работы) | 1983 | 111-112 |  | 408,7 |
| 52 | Набережная,33(проектные работы) | 1983 | 111-112 |  | 559,8 |
| 53 | Комсомольская,25(проектные работы) | 1983 | 111-112 |  | 546,0 |
| 54 | Дзержинского,6(проектные работы) | 1961 | 1-447с |  | 257,8 |
| 55 | Ленинградская,3-4к.(проектные работы) | 1962 | 1-464-м |  | 210,7 |
| 56 | Ленинградская,3-5к.(проектные работы) | 1962 | 1-464-м |  | 206,6 |
| 57 | Ленинградская,7-1к.(проектные работы) | 1963 | 1-464-м |  | 206,8 |
| 58 | Ленинградская,9-1к.(проектные работы) | 1964 | 1-464-м |  | 206,5 |
| 59 | Ленинградская,9-2к.(проектные работы) | 1964 | 1-464-м |  | 206,8 |
| 60 | Ленинградская,11-2к.(проектные работы) | 1964 | 1-464-м |  | 210,9 |
|  | **ВСЕГО Центральный район** |  |  | **49 131,0** | **287 355,6** |
| **Район Кайеркан** | | | | | |
| 61 | ул.Надеждинская,д.2в к.2 | 1984 | 84 | 1126 | 6 902,7 |
| 62 | ул.Надеждинская,д.2б | 1981 | 84 | 867 | 1 900,8 |
| 63 | Норильская,26(переходящий на 2019) | 1990 | 84 | 482 | 408,4 |
| 64 | Строительная, 2в(проектные работы) | 1978 | 84 |  | 359,5 |
|  | **ВСЕГО район Кайеркан** |  |  | **2 475** | **9 571,4** |
| **Район Талнах** | | | | | |
| 65 | ул.Дудинская,11 | 1990 | К-69 | 1 000 | 3 252,9 |
| 66 | ул.Федоровского,1 | 1990 | 111-112 | 351 | 1 914,2 |
| 67 | ул. Космонавтов,12 | 1986 | 111-112 | 1 240 | 6 512,9 |
| 68 | ул.Строителей,11А | 1992 | 111-112 | 350 | 462,3 |
| 69 | ул.Строителей,37 | 1968 | 1-447-С | 960 | 1 838,6 |
| 70 | ул.Бауманская,6 | 1978 | 111-84 | 1 200 | 6 366,8 |
| 71 | ул.Игарская,42-1к. | 1984 | 111-84 | 1 200 | 3 824,7 |
| 72 | ул.Игарская,42-2к. | 1984 | 111-84 | 4 545,9 |
| 73 | ул.Горняков,15 | 1969 | 1-447-С | 907 | 3 998,3 |
| 74 | ул. Космонавтов,41 | 1981 | 111-84 | 900 | 8 043,6 |
| 75 | ул. Космонавтов,19 | 1979 | 111-84 | 600 | 4 275,2 |
| 76 | ул.Космонавтов,16 | 1986 | 111-112 | 1 240 | 2 431,0 |
| 77 | ул.Космонавтов,4 | 1986 | 111-112 | 620 | 3 572,1 |
| 78 | ул.Дудинская,1-2к. | 1984 | 111-84 | 1 500 | 3 069,0 |
| 79 | ул.Строителей,29 | 1967 | 1-447-С | 960 | 2 622,5 |
| 80 | ул. Енисейская,28а(переходящий на 2019) | 1992 | 84 | 400 | 258,7 |
| 81 | ул. Енисейская, 12(переходящий на 2019) | 1983 | 84м | 1155 | 323,4 |
| 82 | ул. Первопроходцев, 10 (переходящий на 2019) | 1988 | 111-84 | 1768 | 346,7 |
| 83 | ул. Первопроходцев, 12(переходящий на 2019) | 1985 | 111-84 | 1890 | 392,1 |
| 84 | ул. Енисейская,22 (переходящий на 2019) | 1984 | 84 | 1437 | 420,0 |
| 85 | ул. Бауманская, д.26(переходящий на 2019) | 1982 | 111-84 | 600 | 3 156,6 |
| 86 | ул. Бауманская, д.28 (переходящий на 2019) | 1980 | 111-84 | 600 | 3 500,0 |
| 87 | Энтузиастов,11(проектные работы) | 1982 | 84 |  | 415,0 |
| 88 | Энтузиастов,1(проектные работы) | 1982 | 84 |  | 493,4 |
| 89 | Рудная,23 корп.1(проектные работы) | 1987 | 84 |  | 381,1 |
| 90 | Бауманская,16(проектные работы) | 1981 | 84 |  | 368,0 |
| 91 | Бауманская,18(проектные работы) | 1981 | 84 |  | 367,9 |
| 92 | Бауманская,22(проектные работы) | 1981 | 84 |  | 366,7 |
| 93 | Горняков,11(проектные работы) | 1969 | 1-447с |  | 247,5 |
| 94 | Федоровского,3 к.2(проектные работы) | 1990 | 111-112 |  | 433,7 |
| 95 | Федоровского,16 к.1(проектные работы) | 1989 | 84м |  | 367,3 |
| 96 | Космонавтов,5(проектные работы) | 1981 | 84 |  | 400,9 |
| 97 | Федоровского,15(проектные работы) | 1980 | к-69 |  | 364,4 |
| 98 | Космонавтов,27(проектные работы) | 1980 | 84 |  | 366,1 |
| 99 | Космонавтов,37(проектные работы) | 1980 | 84 |  | 366,4 |
|  | **ВСЕГО район Талнах** |  |  | **20 878** | **70 065,9** |
|  | **ВСЕГО 2018 год:** | **52 здания** |  | **72 484** | **366 992,9** |
|  | **Погашение кредиторской задолженности 2017 года** | | | | **74 975,71839** |
|  | **ВСЕГО 2018 год:** |  | **52 здания** | **72 484** | **441 968,6** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО 2019 год:** |  | **88 зданий** |  | **441 968,6** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО 2020 год:** |  | **103 здания** |  | **638 994,0** |

3. Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес жилого дома (помещения) | Год постройки | % износа | серия | Дата акта о признании жилых домов/помещений непригодными для проживания | кол-во этажей | кол-во квартир | общая площадь, кв.м. | Стоимость ремонта 1 кв. м., тыс. руб. | Стоимость ремонта, тыс. руб. | | |
| Стоимость проектных работ, тыс. руб | Стоимость комплексного ремонта, тыс. руб. | **Всего, тыс.руб.** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13\* |
|  | **ВСЕГО комплексный капитальный ремонт МКД на 2016-2020 годы** | | | | |  | **73** | **5 073** |  |  |  | **133 364,2** |
| **2016 год** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кирова,1-2,3,4,5 под. | 1952 | 80 | сталин. | №1666, 05.12.97 | 5 | 73 | 5 073 |  |  | 133 364,2 | **133 364,2** |
|  | **ИТОГО 2016 год:** |  |  |  |  |  | **73** | **5 073** |  |  |  | **133 364,2** |

4. Снос выселенных аварийных и ветхих строений

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Адрес жилого дома | Год постройки | Серия дома | Площадь, м2 | Прогноз расселения (год) | Количество зданий (ед) | Стоимость работ (тыс.руб.) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **ВСЕГО снос выселенных аварийных и ветхих строений 2017-2020:** |  |  | **31 369** |  | **5** | **83 560,3** |
|  | **ВСЕГО 2017-2020:** |  |  | **31 369** |  | **5** | **83 560,3** |
| **2017 год** | | | | | | | |
|  | **Итого 2017 год:** |  |  |  |  |  |  |
| **2018 год** | | | | | | | |
| 1 | Талнахская,59, корп.1 |  |  | 3 556 |  | 1 | 6 255,0 |
| 2 | Лауреатов,81 |  |  | 6 842 |  | 1 | 14 337,2 |
|  | **Итого 2018 год:** |  |  | **10 398** |  | **2** | **20 592,2** |
| **2019 год** | | | | | | | |
|  | **Итого 2019 год:** |  |  | **6 664** |  | **1** | **20 592,2** |
| **2020 год** | | | | | | | |
|  | **Итого 2020 год:** |  |  | **14 307** |  | **2** | **42 375,9** |

5. Ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Показатель | Количество квартир (шт) | Площадь, м2 | Стоимость работ (тыс.руб.) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ВСЕГО ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого ЖФ на 2016-2020: | 611 | 23 812 | 440 136,3 |
|  | ВСЕГО  2017-2020: | 589 | 23 379 | 434 665,7 |
| 2016 год | | | | |
|  | Итого 2016 год: | 22 | 433 | 5 470,6 |
| 2017 год | | | | |
|  | Итого 2017 год: | 42 | 834 | 80 080,0 |
| 2018 год | | | | |
|  | Итого 2018 год: | 227 | 6 615 | 118 547,3 |
| 2019 год | | | | |
|  | Итого 2019 год: | 160 | 7 965 | 118 019,2 |
| 2020 год | | | | |
|  | Итого 2020 год: | 160 | 7 965 | 118 019,2 |

Приложение № 4.1.

к подпрограмме «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда» на 2017 - 2020 годы муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 585

1. Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на 2017-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Сметная стоимость по ПСД (в ценах года создания/утверждения) | Год начала строительства (капитального ремонта) | Год завершения строительства (капитального ремонта) | Единица измерений мощности | Мощность объекта | Источники финансирования | Сметная стоимость в ценах года создания/утверждения программы | в том числе: | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| число | текст | тыс. руб. | год | год | текст | число | текст | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Коллектор ул. Нансена - Гормолокозавод | **27 548** | 2017 | 2017 | м.п. | 833 | Капитальные вложения, всего | **27 548** | 27 548 | - | - |  |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
| - бюджет субъекта РФ | - | - | - | - |  |
| - местный бюджет | - | - | - | - |  |
| - внебюджетные источники | 27 548 | 27 548 | - | - |  |
| 2 | Магистральные сети - г.Норильск, ул. Талнахская, Водовод по ул. Талнахской | **51 252** | 2017 | 2017 | м.п. | 1128 | Капитальные вложения, всего | **51 252** | 51 252 | - | - |  |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
| - бюджет субъекта РФ | - | - | - | - |  |
| - местный бюджет | - | - | - | - |  |
| - внебюджетные источники | 51 252 | 51 252 | - | - |  |
| 3 | Коллектор магистральный по ул. Нансена (на участке от ж/д 62 до ж/д 70) | **11 572** | 2018 | 2018 | м.п. | 347 | Капитальные вложения, всего | **11 572** | - | 11 572 | - |  |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
| - бюджет субъекта РФ | 11 561 | - | 11 561 | - |  |
| - местный бюджет | 11 | - | 11 | - |  |
| - внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| 4 | Инженерные коммуникации (р-н Талнах, ул. Таймырская) | **13 696** | 2018 | 2018 | м.п. | 264 | Капитальные вложения, всего | **13 696** | - | 13 696 | - |  |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
| - бюджет субъекта РФ | 13 682 | - | 13 682 | - |  |
| - местный бюджет | 14 | - | 14 | - |  |
| - внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| 5 | Верхний ярус ж/б коллектора Солнечный (ж/д 31 - ул. Н.Урванцева). Внутриквартальный коллектор и трубопровод водоотведения от здания по ул. Набережная Урванцева, д.10, до ул. Набережная Урванцева, д.23 | **11 574** | 2018 | 2018 | м.п. | 288 | Капитальные вложения, всего | **11 574** | - | 11 574 | - |  |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
| - бюджет субъекта РФ | 11 562 | - | 11 562 | - |  |
| - местный бюджет | 12 | - | 12 | - |  |
| - внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| 6 | Инженерные коммуникации (р-н Талнах, ул. Таймырская) на участке от ТК 3.6 в сторону ж/д 7 ул. Таймырская | **13 208** | 2018 | 2018 | м.п. | 382 | Капитальные вложения, всего | **13 208** | - | 13 208 | - |  |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
| - бюджет субъекта РФ | 13 195 | - | 13 195 | - |  |
| - местный бюджет | 13 | - | 13 | - |  |
| - внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| 7 | Радиальный коллектор м/р пр. Солнечный г.Норильск (РВС от пр.Молодежный до пр.Солнечный) | **34 632** | 2018 | 2018 | м.п. | 1000 | Капитальные вложения, всего | **34 632** | - | 34 632 | - |  |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
| - бюджет субъекта РФ | - | - | - | - |  |
| - местный бюджет | - | - | - | - |  |
| - внебюджетные источники | 34 632 | - | 34 632 | - |  |
| 8 | Водопровод по ул.Ленинградской (г.Норильск, пр.Ленинский - ул.Талнахская). Теплосеть по ул. Ленинградской (г.Норильск, пр. Ленинский - ул.Лауреатов). Коллектор 2-х ярусный по ул.Ленинградской (г.Норильск, пр.Ленинский - ул.Талнахская) | **23 221** | 2018 | 2018 | м.п. | 615 | Капитальные вложения, всего | **23 221** | - | 23 221 | - |  |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
| - бюджет субъекта РФ | - | - | - | - |  |
| - местный бюджет | - | - | - | - |  |
| - внебюджетные источники | 23 221 | - | 23 221 | - |  |
| 9 | Трубопроводы прямой и обратной линии теплосети, ж/б лоток, расположенные по адресу: Красноярский край, город Норильск, район Центральный, ул. Нансена, 86А (уч-к между ж/д 86 по ул. Нансена и зданием МБОУ "СОШ №13, корпус 2") | **3 424** | 2018 | 2018 | м.п. | 136 | Капитальные вложения, всего | 3 424 | - | 3 424 |  |  |
| - федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
| - бюджет субъекта РФ | - |  |  |  |  |
| - местный бюджет | - |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 3 424 |  | 3 424 |  |  |
| 10 | Коллектор г.Норильск, ул. Талнахская, д.45 | **17 523** | 2018 | 2018 | м.п. | 375 | Капитальные вложения, всего | 17 523 | - | 17 523 |  |  |
| - федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
| - бюджет субъекта РФ | - |  |  |  |  |
| - местный бюджет | - |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 17 523 |  | 17 523 |  |  |
| 11 | Канализация пр.Солнечный (р-н Центральный, проезд Солнечный) | **33 841** | 2019 | 2019 | м.п. | 448 | Капитальные вложения, всего | **33 841** | - | - | 33 841 |  |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
| - бюджет субъекта РФ | 33 807 | - | - | 33 807 |  |
| - местный бюджет | 34 | - | - | 34 |  |
| - внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| 12 | Коллектор по ул.Набережной Урванцева (г.Норильск, ул. Набережная Урванцева) | **16 209** | 2019 | 2019 | м.п. | 340 | Капитальные вложения, всего | **16 209** | - | - | 16 209 |  |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
| - бюджет субъекта РФ | 16 193 | - | - | 16 193 |  |
| - местный бюджет | 16 | - | - | 16 |  |
| - внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| 13 | Магистральные сети ул. Ветеранов, Коллектор по ул. Ветеранов | **27 570** | 2019 | 2019 | м.п. | 630 | Капитальные вложения, всего | **27 570** | - | - | 27 570 |  |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
| - бюджет субъекта РФ | - | - | - |  |  |
| - местный бюджет | - | - | - |  |  |
| - внебюджетные источники | 27 570 | - | - | 27 570 |  |
| 14 | "Теплосеть ул.Богдана Хмельницкого(г.Норильск,ул.50 лет Октября-ул.Пушкина)", "Водопровод по ул.Богдана Хмельницкого(г.Норильск,ул.50 лет Октября-ул.Пушкина)" | **29 162** | 2019 | 2019 | м.п. | 764 | Капитальные вложения, всего | **29 162** | - | - | 29 162 |  |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
| - бюджет субъекта РФ | - | - | - |  |  |
| - местный бюджет | - | - | - |  |  |
| - внебюджетные источники | 29 162 | - | - | 29 162 |  |
| 15 | Трубопроводные камеры переключения 3-ий северный ввод (г.Норильск, ул. Ленинградская - ул.Лауреатов) | **22 068** | 2019 | 2019 | м.п. | 140 | Капитальные вложения, всего | **22 068** | - | - | 22 068 |  |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
| - бюджет субъекта РФ | - | - | - | - |  |
| - местный бюджет | - | - | - | - |  |
| - внебюджетные источники | 22 068 | - | - | 22 068 |  |
| 16 | Объекты капитального ремонта за счет средств бюджета субъекта РФ и местного бюджета | **50 050** | 2020 | 2020 | м.п. | 850 | Капитальные вложения, всего | **50 050** | - | - | - | 50 050 |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
| - бюджет субъекта РФ | 50 000 | - | - | - | 50 000 |
| - местный бюджет | 50 | - | - | - | 50 |
| - внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| 17 | Объекты, обслуживаемые МУП "КОС" за счет тарифной составляющей | **78 800** | 2020 | 2020 | м.п. | 1650 | Капитальные вложения, всего | **78 800** | - | - | - | 78 800 |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
| - бюджет субъекта РФ | - | - | - | - |  |
| - местный бюджет | - | - | - | - |  |
| - внебюджетные источники | 78 800 | - | - | - | 78 800 |
|  | **ИТОГО:** | **465 350** |  |  |  | **10190** | Капитальные вложения, всего | **465 350** | **78 800** | **128 850** | **128 850** | **128 850** |
| - федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - бюджет субъекта РФ | **136 805** | **-** | **50 000** | **50 000** | **50 000** |
| - местный бюджет | **137** | **-** | **50** | **50** | **50** |
| - внебюджетные источники | **265 091** | **78 800** | **78 800** | **78 800** | **78 800** |

Приложение № 5

к подпрограмме «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда» на 2017 - 2020 годы муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 585

Мероприятия подпрограммы «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда" на 2017-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач | Код статьи классификации операций сектора гос. управления | Главные распорядители | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. | | | | | | | Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий  (в натуральном выражении), эффект | |
| всего | в том числе по годам | | | | | |
| **I - этап** | 2017 | 2018 | **II - этап** | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| **Задача 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск** | | | | | | | | | | | | |  |
| **1.1.** | **Предоставление субсидии бюджету муниципального образования город Норильск на модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры** | **251** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска** |  | **515 460,0** | **257 760,0** | **128 910,0** | **128 850,0** | **257 700,0** | **128 850,0** | **128 850,0** |  | |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры |  |  | **Всего, в том числе:** | **515 460,0** | **257 760,0** | **128 910,0** | **128 850,0** | **257 700,0** | **128 850,0** | **128 850,0** | **Ремонт 10 190 п. метров инженерных сетей** | |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | - | - | **-** | - | - |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | **200 000,0** | **100 000,0** | 50 000,0 | 50 000,0 | **100 000,0** | 50 000,0 | 50 000,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **260,0** | **160,0** | 110,0 | 50,0 | **100,0** | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | **315 200,0** | **157 600,0** | 78 800,0 | 78 800,0 | **157 600,0** | 78 800,0 | 78 800,0 |  |  |  |  |
|  | **Итого по задаче 1.** |  |  | **Всего, в том числе:** | **515 460,0** | **257 760,0** | **128 910,0** | **128 850,0** | **257 700,0** | **128 850,0** | **128 850,0** |  | |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | - | - | **-** | - | - |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | **200 000,0** | **100 000,0** | 50 000,0 | 50 000,0 | **100 000,0** | 50 000,0 | 50 000,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **260,0** | **160,0** | 110,0 | 50,0 | **100,0** | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | **315 200,0** | **157 600,0** | 78 800,0 | 78 800,0 | **157 600,0** | 78 800,0 | 78 800,0 |  |  |  |  |
| **Задача 2. Сохранение перспективного жилищного фонда на территории муниципального образования города Норильск** | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| **2.1.** | **Предоставление субсидии бюджету муниципального образования город Норильск на выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда** | **251** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска** |  | **1 843 251,2** | **762 288,6** | **320 320,0** | **441 968,6** | **1 080 962,6** | **441 968,6** | **638 994,0** |  | |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда |  |  | **Всего, в том числе:** | **1 843 251,2** | **762 288,6** | **320 320,0** | **441 968,6** | **1 080 962,6** | **441 968,6** | **638 994,0** | **Сохранение устойчивости 285 зданий** | |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | - | - | **-** | - | - |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | **1 841 409,8** | **761 527,1** | 320 000,0 | 441 527,1 | **1 079 882,7** | 441 527,1 | 638 355,6 |  |  |  |  |
| *в т.ч.кредиторская задолженность 2017 года* | ***74 975,7*** | ***74 975,7*** | *-* | *74 975,71839* | ***-*** | *-* | *-* |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **1 841,4** | **761,5** | 320,0 | 441,5 | **1 079,9** | 441,5 | 638,4 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | **-** | **-** | - | - | **-** | - | - |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  | **Всего,в том числе:** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  | |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** |  | - | **-** | - | - |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | **-** | **-** |  | - | **-** | - | - |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **-** | **-** |  | - | **-** | - | - |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | **-** | **-** |  | - | **-** | - | - |  |  |  |  |
| **2.2.** | **Предоставление субсидии бюджету муниципального образования город Норильск на выполнение работ по ремонту жилых помещений и сносу аварийных многоквартирных домов** | **251** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска** |  | **518 226,0** | **219 219,5** | **80 080,0** | **139 139,5** | **299 006,5** | **138 611,4** | **160 395,1** |  | |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Снос аварийных и ветхих строений |  |  | **Всего, в том числе:** | **83 560,3** | **20 592,2** | **-** | **20 592,2** | **62 968,1** | **20 592,2** | **42 375,9** | **Снос 5 аварийных и ветхих строений** | |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | - | - | **-** | - | - |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | **83 476,8** | **20 571,6** | - | 20 571,6 | **62 905,2** | 20 571,6 | 42 333,6 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **83,5** | **20,6** | - | 20,6 | **62,9** | 20,6 | 42,3 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | **-** | **-** | - | - | **-** | - | - |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда |  |  | **Всего, в том числе:** | **434 665,7** | **198 627,3** | **80 080,0** | **118 547,3** | **236 038,4** | **118 019,2** | **118 019,2** | **Ремонт 589 квартир** | |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | - | - | **-** | - | - |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | **433 703,9** | **197 901,3** | 80 000,0 | 117 901,3 | **235 802,6** | 117 901,3 | 117 901,3 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **961,8** | **726,0** | 80,0 | 646,0 | **235,8** | 117,9 | 117,9 |  |  |  |  |
| *в т.ч.кредиторская задолженность 2017 года* | ***528,06369*** | ***528,06369*** |  | *528,06369* |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | **-** | **-** | - | - | **-** | - | - |  |  |  |  |
|  | **Итого по задаче 2.** |  |  | **Всего, в том числе:** | **2 361 477,2** | **981 508,1** | **400 400,0** | **581 108,1** | **1 379 969,1** | **580 580,0** | **799 389,1** |  | |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | **2 358 590,5** | **980 000,0** | **400 000,0** | **580 000,0** | **1 378 590,5** | **580 000,0** | **798 590,5** |  |  |  |  |
| *в т.ч.кредиторская задолженность 2017 года* | ***74 975,7*** | ***74 975,7*** |  | *74 975,71839* |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **2 886,7** | **1 508,1** | **400,0** | **1 108,1** | **1 378,6** | **580,0** | **798,6** |  |  |  |  |
| *в т.ч.кредиторская задолженность 2017 года* | ***528,1*** | ***528,1*** |  | *528,06369* |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
|  | **Итого по задаче 1-2.** |  |  | **Всего, в том числе:** | **2 876 937,2** | **1 239 268,1** | **529 310,0** | **709 958,1** | **1 637 669,1** | **709 430,0** | **928 239,1** |  | |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | **2 558 590,5** | **1 080 000,0** | **450 000,0** | **630 000,0** | **1 478 590,5** | **630 000,0** | **848 590,5** |  |  |  |  |
| *в т.ч.кредиторская задолженность 2017 года* | ***74 975,7*** | ***74 975,7*** | *-* | *74 975,71839* | ***-*** | *-* | *-* |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **3 146,7** | **1 668,1** | **510,0** | **1 158,1** | **1 478,6** | **630,0** | **848,6** |  |  |  |  |
| *в т.ч.кредиторская задолженность 2017 года* |  | ***528,1*** |  | *528,06369* |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | **315 200,0** | **157 600,0** | **78 800,0** | **78 800,0** | **157 600,0** | **78 800,0** | **78 800,0** |  |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной Программе

«Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального

хозяйства и повышение

энергетической эффективности»,

утвержденной постановлением

Администрации города Норильска

от 07.12.2016 № 585

**1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ**

**РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнитель МП (ответственный исполнитель подпрограммы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска |
| Цели подпрограммы МП | Обеспечение надежной эксплуатации жилищного фонда |
| Задачи подпрограммы МП | - создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими надежную эксплуатацию многоквартирных домов;  - сохранение перспективного жилищного фонда муниципального образования город Норильск. |
| Срок реализации подпрограммы МП | 2017 - 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.) | Общий объем финансирования за счет всех источников - **2 360 311,0 тыс. рублей,** в том числе за счет средств:  - краевого бюджета – **18 129,5 тыс. руб**.,  в том числе по годам:  2017 год – 7 052,0 тыс. руб.;  2018 год – 3 692,5 тыс. руб.;  2019 год – 3 692,5 тыс. руб.;  2020 год – 3 692,5 тыс. руб.  - бюджета муниципального образования **– 2 342 181,5 тыс. руб.,** в том числе по годам:  2017 год – 588 945,4 тыс. руб.;  2018 год – 553 236,1 тыс. руб.;  2019 год – 600 000,0 тыс. руб.;  2020 год – 600 000,0 тыс. руб. |
| Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации подпрограммы МП) | - снижение доли фасадов МКД, находящихся в аварийном состоянии и ухудшающих внешний облик города на 3,5 %;  - снижение доли помещений в МКД «сталинской» планировки, признанных непригодными для дальнейшей эксплуатации из-за аварийного состояния междуэтажных, цокольных, чердачных деревянных перекрытий на 36,0 %;  - снижение доли МКД, на которых требуется восстановление аварийных участков наружных стен МКД на 39,4%;  - снижение количества МКД, на которых выявлены разрушения несущих конструкций «0» цикла, требующих немедленного устранения на 2 здания;  - выполнение ремонта квартир, пригодных для последующего заселения - 193 квартиры;  - увеличение доли замененных лифтов, отработавших нормативный срок 25 и более лет, на 22,0 %;  - увеличение доли МКД, в которых осуществлен переход на закрытую схему горячего водоснабжения, в общем количестве МКД, где требуется такой переход, на 30,0 %. |

2. Текущее состояние

На территории муниципального образования город Норильск в эксплуатации находится 863 многоквартирных дома общей площадью жилых и нежилых помещений 4 624,0 тыс. кв. м.

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда определяют перечень и состав работ по содержанию и ремонту жилищного фонда, обеспечивающих сохранность жилищного фонда и поддержание технических характеристик конструктивных элементов, инженерных систем в соответствии с нормативными требованиями. Своевременное проведение капитального ремонта - важный фактор сохранения технических характеристик жилищного фонда на уровне нормативных требований.

Многоквартирные дома, подлежащие капитальному ремонту, определяются по результатам сезонных технических осмотров и рекомендаций управляющих организаций.

Приоритетными являются работы, направленные на обеспечение безопасности и исключение аварийных ситуаций на жилищном фонде муниципального образования город Норильск, сохранение параметров технических характеристик многоквартирных домов.

Длительное время ремонт фасадов почти не выполнялся, что значительно ухудшило внешний вид города Норильска. С 2000 года ремонты фасадов выполнялись малыми объемами, составляющими 9 - 18% от нормативной потребности. Кроме того, за весь период эксплуатации жилищного фонда муниципального образования город Норильск не производился капитальный ремонт балконов, архитектурных элементов, газозолобетонных блоков фасадов, которые находятся в аварийном состоянии, обрушаются, создается угроза жизни и здоровью жителей.

В эксплуатации находятся 44 здания «сталинской» планировки, фасады которых имеют архитектурные элементы. В 2008 году начат ремонт фасадов зданий данного типа с выполнением капитального ремонта элементов фасадов и балконов.

В период с 2014 по 2016 годы выполнены работы по ремонту и окраске фасадов 48 многоквартирных домов. В 2017 году планируется отремонтировать

фасады шести МКД, в т.ч. четырех МКД «сталинской планировки», выполнить утепление торцов двух МКД, а также демонтировать разрушенные конструкции балконов одного здания. К 2018 году остаются неотремонтированнымифасады 696 домов или 81 % от общего количества МКД.

На территории Центрального района муниципального образования город Норильск находятся в эксплуатации 28 многоквартирных домов «сталинской» планировки с конструкциями перекрытий по деревянным балкам. Общее количество жилых помещений в таких домах составляет 2279 квартир, общей жилой площадью - 162 957,7 кв. м. Срок эксплуатации деревянных конструкций составляет 50-60 лет. Из-за неудовлетворительного состояния отдельных перекрытий на начало 2015 года было 112 пустующих квартир, общей площадью6 941,6 кв. м. По причине аварийного состояния конструкций перекрытий часть этих квартир освобождена еще в начале 90-х годов прошлого века. Невыполнение своевременного ремонта чердачных и цокольных перекрытий в помещениях способствует дальнейшему разрушению конструкций междуэтажных перекрытий, элементов зданий и непрерывному ежегодному увеличению количества аварийных помещений. За период с 2015 по 2016 годы выполнена замена перекрытий в 28 помещениях многоквартирных домов «сталинской планировки». В 2017 году планируется выполнить замену перекрытий 17 квартир. На 2018 - 2020 гг. запланировано восстановление перекрытий 17 помещений ежегодно.

Во избежание порчи имущества и повреждения конструкций и инженерного оборудования многоквартирных домов Норильска предусмотрено в 2018 году выполнить ремонт мягких и металлических кровель 22 МКД в связи с неудовлетворительным состоянием кровельного покрытия жилых домов и многочисленными жалобами жителей данных МКД на залитие помещений с крыши. В программе капитального ремонта регионального оператора данные кровли учтены только в долгосрочной перспективе. За период с 2014 по 2016 годы ремонт кровель выполнен на четырех МКД общей площадью 2874 кв.м. В 2017 году планируется выполнить ремонт металлических кровель трех МКД общей площадью 13231 кв. м по муниципальной программе. В 2019-2020 годы планируется выполнить ремонт кровель по 10 МКД ежегодно.

На территории муниципального образования город Норильск по подпрограмме 1 «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда» предусмотрено выполнение мероприятий по «Сохранению устойчивости зданий перспективного жилищного фонда», финансируемой, в основном, из средств краевого бюджета (99,9% - средства краевого бюджета, 0,1% - средства местного бюджета). «Объекты перспективного жилищного фонда» - многоквартирные дома, которые не являются домами гостиничного типа, общежитиями и «хрущевками» с конструкцией стен из газозолобетонных панелей. В то же время на территории Норильска имеется 175 многоквартирных домов с ограждающими конструкциями из газозолобетона и в отдельных домах во время технического обследования конструкций выявляются разрушения железобетонных несущих конструкций. По этой причине, а в основном из-за разрушения цокольных плит перекрытия, отдельные квартиры в МКД признаются непригодными для проживания, жителям предоставляются квартиры в маневренном жилищном фонде, а бюджет города возмещает расходы управляющим организациям по оплате жилищно-коммунальных услуг по данным квартирам. С целью восстановления несущей способности конструкций «0» цикла в домах, которые по условиям финансирования указанной программы не могут быть включены в мероприятия подпрограммы 1, в подпрограмме 2 предусмотрено мероприятие «Усиление несущих конструкций «0» цикла». В 2018 году планируется продолжение работ по усилению конструкций «О» цикла многоквартирного дома по пр. Молодежный, д.25.

В муниципальную программу капитального ремонта включены затраты на проектные работы по замене систем пожарной сигнализации и дымоудаления вдевяти-двенадцатиэтажных МКД, в которых отсутствуют оконные проемы на лестничных клетках и отсутствует возможность дымоудаления из мест общего пользования, являющихсяэвакуационными путями,путем естественной вытяжки. Проектами на строительство данных домов предусмотрены автоматизированные системы дымоудаления, которые в период эксплуатации пришли в негодность. В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 361-ФЗ внесены изменения в Градостроительный кодекс РФ: обязательность проведения проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта. Учитывая, чтоданные проекты отсутствуют в Администрации города Норильска, в программу работ включены затраты на выполнение проектов по обустройству указанных систем 10 МКД.

В 2019-2020 годах планируется выполнять проектные работы для трех МКД ежегодно.

На территории муниципального образования город Норильск имеются многоквартирные дома серий 1-447с и 1-464м с аварийными участками наружных стен (из-за неудовлетворительного состояния имеющихся на фасаде навесных «холодильных» плит, выполненных из газозолобетона). Строительство данных домов проводилось в период массовой застройки города в 60-е годы прошлого века. Срок эксплуатации изделий и конструкций из газозолобетона составляет 25лет. Существующие навесные «холодильные» плиты исчерпали свой эксплуатационный ресурс по материалу, подвержены интенсивному разрушению и создают угрозу здоровью и жизни граждан. Единственным решением данной проблемы является выполнение работ по восстановлению аварийных участков путем демонтажаблоков с восстановлением участка наружной стены. Всего на территории города Норильска 110 многоквартирных домов с такими элементами. К выполнению данных работ приступили в 2014 году. За период 2014 - 2016 гг. восстановлены аварийные участки наружных стен 66 МКД. В 2018 году подлежат восстановлению 1360 аварийных участка на 27 МКД. В 2019 году планируется данный вид ремонта завершить.

В эксплуатации находится 5 222 592 м систем тепловодоснабжения, в том числе: 3 231 411 м – стальные, 1 991 181 м - медные. В соответствии с ВСН 58-88 (р) межремонтный период ремонта стальных трубопроводов составляет 15 лет, исходя из этого, ежегодный нормативный объем ремонта систем ТВС в МКД города Норильска составляет 215 427м. В связи с аварийным состоянием систем тепловодоснабжения и канализации в программу 2018 года включён ремонт 25 736 м указанных систем 10 многоквартирных домов, что составляет 12 % от норматива. Из них - пять МКД включены в программу в связи с необходимостью завершения работ по капитальному ремонту полного объема ремонта систем ТВС, выполненного в 2017 году на средства Фонда регионального оператора.За период 2014-2016 годов выполнен ремонт систем ТВС в 14 МКД общей протяженностью трубопроводов 23 272 м.

В 2019- 2020 годах планируется продолжить выполнение ремонта систем ТВС.

Основное строительство жилых высотных зданий, оборудованных лифтами, в муниципальном образовании город Норильск проводилось в период 70-80 годовпрошлого века ив настоящее время большинство лифтов (57 %) отработали нормативный ресурс - 25 лет. На 1 января 2017 года в жилищном фонде муниципального образования город Норильск из 1 452 пассажирских лифтов, находящихся в эксплуатации, 832 единицыимеют срок службы 25 лет и более.

В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза (ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» от 04.12.2012) пригодность и безопасность лифтов, отработавших назначенный срок службы, определяется в форме оценки соответствия при обследовании организацией, аккредитованной (уполномоченной) в порядке, установленном законодательством, и на основании результатов обследования может быть вынесено решение об условиях и возможном сроке продления использования лифта.За период 2014 -2016 годов была выполнена замена 102 лифтов, в 2017 году приступили к плановой замене лифтов и планируется заменить еще 99 единиц оборудования.

ЗАО «Инженерный центр «Северлифтсервис», осуществляющее на территории муниципального образования город Норильск указанные услуги в рамках заключенных договоров со всеми управляющими организациями, с 2013 года проводило работу по аккредитации лифтового оборудования жилых домов города. Учитывая, что в заключениях о продлении эксплуатации лифтов ЗАО «Инженерный центр «Северлифтсервис» указывало на необходимость по истечении трех лет выполнить модернизацию или замену лифта, дальнейшее повторное продление работы лифтов без выполнения рекомендаций не представляется возможным.

В 2018 году планируется заменить 61 лифт, в 2019-2020 годах планируется выполнять объем замены лифтов по 80 единиц ежегодно.

В соответствии с требованиями ст.29 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения не допускается. В связи с необходимостью перехода на закрытую схему в 2017 году планируется выполнить работы по установке 54 пластинчатых теплообменников на 36 многоквартирных домах района Кайеркан.В программу 2018 года включены работы по установке 76 пластинчатых теплообменников на 61 МКД, в 2019-2020 годах планируется выполнять аналогичный объем работ ежегодно.

В связи с возникающими обязательствами органов местногосамоуправления по предоставлению жилых помещений, в том числе для детей-сирот, за период 2018-2020 годы планируется выполнить ремонт 90 квартир, в основном для предоставления детям-сиротам.

В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской Федерации в декабре 2012 года, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации обязаны утверждать региональные программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, планирования предоставления государственной поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

Финансирование региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов осуществляется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, уплаченного собственниками помещений в многоквартирном доме. Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальные помещения в многоквартирных домах перечисляются в фонд регионального оператора.

Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью обеспечения надежности и безопасности проживания граждан в многоквартирных домах муниципального образования город Норильск, внедрения мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей, обеспечения надлежащего состояния жилищного фонда и его развития, обеспечивающее комфортные и безопасные условия проживания населения в муниципальном образовании.

Без комплексного решения проблем невозможно обеспечить воспроизводство и сохранность жилищного фонда. Без конструктивного изменения к подходу проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов создаются предпосылки для снижения работоспособности ответственных конструкций и инженерного оборудования жилых зданий под реальными эксплуатационными нагрузками, что может привести к конкретным аварийным ситуациям на объектах жилищного фонда.

Решение проблем, обозначенных в рамках реализации мероприятий подпрограммы, окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества и общее экономическое развитие муниципального образования город Норильск.

3. Цели и задачи подпрограммы МП

Целью подпрограммы является: - обеспечение надежной эксплуатации жилищного фонда.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

Задача 1. Создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие стандартам качества, обеспечивающим надежную эксплуатацию многоквартирных домов.

Задача 2. Сохранение перспективного жилищного фонда муниципального образования город Норильск.

4. Механизм реализации подпрограммы МП

4.1. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования город Норильск, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

4.2. Реализация подпрограммы, в том числе раздела подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов», включающего мероприятия: «Ремонт и окраска фасадов», «Замена междуэтажных, цокольных, чердачных деревянных перекрытий», «Ремонт металлической кровли», «Ремонт мягкой кровли», «Ремонт несущих конструкций «0» цикла», «Проектные работы», «Восстановление аварийных участков наружных стен МКД», «Ремонт систем теплоснабжения и водоснабжения», «Замена и капитальный ремонт лифтов», «Работы по установке пластинчатых теплообменников для перехода на закрытую схему горячего водоснабжения» осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Норильска от 19.06.2009 № 303 «Об утверждении Порядка предоставления из средств местного бюджета субсидий управляющим организациям и товариществам собственников жилья на возмещение затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов муниципального жилищного фонда муниципального образования город Норильск».

В соответствии с данным Порядком Получателями субсидий являются управляющие организации, товарищества собственников жилья. Субсидии выделяются в целях создания равных условий для управления многоквартирными домами.

В рамках субсидий, предусмотренных бюджетом муниципального образования город Норильск на соответствующий финансовый год, разрабатывается проект сводного титульного списка, включающий в себя информацию по каждому многоквартирному дому, виды капитального ремонта, стоимость и источники финансирования.

Сводный титульный список формируется с учетом оценки фактического технического состояния объектов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов по результатам их сезонных осмотров и учитывает физический износ и нормативный срок эффективной эксплуатации конструктивных элементов зданий и инженерного оборудования многоквартирных домов.

Проект сводного титульного списка выносится на рассмотрение и утверждение комиссии по городскому хозяйству Норильского городского Совета депутатов.

На основании утвержденного решением комиссии по городскому хозяйству Норильского городского Совета депутатов сводного титульного списка распоряжением Администрации города Норильска осуществляется распределение субсидий по управляющим организациям, ТСЖ. В соответствии с данным распоряжением заключаются с управляющими организациями, ТСЖ договоры на предоставление субсидий из средств местного бюджета на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Финансирование субсидий управляющим организациям, ТСЖ в размере бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели решением Норильского городского Совета депутатов о бюджете муниципального образования город Норильск на соответствующий финансовый год, осуществляется в порядке и на условиях, определенных Договором, заключаемым Управлением ЖКХ и управляющей организацией, ТСЖ.

4.3. Реализация мероприятия «Ремонт муниципальных квартир в многоквартирных домах» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.4. Реализация мероприятия «Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД за муниципальные помещения в МКД (в рамках фонда РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА)» регламентируется Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края».

Обязанность по уплате взносов у муниципального образования город Норильск, как собственника муниципальных помещений, возникает в силу требований статей 154, 155, 169 Жилищного Кодекса Российской Федерации.

Расчет суммы взноса в фонд регионального оператора осуществляется на основании Постановления Правительства Красноярского края от 27.12.2016 № 670-п «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, на 2017 - 2019 годы», устанавливающим размер взноса за единицу площади ( руб./кв. м в месяц) и площади муниципальных жилых и нежилых помещений.

Порядок взаимодействия Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края (далее - Региональный оператор) и муниципального образования город Норильск (далее - Собственник) по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД за муниципальные помещения регулируется Соглашением о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственников помещений - муниципальным образованием город Норильск.

По данному Соглашению обязанность Собственника ежемесячно, в полном объеме и в сроки, установленные статьей 6 Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451, уплачивать взносы на капитальный ремонт на основании платежных документов, представленных Региональным оператором либо уполномоченным им лицом. Платежные документы предоставляются Региональным оператором не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. По письменному заявлению Собственника доставка платежных документов может осуществляться посредством электронной почты на его электронный адрес.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы МП

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета муниципального образования город Норильск, планируемые для достижения целей и показателей результативности подпрограммы.

Распределение расходов по мероприятиям подпрограммы приводится в приложении № 2 к настоящей МП.

6. Индикаторы результативности подпрограммы МП

В результате реализации подпрограммы к концу 2020 года планируется достичь следующих целевых показателей: - снижение доли фасадов МКД, находящихся в аварийном состоянии и ухудшающих внешний облик города на 3,5 %;

- снижение доли помещений в МКД «сталинской» планировки, признанных непригодными для дальнейшей эксплуатации из-за аварийного состояния междуэтажных, цокольных, чердачных деревянных перекрытий-на 36,0%;

-снижение доли МКД, на которых требуется восстановление аварийных участков наружных стен МКД на 39,4 %;

- снижение количества МКД, на которых выявлены разрушения несущих конструкций «0» цикла, требующих немедленного устранения на 2 здания;

- выполнение ремонта квартир, пригодных для последующего заселения в количестве 193 квартиры;

- увеличение доли замененных лифтов, отработавших нормативный срок 25 и более лет, на 22,0 %;

- увеличение доли МКД, в которых осуществлен переход на закрытую схему горячего водоснабжения, в общем количестве МКД, где требуется такой переход на 30,0 %.

Целевые индикаторы результативности МП за предшествующие периоды деятельности и плановые периоды представлены в приложении № 3 к настоящей МП.

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Реформирование и модернизации

жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности»,

утвержденной Постановлением

Администрации города Норильска

от 07.12.2016 г. № 585

**1. ПАСПОРТ**

**ПОДПРОГРАММЫ 3 «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**

**И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнитель МП | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска |
| Участник подпрограммы МП | Администрация города Норильска, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска, Управление по спорту Администрации города Норильска, Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска, Управление жилищного фонда Администрации города Норильска, Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска, Управление имущества Администрации города Норильска, Управление социальной политики Администрации города Норильска (МБУ «КЦСОН»,МБУ «РЦ «Виктория»), Администрация города Норильска (МБУ «Молодежный центр», МКУ «Норильский городской архив», МКУ «УКРиС»), Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска |
| Цели подпрограммы МП | - стимулирование рационального потребления коммунальных услуг;  - повышение энергосбережения и энергоэффективности |
| Задачи подпрограммы МП | - создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;  - создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| Срок реализации подпрограммы МП | 2017 - 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.) | Общий объем финансирования – **483 087,8 тыс. рублей,** в том числе за счет средств:  - бюджета муниципального образования – **301 512,9 тыс. руб**.,  в том числе по годам:  2017 год – 46 640,6 тыс. руб.;  2018 год – 57 122,2 тыс. руб.;  2019 год –115 209,6 тыс. руб.;  2020 год – 82 540,5 тыс. руб.  - внебюджетные источники **– 181 574,9 тыс. руб.,** в  том числе по годам:  2017 год – 43 421,5 тыс. руб.;  2018 год – 50 916,6 тыс. руб.;  2019 год – 45 351,4 тыс. руб.;  2020 год – 41 885,4 тыс. руб. |
| Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации подпрограммы МП) | 1. Актуализация схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск.  2. Замена 9 623 ед. неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное.  3. Замена 53 расходомеров ВЭПС-ТИ, КМ, РМ на новую модификацию.  4. Установка 83 теплообменника на муниципальных объектах.  5. Установка 25 355 индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодной, горячей воды в муниципальном жилом фонде |

2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Муниципальное образование город Норильск - одно из высокоразвитых, стратегически важных территорий Красноярского края, в котором представлены следующие отрасли экономики: горнодобывающая, цветная металлургия, газовая и пищевая промышленность, транспорт, связь, жилищно-коммунальное хозяйство, стройиндустрия, торговая и снабженческая деятельность.

Крупнейшее предприятие на территории муниципального образования город Норильск - Заполярный филиал публичного акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (далее - «Норильский никель»), которое добывает и перерабатывает никель, медь, платиноиды, кобальт, цинк, серебро и другие металлы.

Кроме «Норильского никеля» в градообразующую группу входят: «Норильскгазпром», три теплоэлектростанции - ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, одна гидроэлектростанция, находящаяся в поселке Снежногорск. Эти организации относятся к ключевым отраслям экономики, которые образуют ТЭК (топливно-энергетический комплекс) муниципального образования город Норильск, функционирующий автономно от Объединенной системы добычи и транспортировки газа и Единой Энергетической системы России. ТЭК выполняет важнейшую задачу по обеспечению жизнедеятельности муниципального образования город Норильск.

Кроме основных отраслей в муниципальном образовании город Норильск развиты - пищевая промышленность, транспорт, связь, жилищно-коммунальное хозяйство, стройиндустрия, социальная сфера.

Особенностью муниципального образования город Норильск является моноструктура его производства - деятельность почти всех отраслей на территории направлена на обеспечение деятельности профильной горнодобывающей промышленности и производства цветных металлов.

Источниками теплоснабжения для районов муниципального образования город Норильск и промышленных объектов являются:

ТЭЦ-1 - для Центрального района;

ТЭЦ-2 - для района Талнах;

ТЭЦ-3 - для района Кайеркан.

Производство тепловой энергии осуществляется АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», связи между ТЭЦ по тепловым сетям отсутствуют.

Установленная тепловая мощность представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Теплоисточники | Ед. измерения | Мощность |
| 1 | ТЭЦ-1 | Гкал/час | 2034 |
| 2 | ТЭЦ-2 | Гкал/час | 1151 |
| 3 | ТЭЦ-3 | Гкал/час | 1049 |

Прокладка магистральных теплопроводов от ТЭЦ до районов муниципального образования город Норильск - надземная, в районах муниципального образования город Норильск принят, в основном, коллекторный способ прокладки и частично надземный.

Газоснабжение муниципального образования город Норильск осуществляется на базе природного газа. Направление использование газа:

- основное топливо для паровых и водогрейных котлов, установленных на ТЭЦ-1, 2, 3.

Электроснабжение муниципального образования город Норильск осуществляется от источников Норильской энергетической системы: ТЭЦ-1 с установленной мощностью - 370 мВт, ТЭЦ-2 с установленной мощностью - 425 мВт, ТЭЦ-3 с установленной мощностью - 440 мВт, Усть-Хантайской ГЭС - 441 мВт и Курейской ГЭС - 600 мВт. Норильская энергосистема является изолированной от Единой энергетической системы России, что предъявляет к ней повышенные требования надежности.

Муниципальное образование город Норильск как территория Крайнего Севера требует гораздо большего количества энергии по сравнению с остальными территориями Красноярского края. С другой стороны, потребление энергоносителей муниципальным образованием город Норильск значительно превышает реальную потребность. Поэтому внедрение энергосберегающих технологий на территории муниципального образования город Норильск имеет особую актуальность. Муниципальное образование город Норильск является благоприятным для апробирования новых технологий энергосбережения еще и потому, что отопительный сезон здесь длится 9 месяцев, температура наружного воздуха достигает минус 50 °C, при значительных ветровых нагрузках. Осветительный период в условиях полярной ночи имеет продолжительность 3250 часов.

Объем потребления электрической энергии на освещение мест общего пользования многоквартирных домов муниципального образования город Норильск составляет примерно 4% от общей закупленной электрической энергии жилищными компаниями. Наибольшая проходимость по лестничным маршам жителей приходится на утреннее время с 06-00 до 09-00 часов и на вечернее время с 17-00 до 22-00 часов, все оставшееся время светильники работают «вхолостую». Анализ показал, что режимы эксплуатации неравномерны во времени, это приводит к полезному использованию всего лишь 20 - 30% потребляемой энергии. Применение антивандальных энергосберегающих светильников позволяет потреблять электроэнергии ровно столько, сколько требуется для открытия двери в квартиру.

Кроме этого, специалистами Администрации города Норильска совместно со специалистами ВНИСИ «Шредер» были проведены испытания светильников наружного дворового и уличного освещения марки «ОНИКС-Р», которые при одинаковой освещенности с применяемыми в настоящее время светильниками позволяют экономить 40% электроэнергии, имеют лампу с улучшенной светопередачей и долговечнее в 1,5 раза.

В настоящее время на объектах муниципальной собственности муниципального образования город Норильск установлено 196 коммерческих узлов учета тепловодоресурсов (АУТВР). Анализ потребления тепловой энергии данными объектами в 2007 году показал, что экономия денежных средств составила более 190 млн руб. Таким образом, средняя годовая экономия от одного узла АУТВР составила более 1 млн руб./год. Так как работы по установке узлов учета начались в 1999 году, на части объектов на сегодняшний день расходомеры ВЭПС, КМ, РМ, входящие в состав АУТВР, морально устарели и сняты с производства. Поэтому необходима их замена на современные модели, что позволит и в дальнейшем производить оплату за фактически потребленную тепловую энергию, а не по проектным нагрузкам.

Снижения фактического потребления можно добиться за счет установки автоматизированного индивидуального теплового пункта (АИТП) с функцией погодного регулирования.

Наряду с экономией энергоресурсов АИТП позволит с помощью установленного подкачивающего насоса обеспечить стабильный и неизменный расход теплоносителя через систему отопления, а температуру теплоносителя в системе отопления регулировать путем подмешивания обратного теплоносителя при помощи трехходового электроприводного клапана, управляемого электронным процессором в зависимости от температуры наружного воздуха (погодная компенсация). Процессор отслеживает температуру наружного воздуха и при помощи трехходового клапана контролирует температуру теплоносителя в системе отопления как в подающем, так и в обратном трубопроводе. При этом в системе отопления поддерживается температурный график + 95/70 °C (во внешних сетях график +115/70 °C).

Принятая схема АИТП позволяет:

1. Обеспечить комфортную температуру в здании, даже при наличии недогрева теплоносителя от ТЭЦ вплоть до + 15 - 18 °C;

2. Обеспечить экономию тепла не менее 20%, исключив «перетоп» здания, другими словами, здание забирает из внешних сетей только то количество теплоносителя, которое необходимо для поддержания в помещениях необходимой температуры;

3. Обеспечить экономию тепла за счет снижения параметров температуры внутри помещений в нерабочие дни;

4. Обеспечить равномерный прогрев отопительных приборов в здании;

5. Исключить завышение температуры обратного теплоносителя и улучшить утилизацию тепловой энергии;

6. Исключить возможность превышения санитарной нормы температуры теплоносителя в системе отопления (+ 95 °C);

7. Исключить сверхнормативный расход теплоносителя во внешних сетях и ухудшение гидравлических параметров на соседних зданиях;

8. Повысить противоаварийную надежность систем отопления, т.к. при снижении гидравлических и температурных параметров во внешних сетях, трубопроводы системы отопления сохраняются от замораживания за счет циркуляции теплоносителя.

Кроме системы отопления, процессор регулирует температуру воды в системе горячего водоснабжения при помощи электроприводного клапана, в пределах ТГВС = + 60 °C + 3 °C, что исключает возможность превышения санитарной нормы (+ 65 °C).

Установка автоматического погодного компенсатора позволяет снизить потребление тепловой энергии на отопление здания ниже проектных (расчетных) значений.

Выполнение мероприятий по установке узлов учета на жилых зданиях позволит упорядочить потребление воды и тепла в городском хозяйстве, определить реальные расходы по каждому потребителю. Для обеспечения достоверности показаний приборов, исключения фальсификации показаний, необходима диспетчеризация общедомовых водосчетчиков. В настоящее время в муниципальном образовании город Норильск все многоквартирные жилые дома оснащены гибридной оптикоаксиальной кабельной информационной сетью, что позволяет без больших затрат реализовать передачу показаний общедомовых водосчетчиков и электросчетчиков в единую диспетчерскую.

В 17 муниципальных зданиях муниципального образования город Норильск смонтированы и успешно эксплуатируются блочные тепловые пункты замкнутой системы теплоснабжения (в том числе систем вентиляции), которые за счет автоматического регулирования потребления тепла (система «умный дом») позволяют экономить до 20% тепловой энергии. Срок службы подобных систем составляет 30 - 40 лет, в отличие от стальных, которые приходится менять в среднем через 8 - 10 лет. Используя во внутреннем контуре, в качестве теплоносителя, незамерзающие жидкости, система отопления и вентиляции абсолютно надежна во время аварийных ситуаций. Для системы водоснабжения использованы пластиковые трубы, выдерживающие многократные размораживания, без нарушения герметичности. Учитывая опыт эксплуатации подобных замкнутых систем теплоснабжения можно с уверенностью сказать о возможности применения их в жилых домах.

Теплоснабжение муниципального образования город Норильск осуществляется по открытой системе. В соответствии с требованиями ст. 29 Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. Схемой теплоснабжения муниципального образования город Норильск, утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 18.11.2015 № 557 «Об утверждении схем теплоснабжения муниципального образования город Норильск на период с 2015 года до 2028 года» предусмотрен перевод потребителей на систему закрытого горячего водоснабжения.

Закрытую систему горячего водоснабжения предполагается организовать установкой пластинчатых теплообменников ГВС в индивидуальных тепловых пунктах потребителей.

Такая схема организации закрытой системы ГВС является наименее затратной и не требует земляных работ в вечномерзлых грунтах. Диаметров на вводах потребителей вполне достаточно для надежного и качественного горячего водоснабжения.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» МКД должны быть оборудованы коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов. По состоянию на 01.07.2017 приборами учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах оборудовано:

- 248 МКД приборами учета холодного водоснабжения (35% от общего числа МКД);

- 160 МКД приборами учета горячего водоснабжения (23% от общего числа МКД);

- 157 МКД приборами учета тепловой энергии (22% от общего числа МКД).

Согласно жилищному законодательству расходы на оборудование многоквартирных домов общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов должен нести собственник помещений в МКД. Поскольку по состоянию на 01.01.2017 14,6% жилых помещений являются собственностью муниципального образования город Норильск, Администрация города Норильска как собственник жилых помещений должна возмещать затраты, связанные с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета, соразмерно доле муниципального жилья.

Анализ топливно-энергетического баланса городского хозяйства муниципального образования город Норильск показывает, что за последние 4 года произошло существенное изменение структуры тепловых и электрических нагрузок, связанных с ростом экономического развития муниципального образования город Норильск. Наиболее значительный прирост произошел в потреблении электроэнергии, особенно в бытовом потреблении (18%), в нежилом фонде (федеральная и городская бюджетная сфера, потребительский рынок - 10,6%).

В данный момент снижение потребления тепловой энергии обусловлено выводом из эксплуатации площадей жилого фонда (снос ветхого и аварийного жилья), а не за счет энергосберегающих технологий.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ МП

Цели подпрограммы:

- стимулирование рационального потребления коммунальных услуг;

- повышение энергосбережения и энергоэффективности.

Достижение целей обеспечивается за счет решения таких задач, как:

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ МП

Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, являются:

- в части реализации мероприятия «Разработка и последующая актуализация, в том числе направленная на приведение в соответствие с действующим законодательством схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на период с 2013 до 2028 года» - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска;

- в части реализации мероприятия «Модернизация узлов учета ТЭР и воды с установкой приборов учета на горячую воду, замена расходомеров ВЭПС-ТИ, КМ, РМ на новую модификацию» - Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска;

- в части реализации мероприятия «Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное» - Администрация города Норильска, Управление по спорту Администрации города Норильска, Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска, Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска,Управление жилищного фонда Администрации города Норильска, Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска, Управление имущества Администрации города Норильска, Администрация города Норильска (МБУ «Молодежный центр»), Управление социальной политики («МБУ «КЦСОН», МБУРЦ «Виктория»), Администрация города Норильска (МКУ «Норильский городской архив», МКУ «УКРиС») ;

- в части реализации мероприятия «Установка теплообменников на ГВС на муниципальных объектах» - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска, Управление по спорту Администрации города Норильска, Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска, Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска, Администрация города Норильск (МБУ «Молодежный центр»), Администрация города Норильска, Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска;

- в части реализации мероприятия «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде» - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Обоснованием выбора подпрограммных мероприятий, направленных на решение вышеуказанных задач, являются требования:

- По мероприятию 3.1.1 «Разработка и последующая актуализация, в том числе направленная на приведение в соответствие с действующим законодательством схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на период с 2013 до 2028 года» - Федеральных законов от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск, утвержденная постановлением Администрации города Норильска от 14.12.2016 № 606 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск Красноярского края на период с 2015 года до 2024 года», подлежит актуализации в случаях, предусмотренных в Постановлении Правительства РФ от 05.09.2014 № 782.

Схема теплоснабжения муниципального образования город Норильск, утвержденная постановлением Администрации города Норильска от 18.11.2015№ 557 «Об утверждении схем теплоснабжения муниципального образования город Норильск на период с 2015 года до 2028 года», в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» подлежит ежегодной актуализации.

- По мероприятию 3.1.2 «Модернизация узлов учета ТЭР и воды с установкой приборов учета на горячую воду, замена расходомеров ВЭПС-ТИ, КМ, РМ на новую модификацию» - Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Мероприятие предусматривает замену устаревших приборов учета либо приборов учета, у которых вышел срок эксплуатации, на современные.

- По мероприятию 3.1.3 «Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное» - Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Мероприятие предусматривает замену неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное и направлено на снижение потребления электроэнергии муниципальными бюджетными учреждениями, что влечет за собой экономию бюджетных средств.

- По мероприятию 3.1.4 «Установка теплообменников на ГВС на муниципальных объектах» - Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Мероприятие предусматривает установку теплообменников на ГВС на муниципальных объектах.

- По мероприятию 3.2.1 «Возмещение затрат нанимателям муниципального жилищного фонда за самостоятельно установленные приборы учета электрической энергии, горячего и холодного водоснабжения в многоквартирных домах» - Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Мероприятие предусматривает возмещение затрат квартиросъемщикам за самостоятельно установленные электросчетчики и счетчики воды в квартирах, находящихся в собственности города (служебное жилье, а также предоставляемое по договорам социального и коммерческого найма), в соответствии с постановлением Администрации города Норильска от 17.12.2012 № 430 «Об утверждении Порядка компенсации расходов, понесенных нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования город Норильск, связанных с оснащением жилых помещений приборами учета используемых воды, электрической энергии, а также вводом установленных приборов учета в эксплуатацию».

- По мероприятию 3.2.2 «Установка индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодной, горячей воды нанимателям муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах» - Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Мероприятие предусматривает установку индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодной, горячей воды нанимателям муниципального жилья.

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- По мероприятию 3.2.3 «Возмещение затрат, связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах» - Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Мероприятие предусматривает возмещение затрат, связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах, в доле, относящейся к муниципальным квартирам МКД.

- По мероприятию 3.2.4 «Утепление контура жилых зданий, замена дверных, оконных блоков» - Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Мероприятие предусматривает за счет внебюджетных источников (платежей населения за жилищные услуги) проведение управляющими организациями работ по заделке межпанельных компенсационных швов, заделке и уплотнению оконных блоков в подъездах, заделку, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды.

- По мероприятию 3.2.5 «Установка антивандальных и энергосберегающих светильников на объектах жилищного фонда и в местах общего пользования» - Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Мероприятие предусматривает за счет внебюджетных источников (платежей населения за жилищные услуги) сокращение области применения светильников освещения лестничных площадок с лампами накаливания, установку антивандальных и энергосберегающих светильников на объектах жилищного фонда и в местах общего пользования.

- По мероприятию 3.2.6 «Модернизация схемы внутридомового освещения» - Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Мероприятие предусматривает за счет внебюджетных источников (платежей населения за жилищные услуги) замену энергосберегающих электромагнитных пускорегулирующих аппаратов на электронные, установку светильников внутриподъездного освещения с датчиками движения.

- По мероприятию 3.2.7 «Ремонт изоляции трубопроводов в подвальных помещениях» - Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Мероприятие предусматривает за счет внебюджетных источников (тарифной составляющей) ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях жилых домов.

- По мероприятию 3.2.8 «Модернизация схемы наружного дворового освещения» - Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Мероприятие предусматривает за счет внебюджетных источников (тарифной составляющей) замену светильников дворового освещения с газоразрядными лампами на современные светодиодные светильники.

Мероприятие 3.2.9 «Установка балансировочных вентилей и запорно-регулирующей арматуры» - Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Мероприятие предусматривает за счет внебюджетных источников (тарифной составляющей) установку балансировочных вентилей и запорно-регулирующей арматуры, что влечет за собой увеличение срока службы отопительного оборудования, упрощение процесса диагностики отопительной системы в процессе эксплуатации, обеспечение более комфортных условий для проживания.

Основные мероприятия подпрограммы, направленные на снижение электро-, тепло-, водопотребления муниципальных объектов и жилых домов муниципального образования город Норильск, приведут к снижению удельного потребления тепловой энергии, электроэнергии и воды в среднем по бюджетному сектору на 0,35%, в жилищном фонде на 0,4%.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ МП

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета муниципального образования город Норильск, средства за счет тарифа на жилищно-коммунальные услуги и собственные средства предприятий ЖКХ.

Распределение расходов по мероприятиям подпрограммы приводится в приложении № 2 к настоящей МП.

6. ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ МП

В рамках реализации мероприятий планируется выполнение поставленных задач подпрограммы путем достижения следующих показателей за период 2017 - 2020 годов:

1. Наличие актуализированной схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск.

2. Выполнение замены 9 623 единиц неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное.

3. Замена 53 расходомеров ВЭПС-ТИ, КМ, РМ на новую модификацию.

4. Установка 83 теплообменника на муниципальных объектах.

5. Установка 25 355 индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодной, горячей воды.

Поэтапное достижение значений целевых индикаторов по годам реализации подпрограммы с указанием мероприятий, влияющих на их выполнение, указаны в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

7. ПРОЧЕЕ

В соответствии с перечнем целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанном в Постановлении Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» индикаторы для расчета целевых показателей, целевые показатели подпрограммы 3 «Энергоэффективность и развитие энергетики» приведены в приложениях № 1, № 2 к настоящей подпрограмме.

Данные индикаторы не участвуют в оценке эффективности реализации муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».

Приложение № 1

к подпрограмме 3

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

муниципальной программы «Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства и повышение

энергетической эффективности» на 2017 - 2020 годы,

утвержденной Постановлением

Администрации города Норильска

от 07.12.2016 № 585

ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 3

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Объем потребления ЭЭ на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВт.час | 7 751 566 | 6 871 886 | 6 148 977 | 6 504 955 | 6 504 955 | 6 504 955 |
| 2 | Общий объем потребления ЭЭ на территории МО | тыс. кВт.час | 7 786 067 | 6 894 305 | 6 172 593 | 6 504 955 | 6 504 955 | 6 504 955 |
| 3 | Объем потребления ТЭ на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 2 213 283 | 2 174 935 | 1 944 744 | 2 251 421 | 2 251 421 | 2 251 421 |
| 4 | Общий объем потребления ТЭ на территории МО | Гкал | 8 416 372 | 8 228 502 | 8 199 672 | 7 586 369 | 7 586 369 | 7 586 369 |
| 5 | Объем потребления холодной воды на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 15 802 | 22 694 | 21 993 | 21 154 | 21 154 | 21 154 |
| 6 | Общий объем потребления холодной воды на территории МО | тыс. куб. м | 34 076 | 33 589 | 31 099 | 26 904 | 26 904 | 26 904 |
| 7 | Объем потребления горячей воды на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 358 806 | 372 487 | 506 219 | 510 673 | 510 673 | 510 673 |
| 8 | Общий объем потребления горячей воды на территории МО | Гкал | 1 427 469 | 1 255 811 | 372 551 | 1 447 256 | 1 447 256 | 1 447 256 |
| 9 | Объем потребления ЭЭ в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | кВт.ч | 37 068 627 | 31 909 014 | 32 174 972 | 32 228 732 | 32 104 239 | 32 169 314 |
| 10 | Объем потребления ТЭ в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | Гкал | 167 221 | 160 418 | 176 230 | 166 974 | 167 874 | 170 359 |
| 11 | Объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | куб. м | 1 098 546 | 1 095 097 | 1 193 080 | 1 150 339 | 1 146 172 | 1 163 197 |
| 12 | Объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | куб. м | 382 294 | 398 801 | 411 715 | 397 603 | 402 707 | 404 008 |
| 13 | Площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кв. м | 682 384 | 683 538 | 683 538 | 683 538 | 683 538 | 683 538 |
| 14 | Количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | чел. | 13 828 | 12 929 | 12 929 | 12 929 | 12 929 | 12 929 |
| 15 | Планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в местном бюджете на реализацию муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году | тыс. руб. | 11 169 | 9 563 | 48 658 | 117 399 | 117 459 | 83 338 |
| 17 | Объем потребления (использования) ЭЭ в МКД, расположенных на территории МО | кВт.ч | 268 037 922 | 240 776 045 | 262 332 651 | 257 048 873 | 253 385 856 | 257 589 127 |
| 18 | Объем потребления (использования) тепловой энергии в МКД, расположенных на территории МО | Гкал | 2 117 886 | 2 048 023 | 2 086 513 | 2 084 140 | 2 072 892 | 2 081 182 |
| 19 | Объем потребления (использования) холодной воды в МКД, расположенных на территории МО | куб. м | 10 322 028 | 8 395 949 | 10 400 459 | 9 706 145 | 9 500 851 | 9 869 151 |
| 20 | Объем потребления (использования) горячей воды в МКД, расположенных на территории МО | куб. м | 7 006 962 | 5 926 878 | 6 226 267 | 6 386 702 | 6 179 949 | 6 264 306 |
| 21 | Суммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов в МКД, расположенных на территории МО | т.у.т | 407 057 | 387 284 | 400 429 | 398 257 | 395 323 | 398 003 |
| 22 | Площадь МКД на территории МО | кв. м | 4 642 884 | 4 642 215 | 4 642 215 | 4 646 579 | 4 646 579 | 4 646 579 |
| 23 | Количество жителей, проживающих в МКД, расположенных на территории МО | чел. | 178 890 | 178 380 | 178 469 | 178 329 | 178 418 | 178 418 |
| 24 | Объем потребления топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории МО | т.у.т | 1 811 261 | 1 788 935 | 1 742 271 | 1 668 206 | 1 668 206 | 1 668 206 |
| 25 | Объем выработки тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории МО | млн Гкал | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 26 | Объем потребления ЭЭ для передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения на территории МО | тыс. кВт.час | 50 250 | 50 250 | 50 250 | 50 250 | 50 250 | 50 250 |
| 27 | Объем транспортировки теплоносителя в системе теплоснабжения на территории МО | тыс. куб. м | 56 355 | 49 667 | 52 104 | 55 403 | 55 403 | 55 403 |
| 28 | Объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории МО | Гкал | 1 237 195 | 1 057 485 | 1 232 849 | 1 334 749 | 1 334 749 | 1 334 749 |
| 29 | Объем потерь воды при ее передаче на территории МО | тыс. куб. м | 11 437 | 11 695 | 12 029 | 11 854 | 11 854 | 11 854 |
| 30 | Общий объем передаваемой тепловой энергии на территории МО | Гкал | 11 060 620 | 10 653 525 | 10 679 988 | 10 325 519 | 10 325 519 | 10 325 519 |
| 31 | Объем потребления ЭЭ для передачи воды в системах водоснабжения на территории МО | тыс. кВт.час | 45 207 | 44 445 | 41 479 | 35 824 | 35 824 | 35 824 |
| 32 | Объем потребления ЭЭ в системах водоотведения на территории МО | тыс. кВт.час | 20 462 | 21 027 | 21 030 | 21 030 | 21 030 | 21 030 |
| 33 | Общий объем водоотведенной воды на территории МО | куб. м | 26 177 934 | 21 343 660 | 27 524 917 | 24 446 983 | 24 446 983 | 24 446 983 |
| 34 | Объем потребления ЭЭ в системах уличного освещения на территории МО | кВт.ч | 4 169 304 | 6 862 684 | 7 896 630 | 8 152 | 8 152 | 8 152 |
| 35 | Общая площадь уличного освещения территории МО на конец года | кв. м | 498 400 | 1 061 000 | 1 061 000 | 1 320 | 1 320 | 1 320 |

Приложение № 2

к подпрограмме 3

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

муниципальной программы «Реформирование

и модернизация жилищно-коммунального

хозяйства и повышение энергетической

эффективности» на 2017 - 2020 годы,

утвержденной Постановлением

Администрации города Норильска

от 07.12.2016 № 585

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Формула расчета <\*> | Ед. измер. | Значения целевых показателей по годам | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дмо. ээ | Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории МО | (П.1 / П.2) x 100 | % | 99,56 | 99,67 | 99,62 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Дмо. тэ | Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории МО | (П.3 / П.4) x 100 | % | 26,30 | 26,43 | 23,72 | 29,68 | 29,68 | 29,68 |
| Дмо. хвс | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории МО | (П.5 / П.6) x 100 | % | 46,37 | 67,56 | 70,72 | 78,63 | 78,63 | 78,63 |
| Дмо. гвс | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории МО | (П.7 / П.8) x 100 | % | 25,14 | 29,66 | 135,88 | 35,29 | 35,29 | 35,29 |
| 2 | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уээ. мо | Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | П.9 / П.13 | кВт/ч/кв. м | 54,32 | 46,68 | 47,07 | 47,15 | 46,97 | 47,06 |
| Утэ. мо | Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | П.10 / П.13 | Гкал/кв. м | 0,25 | 0,23 | 0,26 | 0,24 | 0,25 | 0,25 |
| Ухвс. мо | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | П.11 / П.14 | куб.м/чел. | 79,44 | 84,70 | 92,28 | 88,97 | 88,65 | 89,97 |
| Угвс. мо | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | П.12 / П.14 | Гкал/чел. | 27,65 | 30,85 | 31,84 | 30,75 | 31,15 | 31,25 |
| Оэконом. мо | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных контрактов, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями к общему объему финансирования муниципальной программы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Умо. ээ. мкд | Удельный расход ЭЭ в МКД | П.17 / П.22 | кВт.ч/кв. м | 57,73 | 51,87 | 56,51 | 55,32 | 54,53 | 55,44 |
| Умо. тэ. мкд | Удельный расход ТЭ в МКД | П.18 / П.22 | Гкал/кв. м | 0,46 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Умо. хвс. мкд | Удельный расход холодной воды в МКД | П.19 / П.23 | куб. м/чел. | 57,70 | 47,07 | 58,28 | 54,43 | 53,25 | 55,31 |
| Умо. гвс. мкд | Удельный расход горячей воды в МКД | П.20 / П.23 | куб. м/чел. | 39,17 | 33,23 | 34,89 | 35,81 | 34,64 | 35,11 |
| Умо. сумм. мкд | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в МКД | П.21 / П.22 | т.у.т/кв. м | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 4 | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Умо. к. тэ | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | П.24 / П.25 | т.у.т/Гкал | 165 101,81 | 167 787,05 | 164 684,02 | 172 709,99 | 172 709,99 | 172 709,99 |
| Умо. передача тэ | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | П.26 / П.27 | кВт.ч/куб. м | 0,89 | 1,01 | 0,96 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Дмо. тэ. потери | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | (П.28 / П.30) x 100 | % | 11,19 | 9,93 | 11,54 | 12,93 | 12,93 | 12,93 |
| Дмо. вс. потери | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды энергии | (П.29 / (0 + П.6 + П.29)) x 100 | % | 25,13 | 25,83 | 27,89 | 30,58 | 30,58 | 30,58 |
| Умо. ээ. передача. вс | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | (П.31 / (0 + П.6 + П.29)) x 100 | тыс. кВт.ч/куб. м | 99,33 | 98,15 | 96,18 | 92,43 | 92,43 | 92,43 |
| Умо. ээ. водоотведения | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | П.32 / П.33 | тыс. кВт.ч/куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Умо. ээ. освещение | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | П.34 / П.35 | кВт.ч/кв. м | 8,37 | 6,47 | 7,44 | 6,18 | 6,18 | 6,18 |